SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

za okres od 23 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2006 roku

I. Wprowadzenie

- Cel przygotowania sprawozdania

Przedmiotem sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami                 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest ocena realizacji celów szczegółowych, jakościowych i ilościowych dotyczących zagadnień organizacyjnych jak i technicznych odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania odpadów, odzysku, unieszkodliwiania oraz planowania obiektów czy też prowadzenia edukacji społecznej postawionych                             w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące podstawowych założeń oraz podsumowanie                  i ocenę wykonania poszczególnych zadań.

- Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628                       ze zmianami) nałożyła na powiaty obowiązek opracowania powiatowego planu gospodarki odpadami, który stanowi część powiatowego programu ochrony środowiska, a jego celem jest

osiągnięcie założeń zawartych w polityce ekologicznej państwa.

Zakres informacji, które powinny znaleźć się w powiatowych planach gospodarki odpadami

został określony w art. 14 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku                o odpadach oraz § 3 i § 6 pkt 2 i 4 rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).

Obowiązek składania    co 2 lata radzie powiatu sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy powiatu w  art.14 ust.13 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Okres sprawozdawczy obejmuje 2 lata kalendarzowe, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, niemniej jednak zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                   o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r Nr 175 poz.1458) pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia                        31 grudnia 2006 roku.

- Organy, którym sprawozdanie zostanie przedstawione

Zgodnie z art.14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r.            Nr 62 poz. 628 ze zmianami) organ wykonawczy powiatu jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami radzie powiatu                           i zarządowi województwa do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

- Data i numer uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Planu Gospodarki odpadami

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy Program Ochrony środowiska został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr 99/XI/2003  z dnia  22.12.2003 roku.

5. 	Okres jaki obejmuje sprawozdanie

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, okres sprawozdawczy

obejmuje okres między uchwaleniem Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami tj. 23 grudnia 2003 roku, a dniem 31 grudnia 2006 roku.

6. Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania

  - Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania            i odzysku

  - Stan formalno prawny instalacji do unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów

  - Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami na lata 2004- 2006.

  - Źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

  - Podsumowanie

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- Sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami

- Wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami  o ich wydanie,

- Wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami

- Informacje uzyskana z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego

- Informacje uzyskane od przedsiębiorców

6.1.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym rodzajom unieszkodliwiania  i odzysku

Zmiany ilościowe oraz struktura odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania                 i odzysku w okresie od 2004 do 2006  na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach 2005-2006.

| L.p. | Kod odpadu | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania odpadów | Ilość odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1. | 20 03 01 | D5 | 2758,5 | 3346,7 | 2332,5 |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie powiatu w latach            2004-2006.

| L.p. | Kod odpadu | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania odpadów | Ilość odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1. | 19 08 99 | D1 | - | - | 4 |
| 2. | 19 09 01 | D1 | - | - | 419,2 |
| 3. | 19 09 02 | D1 | - | - | 52,5 |
| 4. | 19 08 01 | D5 | 48,7 | 70 | 59,8 |
| 5. | 19 08 02 | D5 | 47,4 | 75 | 59,6 |
| 6. | 19 08 05 | D5 | 54,4 | 817,9 | 665 |

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów ( z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych

poszczególnym procesom odzysku na terenie powiatu w latach 2004-2006.

| L.p. | Kod odpadu | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania odpadów | Ilość odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1. | 05 01 99 | R 11 | 9 | - | - |
| 2. | 13 08 99* | R 11 | - | 0,5 | - |
| 3. | 14 06 03* | R 11 | 0,077 | - | - |
| 4. | 10 01 01 | R 14 | - | - | 4,2 |
| 5. | 10 01 02 | R 14 | 3177,9 | 5037,9 | 4348,6 |
| 6. | 12 01 01 | R 14 | - | - | 0,1 |
| 7. | 12 01 02 | R 14 | - | - | 0,1 |
| 8. | 12 01 05 | R 14 | - | - | 3 |
| 9. | 13 05 01* | R 14 | 3,46 | - | - |
| 10. | 13 05 02* | R 14 | 8,58 | - | - |
| 11. | 13 05 08* | R 14 | 251,955 | 179,09 | - |
| 12. | 15 01 02 | R 14 | - | - | 950,4 |
| 13. | 16 01 04* | R 14 | 124,99 | - | - |
| 14. | 16 07 08* | R 14 | 49,895 | - | - |

6.2. Stan formalno prawny instalacji do unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów

Tabela 4.  Karta składowiska odpadów komunalnych w Koluszkach – stan na 31

grudnia 2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki | Jednostka lub komentarz | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Miejskie Składowisko Odpadów |
| 1.2. | Gmina |  | Koluszki |
| 1.3. | Powiat |  | Łódź-Wschód |
| 1.4. | Województwo |  | Łódzkie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów. | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4 spółka ze 100% udziałem gminy |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 100184847 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 728-261-02-32 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek Samorządu terytorialnego). | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 100184847 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 728-261-02-32 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4 spółka ze 100% udziałem gminy |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 100184847 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 728-261-02-32 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | TAK |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 2 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | NIE |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | TAK |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | NIE |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | NIE |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Brak danych |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Brak danych |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Łódzki Wschodni RGRiOŚ 7633-3/02 Z 31. 01. 2002 R. |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Łódzki Wschodni RGRiOŚ 7633-3/02 Z 31. 01. 2002 R. |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt.1 ustawy wprowadzającej została wykonana (jeśli dotyczy) | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,znak . | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy decyzja o dostosowaniu przepisów na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | [tak/nie]Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rokzamknięcia. | Wojewoda Łódzki SR-VIII-G/6617-2/d/456/2005 z dnia 1. 09. 2005 31. 12. 2005 r. |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzając ej została wykonana. | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji,znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Wojewoda Łódzki SR.VII-G/6617-2/d/43/2006 z dnia 6.02.2006 r. SR.VII-G/6613-1/p/385/2006 z dnia 4. 05. 2006 r. Rok zamknięcia 20. 04. 2007. |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 2007 r. |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Łodzi RGRiOŚ 7644-3-12/skł-i./2003 05. 03. 2003 r. |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | NIE |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Łódzki SR.VI.6622-o,z,u,/26/2006 z dn. 24. 03. 2006 r. SR.VI.6622-o,z,u,/ |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | NIE |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | TAK |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | TAK |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | TAK |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez UW do Ministerstwa Środowiska w2006 r.? | [tak/nie] | TAK |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 54450 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 53600 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 850 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 25435 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Brak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Brak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Brak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Brak |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | TAK |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 2-5 |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | TAK |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | TAK |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | TAK |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | NIE |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | TAK |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | (tak/nie) materiał | 20 02 02 |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej |  | Nie prowadzono |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Wody podziemne | piezometry |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych ( poza środkami własnymi |  |  |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych( poza środkami własnymi | Jeżeli tak to proszę wskazać szacowana całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego | TAK Ok. 3 000 000 zł (wartość netto) |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne ? | (tak/nie) | TAK |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21UE | (tak/nie) | NIE |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 19 08 01 20 02 03 19 08 02 20 03 01 19 08 05 20 03 02 20 02 02 20 03 03 |
| 6.4 | Czy odpady składowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki | (tak/nie) | TAK |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczone do odzysku na składowisku odpadów | Podać w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | 19 08 05-warstwy drenażowe 20 02 02- do tworzenia przesypki oddzielającej warstwy odpadów. |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Podać rodzaje odpadów | 20 02 02 |
| 6.7 | Masa odpadów składowanych w 2003 r. | Mg | 20 02 02 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. | Mg | 340 (kod 19 08 05) |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu skład. w 2003 r. | Mg (kod odpadów) | 0 |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r | Mg | 391,1 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji | Mg | 54,4 (kod 19 08 05) |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | Mg (kod odpadów) | 0 |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. | Mg | 486,5 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji w 2005 | Mg | 120,4 s.m. (kod 19 08 05) |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska. | Mg (kod odpadów) | 0 |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. | Mg | 332,6 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. | Mg | 0 |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | Mg (kod odpadów) | Nie dotyczy |

Tabela 5. Karta składowiska odpadów komunalnych w Tuszynie  – stan na 31 grudnia

2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki | Jednostka lub komentarz | Dane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów komunalnych w Kruszowie ul. Wolborska |
| 1.2. | Gmina |  | Tuszyn |
| 1.3. | Powiat |  | Łódzki – Wschodni |
| 1.4. | Województwo |  | Łódzkie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska | [N/O/DSf; OUO] | Skł. odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Jednostka samorządu terytorialnego Gmina Tuszyn 95 – 080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 590648304 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 728-25-99-683 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | j.w. | j.s.t Gmina Tuszyn j. w. |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 590648304 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 728-25-99-683 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | j.w. | Przedsiębiorca prywatny P.U.K. „Bizmex” Kruszów ul. Żeromińska 17a 95 – 080 Tuszyn |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 472828058 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 771-100-52-60 |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 2 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Naczelnik Miasta i Gminy Tuszyn 19.05.1987 r. UAiNB – 8381/9/87/I |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | ____ |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Naczelnik Miasta i Gminy Tuszyn 25.02.1988 r. UAiNB – 8381/5/88/I |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | ____ |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Starosta Łódzki Wschodni 31.01.2002 r. RGRiOŚ 7630 – 1/02 |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Starosta Łódzki Wschodni 31.12.2003 r. RGRiOŚ 7644 – 3 – 88/skł/2003 31.12.2005 r. |
| 2.7 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy wprowadzającej została wykonana | [tak/nie] jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | Nie z uwagi na brak środków finansowych , oraz prowadzone przez PINB w Łodzi postępowania w sprawie oddania składowiska do użytkowania |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | ___ |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | ___ |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.12 | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | ____ |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | ____ |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie , to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | ____ |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok | ____ |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia. | nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | [tak/nie] jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego | ___ |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | ____ |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego | ___ |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | ___ |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | ___ |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | ___ |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Starosta Łódzki Wschodni 05.03.2003 r. RGRiOŚ – 7644 – 3 – 13/skł – i/2003 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres? | Nie |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania. | ___ |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; termin obowiązywania. | nie dotyczy |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Nie |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji – podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska | Jeżeli tak, to podać rok | ___ |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami | [tak/nie] | tak |
| 3.4 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska | [tak/nie] | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego | [tak/nie] | tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r. | [tak/nie] | tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r. | [tak/nie] | nie |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r. | [tak/nie] | nie |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 85.744 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 73.364,10 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 12.379,90 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 8.000 |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | Kompozyt krzemianowo – popiołowy gr 0,25 K10 = 10- 10/m/s |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | 0,5 m |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Drenaż podłużny PCV Ø 100mm Drenaż poprzeczny PCV Ø 100mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Spadek 2,5% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 93 m3 |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Wywożenie odcieków na nie eksploatowane pole składowe |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | brak |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 5 – 15 m |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12 | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.15 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | materiał (jeśli odpady, podać kod) | Piaski i pospółki piaszczysto – żwirowe oraz odpady obojętne |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe |  |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy |  |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |
|  |  | Struktura i skład odpadów |  |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | 1.000.000 w tym środki własne 40.000 |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | 400.000 w tym środki własne 40.000 |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | Nie |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  | 200101, 200102, 20108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 20132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200141, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 20307, 200399, 190102, 190112, 190114, 190116, 190118, 190119, 190199, 190203, 190206, 190210, 190299, 190305, 190307, 190401, 190404, 190501, 190502, 190503, 190599, 190603, 190604, 190605, 190606, 190699, 190801, 190802, 190805, 190809, 190812, 190814, 190899, 190901, 190902, 190903, 190904, 190905, 190906, 190999, 191001, 191002, 191004, 19106, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212, 191302, 191304, 191306, 191308, 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170181, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 160103, 160106, 160112, 160115, 160116, 160117, 160118, 160119, 160120, 160122, 160199, 160802, 168202, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150203, 100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117,100119, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100180, 100181, 100182, 100199 |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ? | [tak/nie] | Tak |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | Nie dotyczy |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | Nie |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2.897,82 |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | ___ |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | ___ |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1.922,25 |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | ___ |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | ___ |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1.030,03 |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | ___ |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | ___ |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 1.027,95 |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | ___ |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | ____ |

Tabela 6. Karta składowiska odpadów komunalnych w Rzgowie – stan na 31 grudnia

2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko Odpadów w Rzgowie 95 – 030 Rzgów Ul. Ogrodowa 115 |
| 1.2. | Gmina |  | Rzgów |
| 1.3. | Powiat |  | Łódzki-Wschodni |
| 1.4. | Województwo |  | Łódzkie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 000547827 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 729-000-66-57 |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/DSf; OUO)!) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału j ednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Miejski w Rzgowie 95 – 030 Rzgów Plac 500-lecia 22 |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 000547827 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 729-000-66-57 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału j ednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Miejski w Rzgowie 95 – 030 Rzgów Plac 500-lecia 22 |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 000547827 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 729-000-66-57 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Urząd Miejski w Rzgowie 95 – 030 Rzgów Plac 500-lecia 22 |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  | 000547827 |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  | 729-000-66-57 |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 0 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Prezydent Miasta Pabianic |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Zarząd Gminy Rzgów 08.06.1995 Bt.7331/A/101/95 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Urząd Rejonowy w Pabianicach 05.09.1995 NB-7351/108/95 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe W Łodzi 13.09.2000 BGiGN-7353/1041/2000 |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej^ | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Łodzi RGRiOŚ.7630-2/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzaj ącej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Starostwo Powiatowe w Łodzi RGRiOŚ.7644-3-89/skł/ 2003 |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Tak |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | 2006 |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | ----------- |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej^ została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | ---------------- |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | ------------ |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | ------------ |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | ------------- |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | ---------------- |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | --------------- |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 2013 |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe w Łodzi RGRiOŚ.7644-3-57/skł-i/ 2003 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Tak 2007 rok |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 27500 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 26125 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 1375 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 7070 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Geomembrana hope dwustronnie szorstka grubość 2,0 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | Piasek miejscowy grubość ok. 0,5 m |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Prefabrykaty |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 0,5 % |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Nie |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 1 – 10 |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Ziemia |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Nie |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | Nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | Tak Wartość kosztorysowa zadania |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] |  |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] |  |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów^ |  |  |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. |  |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. |  |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |

Tabela 7. Karta składowiska odpadów innych  niż niebezpieczne /przemysłowe/

w Kalinku– stan na 31 grudnia  2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  |  | Zakładowe pola osadowe w Stacji Uzdatniania Wody w Kalinku, Kalinko 32i, 95-030 Rzgów |
| 1.2. | Gmina |  |  | Rzgów |
| 1.3. | Powiat |  |  | Łódzki Wschodni |
| 1.4. | Województwo |  |  | Łódzkie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  | 472836141 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  | 725-18-01-126 |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/DSf; OUO)!) |  | O; OUO |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału j ednostek samorządu terytorialnego). |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź. Wydział Produkcji Wody - Sulejów |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |  | j. w. |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |  | j. w. |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału j ednostek samorządu terytorialnego). |  | grunty stanowiące własność Skarbu Państwa |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | Wydział Produkcji Wody – Sulejów ZWiK Spółka z o.o. Kalinko 32i , 95-030 Rzgów |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  | j. w. |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  | j. w. |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | posiada |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | sześć |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | sześć |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | nie ma |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | brak |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Brak |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza, Decyzja z dnia 30 czerwca 1970 r. Znak GWOP.I – 05302/22/70 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | brak |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej^ | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starosta Łódzki Wschodni, Decyzja z dnia 28 maja 2002, znak RGRiOŚ.7630-5/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzaj ącej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | brak |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej^ została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | nie dotyczy |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Łódzki, Decyzja NR 66 z dnia 2 grudnia 2002 roku, znakSR.VI.6625-o, i/66/2002 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | nie określono okresu obowiązywania instrukcji |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Starosta Łódzki Wschodni, Decyzja z dnia 30 grudnia 2002, znak RGRiOŚ.7644-3-55/poz./2002 z późniejszymi zmianami. Ważna do dnia 31.12.2012 roku. |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | nie dotyczy |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] |  |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 608 971,0 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | m3 | 393 084,4 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 215 886,6 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 135 000 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | brak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | brak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | brak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | odprowadzanie do cieku Struga poprzez rów melioracyjny |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | brak |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Szerokość pasa [m] | ok. 10÷20 |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | nie ma |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | nie ma |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | nie ma |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | nie |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) |  |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | nie wykonuje się |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | nie wykonuje się |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie wykonuje się |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wody podziemne | nie wykonuje się |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | nie wykonuje się |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie wykonuje się |
|  |  | Wody odciekowe | wykonuje się badania okresowe |
|  |  | Wody podziemne | nie wykonuje się |
|  |  | Gaz składowiskowy | nie wykonuje się |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | nie wykonuje się |
|  |  | Struktura i skład odpadów | wykonuje się okresowo |
| 5. | Dofinansowanie |  |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | „O” |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0". | „O” |
| 6. | Odpady |  |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | tak |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów^ |  | 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji 19 09 02 – osady z klarowania wody 19 08 99 - inne nie wymienione odpady |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | tak |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 628,40 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 598,31 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 559,02 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 475,66 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |

  - Tabela  8 .Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami na lata 2004- 2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami. | 2003 |  | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr 99/XI/2003 z dnia 22.12.2003 roku. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu pokazano w tabeli 9 |  |
| 2. 2.1 | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2004-2006 | Działania organizacyjne przy odpadach komunalnych – zbiórka selektywna odpadów. | GMINA NOWOSOLNA | - uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętego uchwałą Nr XLIX/328/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 października 2006r. - podjęcie uchwały nr XLIX/329/06 z dnia 25 października 2006 r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. - określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych (zarządzenie Nr 7/0151/06 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2006 r.) - nie zorganizowano referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. |
| 2.2 . |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | - uchwalenie przez Radę Miejską w Koluszkach Uchwałą Nr XXXV/118/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki. - opracowanie systemu zbiórki odpadów, określającego generalną zasadę selektywnej zbiórki odpadów. - zobowiązanie uprawnionych podmiotów do intensyfikacji selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z gospodarstw indywidualnych. - bieżące prowadzenie monitoringu ,, dzikich wysypisk” odpadów połączonego z akcją egzekwowania obowiązku podpisania umów. - określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / zarządzenie Burmistrza Nr 24/06 z 12. kwietnia 2006 r. - przyjęcie Uchwałą Nr XL/40/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28. 08. 2006 r. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - utworzenie w dniu 20 lutego 2006 r. na podstawie dokumentów przesłanych przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych, ewidencji zawieranych umów. - dostosowanie przez przedsiębiorców swojej działalności do aktualnego stanu prawnego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |
| 2.3 |  |  |  | GMINA TUSZYN |  |

działania edukacyjne w ramach akcji

„Sprzątanie Świata”   w Szkołach

i Przedszkolach

akcja edukacyjna n.t. postępowania z odpadami

niebezpiecznymi rozpropagowana na terenie

miasta w formie ogłoszenia , oraz na terenie

wsi w formie informacji przekazanych

do sołtysów.

| 2.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | - przyjęcie przez Radę Miejską w Rzgowie Uchwałą Nr L/366/2006 z dnia 26 września 2006 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. - przejęcie przez gminę kosztów odbioru, odzysku i unieszkodliwiania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Uchwalenie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol” Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr LIII/528/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol, w którym szczegółowo przedstawiono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaje i minimalną pojemność urządzeń do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych oraz częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów z ternu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. - Gmina jest w trakcie zakładania gminnej ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Na terenie Gminy Andrespol nie zorganizowano referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości podpisują indywidualne umowy na wywóz odpadów z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie tej działalności. |
| 2.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | Od 2006 - Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zadanie w trakcie realizacji /dzierżawa pojemników/ |
| 3. 3.1. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2004 – 2006 | Organizacja akcji szkoleniowych i promocja postaw proekologicznych w gospodarce odpadami Edukacja młodzieży z zakresu gospodarki odpadami stałymi | GMINA NOWOSOLNA | Realizacja działań -informacyjne – akcja „Sprzątanie świata” realizowana przez szkoły podstawowe i gimnazjum zlokalizowane na terenie gminy Nowosolna |
| 3.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | Akcje o charakterze edukacyjnym prowadzone były w jednostkach oświatowych, były to min. - Udział w programie EKO ECHO – Dzikie wysypiska - film o ,,dzikich wysypiskach” - konkurs EKO PLANETA - uczestnictwo w Forum ekologicznym, - podpisanie przez szkoły umów z Fundacją Zrównoważonego Rozwoju – wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży, - uczestnictwo w akcji ,,Wszystkie Kolory Recyklingu. - podejmowanie działań o charakterze hepeningu, -praca w terenie. - udział w akcji ,,Sprzątania Świata” i ,,Święto Ziemi” Działania powyższe prowadzone były przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, Fundacji Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Nasza Ziemia i Urząd Miejski w Koluszkach. Ponadto prowadzona była również akcja o charakterze ulotkowym, publikacje w prasie regionalnej na temat postępowania z odpadami, w tym również niebezpiecznymi, oraz zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jak również ze spalaniem odpadów. - przekazywanie informacji mieszkańcom poprzez sołtysów wsi oraz przewodniczących rad mieszkańców w zakresie obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami. |

| 3.3 |  |  |  | GMINA TUSZYN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | - publikacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - przeprowadzenie akcji informacyjnej o zmianie regulaminu -przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców za pośrednictwem sołtysów o obowiązku inwentaryzacji wyrobów azbestowych - udział dzieci i młodzieży w akcji sprzątanie świata |
| 3.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Gmina dofinansowuje zakup nagród w organizowanych przez szkoły konkursach wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz przeprowadza wraz ze szkołami i innymi organizacjami akcje sprzątania świata poprzez zakup rękawic i worków na śmieci. |

- akcje „Sprzątanie świata” realizowane przez

szkoły podstawowe i gimnazjum

- publikacje w prasie lokalnej  na temat

postępowania z odpadami

- przekazywanie informacji mieszkańcom poprzez sołtysów wsi w zakresie obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami

| 3.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 4.1. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004- 2006 | Działania organizacyjne przy odpadach komunalnych | GMINA NOWOSOLNA | Dostęp do zorganizowanego systemu posiadają wszyscy mieszkańcy gminy od roku wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Mimo możliwości wywozu odpadów część mieszkańców uchyla się od podpisania umów na wywóz odpadów |
| 4.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | - podjęcie działań kontrolnych z zakresu obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, - aktualizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, - stworzenie ewidencji umów, - podjęcie działań, w trybie administracyjnym, zobowiązujących właścicieli nieruchomości. W przypadku nie podpisania umowy przez właściciela nieruchomości gmina przejmie powyższy obowiązek. Omawiane działania zakończone zostaną do lipca 2007 r. Obecnie 65% właścicieli ma podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych |

Tabela 9 Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu.

| Nazwy gmin, które uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. - 31.12.2004 r. | 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. | 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. |
| Gmina Rzgów Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XXII/194/04 z 29.06.2004 r. | Gmina Brójce Uchwała Rady Gminy w Brójcach Nr XVI/127/04 z 12.10.2004 r. | Gmina Koluszki Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXVII/26/05 z 28.02.2005 r. | ------------ |
| Gmina Tuszyn Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie Nr XVIII/118/04 z 18.04.2004 r. | Gmina Nowosolna Uchwała Rady Gminy Nowosolna Nr XXIX/212/05 z 28.02.2005 r. | Gmina Andrespol Uchwała Rady Gminy Andrespol Nr XLI/390/05 z dnia 3 listopada 2005r | ------------ |

  - Źródła   finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela nr 10       Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami.

| GMINA KOLUSZKI | L.p. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na Realizacje zadania w tyś. PLN | Koszty poniesione w latach 2004-2006 | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska. | 3.587 | 23 000 | Budżet gminy – 15 % Pożyczka z WIOŚ–20% Środki pomocowe -65% |
|  | 2. | Budowa nowego składowiska | 2.765,9 | 39.600 | Budżet gminy – 100% |
|  | 3. | Organizacja Centralnego Punktu Gromadzenia Odpadów | 85 | – | Budżet gminy – 100% |
|  | 4. | Budowa kompostowni pryzmowej. | 75 | – | Budżet gminy – 100% |
| POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI | 5. | Rekultywacja i likwidacja dzikiego wysypiska śmieci na terenie po dzikich wyrobiskach w Bukowcu dz. nr ewid. 429/10, gm. Brójce | - | 10 000 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /dofinansowanie/ |

Tabela nr 11   Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

| GMINA KOLUSZKI |  | L.p. | Nazwa zadania |  | Kwota przewidziana na Realizacje zadania w tyś. PLN | Koszty poniesione w latach 2004-2006 | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | Organizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów, i zakup pojemników. |  | – | 24 000 zł | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100% |  |
| GMINA TUSZYN GMINA KOLUSZKI | 2. |  |  | Organizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów , zakup pojemników | - | 42740 zł. |  | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100% |

6.5.  PODSUMOWANIE

Plan Gospodarki Odpadami na terenie powiatu  Łódzkiego-Wschodniego  w zakresie sposobów monitoringu i wdrażania  planu  jako główny element  monitoringu zamierzonych celów planu  przyjmuje porównanie stanu gospodarki odpadami, poprzez  wykorzystanie informacji  zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa dotyczącej wytwarzania i gospodarowania  odpadami  w ramach obowiązku składania zbiorczych zestawień danych przez przedsiębiorców - wytwórców odpadów. Monitoring w zakresie gospodarki odpadami opiera się generalnie na ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Jest to nie wystarczający i zbyt ogólny wskaźnik monitoringu realizacji planu, ponieważ  informacje o podmiotach i ilości oraz rodzajach wytwarzanych odpadów  na terenie powiat Łódzkiego-Wschodniego są niewspółmierne do rzeczywistej liczby podmiotów wytwarzających odpady i ilości poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego  opracowany został  w spójności z planami od szczebla wojewódzkiego do poziomu krajowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że zadania  zapisane w  Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami w dużej mierze koncentrują się na wspieraniu działań podjętych przez gminy.

Kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami przez posiadaczy odpadów w tym również na podstawie wydanych decyzji administracyjnych leży w kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Natomiast pełny monitoring                w zakresie wytwarzanych odpadów  z uwagi na prowadzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami leży w gestii Marszałka Województwa Łódzkiego.

Z przedstawionej oceny wynika, że praktycznie każda sfera gospodarki odpadami wymaga doskonalenia. Zadaniem pierwszoplanowym  jest objęcie w 100% wszystkich mieszkańców gmin zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych i tworzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe i remontowo-budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska powiatu .

| 4.3. |  |  |  | GMINA TUSZYN | Wszyscy mieszkańcy gminy mają dostęp do zorganizowanego systemu gospodarki odpadami. Na terenie gminy funkcjonuje 10 firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dzięki niskim cenom za przyjęcie odpadów na gminne składowisko odpadów komunalnych w Kruszowie opłaty za odbiór odpadów nie są wygórowane , zachęcając mieszkańców do korzystania z usług tych firm. Ponadto na terenie gminy (nie tylko w mieście, ale też i na wsiach) ustawiono 58 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zapewniając wszystkim mieszkańcom stały i bezpłatny dostęp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | - 2006 r. założenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych - wdrożenie prac mających na celu przygotowanie zaostrzenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych i stałych od właścicieli nieruchomości |
| 4.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Dostęp do zorganizowanego systemu posiadają wszyscy mieszkańcy gminy od roku wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy odbierają; REMONDIS Sp. z o.o. oraz MPO-Łódź Sp. z o.o. |
| 4.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Dostęp do zorganizowanego systemu posiadają wszyscy mieszkańcy gminy od czasu wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Mimo możliwości wywozu odpadów część mieszkańców uchyla się od podpisania umów na wywóz odpadów. Obecnie ok 80% właścicieli ma podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych |
| 5. 5.1. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004-2006 | Działania organizacyjne przy odpadach komunalnych | GMINA NOWOSOLNA | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Z racji rolniczego charakteru gminy odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach lub kompostowane w przydomowych kompostowniach |
| 5.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | Na terenie Gminy Koluszki nie została dotychczas zorganizowana selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. Powodem takiej sytuacji jest brak nowego składowiska odpadów, na którym zorganizowana ma zostać kompostownia. W chwili obecnej propagowane jest kompostowanie materiału organicznego na terenie nieruchomości i wykorzystywanie na własne potrzeby w gospodarce ogrodniczej i rolnej. |
| 5.3. |  |  |  | GMINA TUSZYN | Z uwagi na charakter gminy (rozproszona zabudowa, budownictwo jednorodzinne) nie zorganizowano systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Mieszkańcy wykorzystują te odpady w rolnictwie lub kompostowane są w przydomowych kompostowniach |
| 5.4 |  |  |  | GMINA RZGÓW | Na terenie gminy nie wdrożono systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych. Zapisy w Regulaminie utrzymania porządku i czystości narzucają obowiązek ograniczenia masy tych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych kierowanych na składowisko Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców o możliwościach rolniczego wykorzystania tych odpadów /gmina miejsko-wiejska/. |

| 5.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach lub kompostowane w przydomowych kompostownikach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Z racji rolniczego charakteru gminy odpady ulegające biodegradacji wykorzystywane są w gospodarstwach lub kompostowane w przydomowych kompostownikach |
| 6. 6.1. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działanie organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20 % odpadów wielkogabarytowych. | 2004-2006 | Budowa punktu odbioru i demontażu odpadów wielkogabarytowych Budowa jednego punktu odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków oraz systemu zbiórki do roku 2008 | GMINA NOWOSOLNA |  |
| 6.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | Na terenie Gminy zorganizowany został punkt odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który znajduje się w Zakładzie Usług Komunalnych. Odpady pochodzące z tego punktu odbierane są przez firmę Remondis. Ponadto sklepy prowadzące sprzedaż wymienionych artykułów zobowiązane są do zorganizowania odbioru. Podmioty prowadzące działalność polegającą na odbiorze odpadów komunalnych mają również obowiązek odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenów nieruchomości. Na terenie gminy powstał punkt odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków mający status wojewódzkiej składnicy kasacji pojazdów |
| 6.3. |  |  |  | GMINA TUSZYN | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zorganizowana jest poprzez działające na terenie gminy jednostki wywozowe, odbiór odbywa się na indywidualne zgłoszenie. |

| 6.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | -Umożliwienie mieszkańcom deponowania dostarczonych własnym transportem odpadów wielkogabarytowych na terenie istniejącego składowiska odpadów -Narzucenie w udzielanych zezwoleniach przedsiębiorcom obowiązku odbierania odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Na terenie gminy nie wdrożono systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych Przedsiębiorcy świadczący usługi odbioru odpadów mają obowiązek odbioru i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 6.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych - Planowane są okresowe wystawki odpadów wielkogabarytowych |
| 7. 7.1. | Rozwój selektywnej zbiórki odpady celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych. | 2004-2006 | Działania organizacyjne przy odpadach komunalnych | GMINA NOWOSOLNA | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie,świetlówki) , nie prowadzi się więc ewidencji tych odpadów . |

| 7.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | W chwili obecnej na terenie Gminy zorganizowany jest jedynie odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzących z ferm hodowlanych i gospodarstw rolnych. Gmina podpisała umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy z firmą HETMAN. System selektywnej zbiórki pozostałych odpadów niebezpiecznych nie został dotychczas zorganizowany. Zakłada się, że na terenie nowego składowiska odpadów zorganizowany zostanie CPGO, gdzie czasowo gromadzone będą odpady niebezpieczne. Obecnie mieszkańcy Gminy mogą przekazywać niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych do placówek wprowadzających dany wyrób na rynek np. aptek, warsztatów samochodowych i sklepów z art. rolniczymi. Obecnie w trakcie organizacji jest stworzenie mobilnych punktów odbioru odpadów niebezpiecznych. System ten działał będzie na zasadzie zbiórki ulicznej w oznaczonych miejscach gminy, prowadzonej przez firmę Altvater. Wstępnie ustalono, że zbiórka ta odbywałaby się dwa razy do roku. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.3. |  |  |  | GMINA TUSZYN | Część odpadów niebezpiecznych można oddawać do punktów zorganizowanych przy placówkach prowadzących ich sprzedaż np. zużyte opakowania po środkach ochrony roślin, akumulatory, farby, lakiery... Gmina zawarła z firmą HETMAN umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych - Lokalizacja na składowisku odpadów zakupionych pojemników przeznaczonych na odpady niebezpieczne umożliwiających czasowe gromadzenie odpadów niebezpiecznych a następnie ich transport przez specjalistyczną firmę celem odzysku lub unieszkodliwiania - przeprowadzenie akcji na terenie placówek oświatowych -rozstawienie pojemników na zużyte baterie itp. |

| 7.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, świetlówki) , nie prowadzi się więc ewidencji tych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych Do 31.12.2007 zorganizowany jest odbiór odpadów niebezpiecznych-zwłok zwierzęcych pochodzących z ferm hodowlanych i gospodarstw rolnych. Gmina podpisała umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy z firmą PHU „SAR-TRANS” Jabłoński Jan,Lisówek 13, 05-600 Grójec. |

| 8. 8.1. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. |  |  | GMINA NOWOSOLNA | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | Opracowany został projekt techniczny budowy składowiska odpadów balastowych. Składowisko odpadów balastowych będzie zakładem unieszkodliwiania, gdzie składowanie poprzedzone zostanie technologicznym procesem odzysku surowców wtórnych. Projektowane składowisko zlokalizowane zostało na terenach niezabudowanych na granicy Koluszek oraz wsi Słotwiny. Od strony zachodniej będzie sąsiadowało z funkcjonującą oczyszczalnią ścieków, natomiast od strony północnej z istniejącym składowiskiem komunalnym. Na południe od składowiska w odległości 200 m znajduje się luźna zabudowa wiejska. Projektowana całkowita pojemność składowiska 79.457 m3. . Projektowane składowisko pod względem lokalizacji, technologii i sposobów technicznego zabezpieczenia, jest optymalne z punktu widzenia globalnej ochrony środowiska. |

| 8.3. |  |  |  | GMINA TUSZYN | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4. |  |  |  | GMINA RZGÓW | Nie dotyczy |
| 8.5. |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Nie dotyczy |
| 8.6. |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Brak składowisk odpadów komunalnych Rekultywacja składowiska odpadów przemysłowych w Pałczewie do 2012 |
| 9 9.1. | Podjęcie działań związanych z realizacją Krajowego programu likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski. | 2004-2006 | Działania organizacyjne przy odpadach niebezpiecznych | GMINA NOWOSOLNA |  |

| 9.2. |  |  |  | GMINA KOLUSZKI | W marcu 2005 r. zakończona została inwentaryzacja obiektów gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest. Równolegle przeprowadzana jest ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. W 2007 r. planuje się przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej w Koluszkach Programu Usuwania Azbestu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 |  |  |  | GMINA TUSZYN | Rozpropagowano na terenie gminy informację na temat obowiązku przekazywania przez właścicieli nieruchomość danych dotyczących posiadania wyrobów zawierających azbest. W ramach zebranych danych gmina utworzyła ewidencje tych wyrobów, wykorzystując do tego zakupiony program komputerowy. |
| 9.4 |  |  |  | GMINA RZGÓW | Rozpowszechnienie na terenie gminy informacji na temat obowiązku przekazywania przez właścicieli nieruchomość danych dotyczących posiadania wyrobów zawierających azbest. |

| 9.5 |  |  |  | GMINA ANDRESPOL | Dla oszacowania ilości pokryć azbestowych na terenie gminy, Urząd Gminy Andrespol przeprowadził inwentaryzację pokryć azbestowych we wszystkich miejscowościach gminnych. Z zebranych informacji wynika, że na terenie gminy znajduje się 14532 m2 pokryć azbestowych. Z posiadanych informacji na terenie Gminy Andrespol usunięto, w omawianym okresie sprawozdawczym, 3,9Mg pokrycia azbestowego. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6 |  |  |  | GMINA BRÓJCE | - Właściciele obiektów z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest złożyli informacje i ilościach i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. Na terenie gminy znajduje się 24089,725 m2 azbestu (płyty) oraz 22000 mb rur. Właścicieli nieruchomości poinformowano o obowiązku jego usunięcia do końca 2032 r. |

- uchwalenie zmiany systemu usuwania

odpadów z terenu nieruchomości  - uchwała

Nr XV/102/04 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dn. 07.04.04 r.

Gmina odstąpiła od wywozu odpadów

z pojemników kontenerowych pozostawiając

mieszkańcom możliwość korzystania z usług

firm wywozowych.

-  2004 r. organizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów i zakup pojemników