Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 297/XXXIV/2005

Rady Powiatu

Łódzkiego Wschodniego

z dnia 4 października 2005r.

ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E (24156) W GMINIE ANDRESPOL W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM

Na przedmiotowe zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Polityki Regionalnej – Wydziału ds. wyboru projektów realizowanych w ramach ZPORR wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów                  i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Realizacja przedmiotowego zadania została rozpoczęta w 2001r. Łącznie                    w latach 2001 – 2004 poniesione nakłady wyniosły 314.070,97 zł, w tym:

a) projekt techniczny			  81.320,00 zł

b) roboty drogowe – odcinek I	214.758,24 zł

c) zjazdy				    9.992,73 zł

d) studium wykonalności		    8.000,00 zł*

Studium wykonalności zostało wykonane w IV kwartale 2004r. i stanowi wydatek kwalifikowalny i w złożonym wniosku o dofinansowanie wydatek ten został ujęty.

Planowane nakłady na realizację w/w zadania inwestycyjnego w latach 2005 – 2007 zostały oszacowane (w zaokrągleniu do pełnych złotych) w wysokości 5.373.198,00 zł.

Rok 2005

Planowane do poniesienia nakłady finansowe wynoszą 		       916.743,00 zł,

w tym:

budżet powiatu						       816.743,00 zł

PFOŚiGW							       100.000,00 zł

W złożonym wniosku zostały wyodrębnione pozycje kosztów kwalifikowalnych:

II kwartał			IV kwartał

- roboty drogowe netto		302.825,70 zł	441.070,46 zł

- podatek VAT 22%			  66.621,65 zł	  97.035,50 zł

- nadzór inżynierski			       957,44 zł	    3.228,64 zł

- promocja projektu netto			0,00 zł		    4.100,00 zł

- podatek VAT 22%				0,00 zł		       902,00 zł

razem					370.404,79 zł	546.336,60 zł

Razem 2005r.	916.741,39 zł

Źródła finansowania wykazane w złożonym wniosku przedstawiają się następująco:

1. dotacja EFRR	687.464,36 zł (≈ 687.465,00 zł)	74,99%

2. budżet powiatu	229.277,02 zł (≈ 229.278,00 zł)	25,01%

W Uchwale Rady Powiatu planowane nakłady na realizację zadania                            w zaokrągleniu do pełnych złotych w 2005r. wynoszą 916.743,00 zł.

Rok 2006

Planowane do poniesienia nakłady finansowe wynoszą		     2.330.595,00 zł

W złożonym wniosku zostały wyodrębnione pozycje kosztów kwalifikowalnych:

II kwartał 		  IV kwartał

- roboty drogowe netto		819.672,13 zł	1.063.620,99 zł

- podatek VAT 22%			180.327,87 zł	   233.996,62 zł

- nadzór inżynierski	netto		    8.196,72 zł	     10.636,20 zł

- podatek VAT 22%			    1.803,28 zł	       2.339,96 zł

- promocja projektu netto			0,00 zł		       8.196,72 zł

- podatek VAT 22%				0,00 zł		       1.803,28 zł

razem				        1.010.000,00 zł	1.320.593,77 zł

Razem 2006r.		2.330.593,77 zł

Źródła finansowania wykazane w złożonym wniosku przedstawiają się następująco:

1. dotacja EFRR	1.747.712,28 zł (≈ 1.747.713,00 zł)	74,99%

2. budżet powiatu	   582.881,51 zł (≈ 582.882,00 zł)		25,01%

W Uchwale Rady Powiatu planowane nakłady na realizację przedmiotowego zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych w 2006r. zostały określone na poziomie 2.330.595,00 zł.

Rok 2007

Planowane do poniesienia nakłady finansowe wynoszą		     2.125.860,00 zł

W złożonym wniosku zostały wyodrębnione pozycje kosztów kwalifikowalnych:

II kwartał 		  IV kwartał

- roboty drogowe netto		819.672,13 zł	905.582,41 zł

- podatek VAT 22%			180.327,87 zł	199.228,13 zł

- nadzór inżynierski	netto		    8.196,72 zł	    9.055,83 zł

- podatek VAT 22%			    1.803,28 zł	    1.992,28 zł

razem				        1.010.000,00 zł        1.115.858,65 zł

Razem 2007r.		2.125.858,65 zł

Źródła finansowania wykazane w złożonym wniosku przedstawiają się następująco:

1. dotacja EFRR	1.594.181,39 zł (≈ 1.594.182,00 zł)	74,99%

2. budżet powiatu	   531.677,25 zł (≈ 531.678,00 zł)		25,01%

W Uchwale Rady Powiatu planowane nakłady na realizację przedmiotowego zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych w 2007r. zostały określone na poziomie 2.125.860,00 zł.

Ogółem planowane do poniesienia nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania w latach 2005 – 2007 wynoszą:

2005r.		   916.743,00 zł

2006r.		2.330.595,00 zł

2007r. 		2.125.860,00 zł

Razem		5.373.198,00 zł