# PROTOKÓŁ NR 2/2005

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbyło się  w dniu 13 kwietnia 2005r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 1030i trwało do godziny 1220.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki przybyli radni:

1.Pan Ryszard Hadała – Przewodniczący Komisji

2.Pani Ewa Gładysz

3.Pani Aleksandra Kubicka

oraz zaproszeni goście:

1.Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Andrzej Opala

2.Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pani Barbara Ignatowska

3.Naczelnik Wydziału RGRiOŚ – Pan Dariusz Łukowiak

4.Naczelnik Wydziału BGiGN – Pan Bogusław Biliński

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

AD.1

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Hadała otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził quorum i serdecznie powitał przybyłych radnych oraz Panią Skarbnik.

Następnie Przewodniczący Komisji wniósł o wykreślenie z proponowanego porządku obrad punktu 4 dotyczącego przyjęcia sprawozdania z realizacji planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z tym, że sprawozdanie to zostało przyjęte na poprzedniej Sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek wraz ze zgłoszoną poprawką został przez Członków Komisji przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

- Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

- Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2004 w części dotyczącej zakresu merytorycznego Komisji.

- Sprawy różne i wolne wnioski

- Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

AD.2

Przewodniczący Komisji zapytał czy członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia i czy mają uwagi bądź zapytania do protokołu?

Uwag nie było.

Protokół Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”).

AD. 3

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania planu finansowego powiatowego funduszu celowego - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak powiedziała Pani Skarbnik, od 2004 roku mamy tylko ten jeden fundusz celowy – stanowi on załącznik do uchwały budżetowej. Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest już poza uchwałą budżetową.

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Hadała zapytał, czy są pytania do przedstawionej analizy realizacji planu finansowego funduszu celowego?

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań, w związku z czym Komisja przystąpiła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

## AD. 4

W ramach kolejnego punktu Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2004 w części dotyczącej zakresu merytorycznego Komisji.

Analizę rozliczenia dotacji przyznanych w ramach zawartych porozumień – drogi, przedstawił i szczegółowo omówił Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak.

Jak powiedział Pan Naczelnik, porozumienia dotyczące przekazania zarządu nad drogami powiatowymi podpisane zostały z trzema gminami: Brójcami, Rzgowem i Tuszynem, i tak:

- Gmina Rzgów w roku 2004 otrzymała na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości 106.639 zł, środki 154.517,98 zł. Różnica bierze się stąd, że gmina w ramach bieżącego utrzymania dołożyła własne środki w wysokości 47.878 zł. Ponadto Gmina Rzgów prowadziła inwestycje, na które powiat przekazał środki w wysokości 110.000 zł, środki wydatkowane – 134.383 zł (24.383 zł Gmina dołożyła z własnych środków). Do ważniejszych inwestycji zaliczyć należy m.in. wykonanie dokumentacji, wymiana krawężników, remont nawierzchni i pobocze na odcinku 400 m ulicy Rudzkiej.

- Gmina Tuszyn w roku 2004 otrzymała na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości 111.814 zł, środki wydatkowane – 193.390 zł (środki własne gminy to kwota 81.576 zł. Środki przekazane prze Powiat na prowadzone przez Gminę Tuszyn inwestycje wynosiły 280.000 zł, wydatkowane przez gminę zostało 1.590.007,81 zł – wynika z tego, iż środki własne gminy zainwestowane w drogi powiatowe to kwota 1.310.007,81 zł.

- Gmina Brójce na bieżące utrzymanie dróg powiatowych otrzymała kwotę w wysokości 182.616 zł., z własnych środków gmina nie dokładała środków na utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto Gmina Brójce otrzymała kwotę w wysokości 73.030 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej Wola Rakowa – Romanów na odcinku 1 km.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat realizacji inwestycji.

Naczelnik Wydziału RGRiOŚ Pan Dariusz Łukowiak przedstawił informację na temat inwestycji przeprowadzonych na drogach powiatowych.

Inwestycje zrealizowane w ramach zawartych porozumień zostały omówione wyżej, w związku z tym Pan Naczelnik omówił inwestycje przeprowadzane na drogach administrowanych przez powiat w gminach Andrespol, Nowosolna i Koluszki, i tak między innymi zrealizowano:

- remont nawierzchni drogi powiatowej Wiączyń – Jordanów, Gałków – Kolonia, odcinek o długości 844 m, wykonanie w ramach przetargu nieograniczonego,

- remont nawierzchni drogi powiatowej Adnrespol – Justynów, odcinek 165m,

- remont nawierzchni drogi powiatowej Gałków Duży – Żakowice, długość 1.023 m,

- remont nawierzchni drogi powiatowej Stefanów – Długie, długość 330m,

- remont nawierzchni drogi powiatowej na ul. 11-go Listopada w Koluszkach o długości 223 m, na kwotę 353.400 zł,

- budowa chodnika Gałków Duży – Różyca, długość 1.200 m, na kwotę 189.044 zł, dodatkowo wykonano odcinek 293 m za kwotę 30.278,65 zł.

- wykonano także mapy do celów projektowych na budowę chodnika w gminie Nowosolnej,

- nie było możliwości zakończenia dokumentacji dla inwestycji w Gminie Nowosolna w związku z tym, iż Gmina nie przekazała w terminie decyzji o warunkach zabudowy – termin wykonania przesunięto na rok 2005. Na dzień dzisiejszy ten zakres został zakończony, wykonany i odebrany, dokumentację przekazano Gminie Nowosolna do realizacji,

- nie odebrano również inwestycji na ul. Tuszyńskiej w Gminie Andrespol, o długości 744 m na kwotę 369.447,35 zł, w związku z tym, iż odmówiono odbioru końcowego remontu na tej drodze, z adnotacją, że wykonawca zobowiązany jest do dokończenia inwestycji do 15 czerwca 2005 r.

Kolejną inwestycją realizowaną przez Powiat jest „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach przy ul. Wigury 2”, realizacja to okres 27.09.2004 r. –31.11.2005 r. Zawarto stosowne umowy na finansowanie tej inwestycji. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Pani Skarbnik przedstawiła pozostałe inwestycje, jakie zostały zrealizowane w roku 2004:

- zakup zagęszczarki,

- montaż drzwi w klasie odporności ogniowej 1 godz.,

- wykonanie instalacji osprzętu telekomunikacyjnego,

- zakup kopiarki do powielarni,

- zakup zestawów komputerowych,

- modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,

- zakup samochodu specjalnego sanitarnego do przewozu osób niepełnosprawnych 9-cio osobowego.

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Hadała zapytał, czy są pytania do przedstawionej analizy?

Jednocześnie Komisja wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu dotyczącym zasadności rozpoczynania inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – Zarząd został zobowiązany do dokonania analizy w celu ustalenia, jaka ilość środków jest potrzebna, aby budowę przykryć. Należy się jednocześnie zastanowić nad możliwością pozyskania na ten cel środków unijnych – wniosek przez Członków Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Komisji nie zgłosili pytań, w związku z czym Komisja przystąpiła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

## AD.5

Ponieważ nie było pytań ani innych wniosków, przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2004 rok w części dotyczącej zakresu merytorycznego działania Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał Panią Skarbnik, jak ocenia realizację budżetu?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że budżet zrealizowany został dobrze – w żadnym przypadku nie doszło do przekroczenia planu.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2004 rok.

Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, w związku z czym przystąpiono do głosowania Komisja jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2004 w części dotyczącej zakresu merytorycznego Komisji.

## AD.6

Nie poruszono spraw różnych i wolnych wniosków.

## AD.7

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Komisji Ryszard Hadała zakończył posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                 Przewodniczący:

E.Cz.                                                                           Ryszard Hadała