## ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Łódź, sierpień 2010r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2010r.

## I   INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

## ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r. str.				  4

#### II  ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO

#### WSCHODNIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010r. str.						21

#### Dochody powiatu łódzkiego wschodniego						22

#### Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego						33

#### Przychody i rozchody powiatu łódzkiego wschodniego					85

# III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA str.						87

IV POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

I KARTOGRAFICZNYM str.								91

V REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH str.				94

VI ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	str.							98

PODSUMOWANIE										116

VII załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego

Wschodniego

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień

i umów

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych

zadania zlecone i zadania własne

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów  ze środków funduszy

strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 8 – Realizacja planów finansowych gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony

środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 10 – Realizacja planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 11 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych

z realizacją zadań  zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Część I

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2010r.

- część ogólna

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010r. uchwalony został 22 stycznia 2010r. Uchwałą Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Budżet powiatu pierwotnie został ustalony w wysokości:

- po stronie dochodów						   42.516.612,74 zł

w tym:

- dochody bieżące					   33.868.603,56 zł

- dochody majątkowe					     8.648.009,18 zł

- po stronie wydatków						   47.693.934,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące					   34.594.947,85 zł

- wydatki majątkowe					   13.098.986,89 zł

Planowany deficyt budżetu Powiatu  Łódzkiego Wschodniego został ustalony 
na poziomie 5.177.322,00 zł. Planowany deficyt budżetu i rozchody zaplanowano sfinansować kredytem bankowym w wysokości 6.000.000,00 zł i wolnymi środkami 
z rozliczenia 2009r. w wysokości 1.027.722,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 13 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym:

- 5 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu,

- 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Ponadto działając zgodnie z zapisami art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych oraz upoważnieniami zawartymi w § 14 uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. podjął 43 uchwały wprowadzające zmiany budżetu, w tym:

- 8 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu,

- 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- 29 uchwał w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych,

- 1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym 
w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstw pomocniczych.

Ostatecznie po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Zarząd Powiatu w I półroczu 2010r. budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

DOCHODY POWIATU						   	   46.272.344,29 zł

w tym:

- dotacje związane z zadaniami z zakresu

administracji rządowej i inne zlecone

jednostce samorządu terytorialnego

odrębnymi przepisami					     5.360.555,00 zł

- dotacje związane z zadaniami wykonywanymi

na mocy porozumień z organami administracji

rządowej							          13.000,00 zł

- dochody własne powiatu					   40.898.789,29 zł

PRZYCHODY POWIATU						     7.791.502,00 zł

w tym:

- wolne środki za 2009r.					     2.791.502,00 zł

- kredyt bankowy						     5.000.000,00 zł

RAZEM								   	   54.063.846,29 zł

WYDATKI POWIATU							   52.213.446,29 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji

rządowej i inne zlecone  jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi przepisami			     5.360.555,00 zł

- wydatki na zadania wykonywane na mocy

porozumień z organami administracji rządowej		          13.000,00 zł

- wydatki na zadania własne					   46.839.891,29 zł

ROZCHODY POWIATU (spłaty rat kapitałowych)			     1.850.400,00 zł

RAZEM								   	   54.063.846,29 zł

Zmiany planu dochodów i przychodów oraz jego realizacja według stanu 
na dzień 30 czerwca 2010r. w ujęciu tabelarycznym przedstawia się w sposób następujący:

| Lp. | Treść | Plan na 2010r. wg uchwały | Plan po zmianach na 2010r. | Różnica (4-3) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (6/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami | 5 329 477,00 | 5 360 555,00 | 31 078,00 | 3 094 049,00 | 57,72% |
| II | Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| III | Zadania własne - dochody | 37 174 135,74 | 40 898 789,29 | 3 724 653,55 | 17 905 796,30 | 43,78% |
| Lp. | Treść | Plan na 2010r. wg uchwały | Plan po zmianach na 2010r. | Różnica (4-3) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | RAZEM DOCHODY (I + II + III) | 42 516 612,74 | 46 272 344,29 | 3 755 731,55 | 21 012 845,30 | 45,41% |
| B. | PRZYCHODY | 7 027 722,00 | 7 791 502,00 | 763 780,00 | 3 626 217,68 | 46,54% |
| C. | OGÓŁEM (A + B) | 49 544 334,74 | 54 063 846,29 | 4 519 511,55 | 24 639 062,98 | 45,57% |

W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o 3.755.731,55 zł, co stanowi wzrost o 8,83% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Wzrost planu dochodów powiatu związany jest
ze wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o 31.078,00 zł i wzrostem dochodów własnych o 3.724.653,55 zł.

Zmiany planu dochodów własnych w okresie I półrocza 2010r. 
w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Treść | Plan na 2010r. |  | Różnica (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg uchwały | po zmianach |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 530 483,00 | 5 252 190,29 | 2 721 707,29 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 133 064,00 | 164 045,00 | 30 981,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 692 123,34 | 2 756 369,34 | 64 246,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 200,00 | 33 400,00 | 29 200,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 104 537,00 | 11 054 537,00 | -50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 136 983,00 | 9 408 742,00 | 271 759,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 156 743,00 | 168 012,00 | 11 269,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 136 397,84 | 10 708 573,87 | 572 176,03 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 588 187,56 | 643 994,79 | 55 807,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 120,00 | 233 628,00 | 17 508,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 416 197,00 | 416 197,00 | 0,00 |
|  | RAZEM DOCHODY WŁASNE | 37 174 135,74 | 40 898 789,29 | 3 724 653,55 |

Zmiany planu dochodów powiatu w zakresie dochodów własnych dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					     2.530.483,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     5.252.190,29 zł

Różnica									  + 2.721.707,29 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 600 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.721.707,29 zł. Zmiany planu dochodów związane były 
z otrzymaną decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przyznającą powiatowi dotację celową w wysokości 2.857.926,00 zł przeznaczoną 
na dofinansowanie zadań:

- „Modernizacja systemu komunikacyjnego

na drogach powiatowych Nr 2911E i 2914E

łączących drogę wojewódzką Nr 713 i 716” 		     2.419.899,00 zł

- „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku

ok. 1270m – sołectwo Grodzisko – Konstantyna

– etap I” 							        438.027,00 zł

Zadania te zostały uwzględnione na listach wniosków zakwalifikowanych 
i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zadania te są realizowane w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki i Rzgów i po zakończeniu procedur przetargowych nastąpiło rozliczenie z gminami i pomoc finansowa na współfinansowanie w/w zadań została zmniejszona o 136.218,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        133.064,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        164.045,00 zł

Różnica									        + 30.981,00zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o 30.981,00 zł w związku ze zrealizowaną sprzedażą lokalu użytkowego znajdującego się w Gałkowie Dużym – 30.000,00 zł oraz wprowadzeniem do planu dochodów kwoty 981,00 zł w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					     2.692.123,34 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     2.756.369,34 zł

Różnica									       + 64.246,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 750 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o 64.246,00 zł. Na zmianę planu dochodów miało wpływ wprowadzenie do planu:

- dochodów z usług (usługi reklamowe)				 5.000,00 zł

- dochodów z otrzymanych spadków, zapisów

i darowizn pieniężnych						 6.800,00 zł

- wpływów z tytułu wpłaty ½ części zysku

gospodarstwa pomocniczego po rozliczeniu

2009r.									    626,00 zł

- zwiększonej pomocy finansowej z gmin dla powiatu		 9.360,00 zł

- otrzymanej dotacji na współfinansowanie projektu

pn. „Wspólnie z powiatem”					          42.460,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej						 4.200,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					          33.400,00 zł

Różnica									       + 29.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 754 został zwiększony łącznie o 29.200,00 zł. Na zmianę planu dochodów miały wpływ wprowadzone do planu dochody:

- z tytułu otrzymanych darowizn w postaci

pieniężnej przez powiat z przeznaczeniem

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej z siedzibą w Koluszkach					 5.000,00 zł

- z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej z siedzibą w Koluszkach				          13.000,00 zł

- z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy

Andrespol z przeznaczeniem na współfinansowanie

bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach				 2.000,00 zł

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	 	 1.200,00 zł

- z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy

Rzgów na współfinansowanie zakupu samochodu

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej z siedzibą w Koluszkach					 8.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
                    z ich poborem

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					   11.104.537,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   11.054.537,00 zł

Różnica									        - 50.000,00 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł. Zmiana planu omawianych dochodów związana była z potrąconą we wpływach za miesiąc luty b.r. nadpłatą udziałów za 2009r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej				                9.136.983,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     9.408.742,00 zł

Różnica									     + 271.759,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 758 o kwotę 271.759,00 zł. Zmiana planu dochodów związana była z otrzymaną decyzją Ministra Finansów, w której część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego została zwiększona 
o 271.759,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        156.743,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        168.012,00 zł

Różnica									       + 11.269,00 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów z najmu

i dzierżawy składników majątkowych realizowanych

przez szkoły								 9.272,00 zł

- zwiększenia wpływów z różnych dochodów			    506,00 zł

- wprowadzenia do budżetu otrzymanych darowizn

w formie pieniężnej							 1.491,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					   10.136.397,84 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   10.708.573,87 zł

Różnica									     + 572.176,03 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie I półrocza 2010r. uległ zwiększeniu łącznie o 572.176,03 zł. Zmiany planu omawianych dochodów dotyczyły:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej				 	     4.500.501,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     4.774.989,00 zł

Różnica									     + 274.488,00 zł

Zmiany planu dochodów w tym zakresie dotyczyły zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na mocy otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego 
na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej, umieszczonych na mocy decyzji sprzed 1 stycznia 2004r. o 274.488,00 zł.

rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej				 	    	 6.700,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        288.950,61 zł

Różnica									     + 282.250,61 zł

Zmiany planu dochodów w tym zakresie związane były z wprowadzeniem 
do budżetu powiatu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego dotacji celowej 
z budżetu państwa w wysokości 3.375,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku) 
oraz dotacji celowej w wysokości 278.875,61 zł otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa. Dotyczy 
to projektu systemowego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”.

rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej				 		 3.960,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.						 4.335,00 zł

Różnica									            + 375,00 zł

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem dotacji w wysokości 375,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2010r., dotyczącą funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej oraz mieszkań chronionych.

rozdziału 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej				 	     5.341.732,84 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     5.356.795,26 zł

Różnica									       + 15.062,42 zł

Zwiększenie planu dochodów w zakresie omawianego rozdziału w okresie sprawozdawczym związane było z otrzymaną dotacją na realizację projektu 
pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w wysokości 15.062,42 zł, która była refundacją wydatków poniesionych w miesiącu grudniu 2009r. ze środków własnych powiatu, przypadających na udział EFRR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        588.187,56 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        643.994,79 zł

Różnica									       + 55.807,23 zł

W okresie I półrocza 2010r. plan dochodów ustalony w dziale 853 uległ zwiększeniu łącznie o 55.807,23 zł. Zmiany te dotyczyły:

- rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

zwiększenie o 4.151,00 zł związane było z wpływem refundacji 
z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych;

- rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 23.000,00 zł związane było z wprowadzeniem do planu dochodów za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010;

- rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy

w okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowanych 
w rozdziale 85333 został zwiększony o 28.656,23 zł z uwagi 
na zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu systemowego 
przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Inwestycja w kadrę”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        216.120,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        233.628,00 zł

Różnica									       + 17.508,00 zł

W I półroczu 2010r. dokonano zwiększenia planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 854 o kwotę 17.508,00 zł. Zwiększenie planu dotyczyło:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.267,00 zł związane było 
z wprowadzeniem do budżetu otrzymanej darowizny w formie pieniężnej w wysokości 4.267,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci 
oraz ze zwiększeniem planu dochodów – wpływy z usług o kwotę 10.000,00 zł (dowóz dzieci i za świadczone usługi żywienia);

- rozdziału 85495 – Pozostała działalność

w okresie sprawozdawczym nastąpiło wprowadzenie do planu dochodów środków w wysokości 3.241,00 zł w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej związanych z otrzymanym z Urzędu Skarbowego rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT za miesiąc grudzień 2009r.

Zestawienie zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami, przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan na 2010r. |  | Różnica (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg uchwały | po zmianach |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 502 110,00 | 505 518,00 | 3 408,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 193 467,00 | 193 467,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 059 300,00 | 3 131 147,00 | 71 847,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 186 700,00 | 1 146 093,00 | -40 607,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 237 900,00 | 233 500,00 | -4 400,00 |
|  | RAZEM DOTACJE CELOWE | 5 329 477,00 | 5 360 555,00 | 31 078,00 |

Zmiana budżetu powiatu po stronie dochodów związanych z zadaniami zleconymi w okresie sprawozdawczym polegała na zwiększeniu planu per saldo 
o kwotę 31.078,00 zł. Zmiany planu dochodów dotyczyły:

Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej						        0,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					               830,00 zł

Różnica									            + 830,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu dochodów dotację celową 
z budżetu państwa (decyzja Wojewody Łódzkiego) w wysokości 830,00 zł 
z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdział 01005).

Działu 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        502.110,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        505.518,00 zł

Różnica									         + 3.408,00 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 710 w I półroczu 2010r. został zwiększony o 3.408,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczyła rozdziału 
71015 – Nadzór budowlany. Zwiększenie nastąpiło na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-I/P/2010 – zwiększenie o 3.153,00 zł oraz decyzji FN.I-30112-76/2010 – zwiększenie o 255,00 zł.

Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					     3.059.300,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     3.131.147,00 zł

Różnica									       + 71.847,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów sklasyfikowany w dziale 754 został zwiększony o 71.847,00 zł. Zmiany dotyczą dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przyznanych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego:

- FN.I-3011-1/P/2010 – zwiększenie o 8.600,00 zł

- FN.I-30112-48/2010 – zwiększenie o 63.190,00 zł

(na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy)

- FN.I-30112-69/2010 – zwiększenie o 57,00 zł

Działu 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					     1.186.700,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     1.146.093,00 zł

Różnica									        - 40.607,00 zł

Plan dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego sklasyfikowanych w dziale 851 dotyczy rozdziału 85156, w którym plan dotacji został zmniejszony o 40.607,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2010r. Nr FN.I-3011
-1/P/2010 w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010. Przedmiotową decyzją Wojewody Łódzkiego zostały zmniejszone środki finansowe 
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej					        237.900,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        233.500,00 zł

Różnica									          - 4.400,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów na zadania zlecone sklasyfikowanych w dziale 853 został zmniejszony o kwotę per saldo 4.400,00 zł. Zmiany te dotyczyły rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2010r. 
Nr FN.I-3011-1/P/2010 w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 24.400,00 zł, a następnie 
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 maja 2010r. Nr FN.I-30112
-68/2010 dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł 
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmiany w planie dochodów powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami nierozerwalnie związane są ze zmianami w planie wydatków związanych 
z realizacją tych zadań. Zadania realizowane w ramach ustalonego planu dotacji celowych są realizowane zgodnie z celem i w zakresie na jaki zostały przyznane dotacje z budżetu państwa.

Po stronie wydatków również nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 4.519.511,55 zł, co stanowi wzrost o 9,48% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

- plan wydatków na zadania zlecone	 o			          31.078,00 zł

- plan wydatków własnych o					     4.488.433,55 zł

| Lp. | Treść | Plan na 2010r. wg uchwały | Plan po zmianach na 2010r. | Różnica (4-3) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (6/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami | 5 329 477,00 | 5 360 555,00 | 31 078,00 | 2 866 595,94 | 53,48% |
| Lp. | Treść | Plan na 2010r. wg uchwały | Plan po zmianach na 2010r. | Różnica (4-3) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II | Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 12 675,00 | 97,50% |
| III | Wydatki na zadania własne | 42 351 457,74 | 46 839 891,29 | 4 488 433,55 | 16 322 120,39 | 34,85% |
| A. | RAZEM WYDATKI (I + II + III) | 47 693 934,74 | 52 213 446,29 | 4 519 511,55 | 19 201 391,33 | 36,77% |
| B. | ROZCHODY | 1 850 400,00 | 1 850 400,00 | 0,00 | 721 800,00 | 39,01% |
| C. | OGÓŁEM (A + B) | 49 544 334,74 | 54 063 846,29 | 4 519 511,55 | 19 923 191,33 | 36,85% |

Zestawienie zmian planu wydatków własnych powiatu w szczegółowości 
do działów klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2010r. przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan na 2010r. |  | Różnica (4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wg uchwały | po zmianach |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 7 473 620,00 | 10 929 107,29 | 3 455 487,29 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 77 116,00 | 88 723,00 | 11 607,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 503 816,63 | 7 561 436,63 | 57 620,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 200,00 | 76 400,00 | 29 200,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 443 909,00 | 443 909,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 241 451,50 | 8 452 720,50 | 211 269,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 946 362,05 | 15 541 538,08 | 595 176,03 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 808 650,56 | 1 847 457,79 | 38 807,23 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 246 035,00 | 1 335 302,00 | 89 267,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 416 197,00 | 416 197,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  | RAZEM WYDATKI WŁASNE | 42 351 457,74 | 46 839 891,29 | 4 488 433,55 |

Plan wydatków własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 42.351.457,74 zł. W okresie I półrocza 2010r. ulegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o 4.488.433,55 i osiągnął poziom 
46.839.891,29 zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					     7.473.620,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					   10.929.107,29 zł

Różnica									  + 3.455.487,29 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 600 w okresie sprawozdawczym został zwiększony łącznie o 3.455.487,29 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, remonty dróg 5.732.854,29 zł;

- zmniejszenia dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg do gmin 
w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi o 96.761,00 zł;

- zwiększenia dotacji celowej do gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o 1.041.761,00 zł;

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych bezpośrednio przez powiat o 3.222.367,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					          77.116,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          88.723,00 zł

Różnica									       + 11.607,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony o 11.607,00 zł. Zmiany planu dotyczą rozdziału 70005 
– Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie planu nastąpiło w wyniku przyznania pomocy finansowej dla gminy Koluszki w wysokości 10.000,00 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu na nieruchomości gminnej, 
w której funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto dokonano zwiększenia 
planu o kwotę 1.607,00 zł ze środków własnych powiatu na uzupełnienie planu wydatków związanych z potrzebami w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					     7.503.816,63 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     7.561.436,63 zł

Różnica									       + 57.620,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 został zwiększony o 57.620,00 zł i dotyczył:

- rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe			         + 3.360,00 zł

w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej od gminy Koluszki 
z przeznaczeniem na współfinansowanie stanowisk pracy referatu budownictwa, umieszczonych w byłym budynku Urzędu Miasta 
w Koluszkach;

- rozdziału 75045 – Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 							       + 54.260,00 zł

zmiany planu wydatków związane były z wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Wspólnie z Powiatem”, na który powiat otrzymał dotację 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 42.460,00 zł 
oraz kwoty 11.800,00 zł na promocję powiatu w związku z otrzymanymi darowiznami w formie pieniężnej (6.800,00 zł) i środkami pozyskanymi od reklamodawców (5.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					          47.200,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          76.400,00 zł

Różnica									       + 29.200,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 został zwiększony w okresie sprawozdawczym o kwotę 29.200,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych i ich celem w wysokości 18.000,00 zł oraz pomocy finansowych z gmin 
i ich przeznaczeniem w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.200,00 zł pochodzą z uzyskanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą 
w Koluszkach.

Środki te zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach   oraz zakup lekkiego samochodu operacyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					     8.241.451,50 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     8.452.720,50 zł

Różnica									     + 211.269,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 211.269,00 zł z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na szkoły o 200.000,00 zł oraz o uzyskane wyższe dochody realizowane przez szkoły o 11.269,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					   14.946.362,05 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					   15.541.538,08 zł

Różnica									     + 595.176,03 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 595.176,03 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej		     + 274.488,00 zł

zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planu dotacji do niepublicznego domu pomocy społecznej w Koluszkach o 14.720,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby pensjonariuszy;

- zwiększeniu planu wydatków przypisanych do nadzoru 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o 279.208,00 zł;

- zwiększeniu planu wydatków przypisanych do nadzoru 
przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o 10.000,00 zł;

zmiany te związane były ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa o 274.488,00 zł.

- rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	     + 305.250,61 zł

zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w kategorii wydatków „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o 3.375,00 zł z uwagi 
na otrzymaną dotację celową na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w terenie oraz o 23.000,00 zł 
z uwagi na zwiększenie planu dochodów pochodzących z obsługi planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na 2010r.; ponadto plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został zwiększony o 278.875,61 zł w kategorii wydatków „wydatki z udziałem środków UE” z uwagi na wprowadzenie do realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” i przyznanie na ten cel dotacji celowej;

- rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			 + 375,00 zł

zmiany planu wydatków w omawianym rozdziale związane były 
z przyznaną dotacją celową w wysokości 375,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego wykonującego pracę socjalną w terenie;

- rozdziału 85295 – Pozostała działalność			       + 15.062,42 zł

zmiana planu wydatków nastąpiła w wyniku otrzymania środków jako refundację wydatków zrealizowanych w miesiącu grudniu 2009r. 
w ramach projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej 
w Wiśniowej Górze” w części unijnej; środki te zostały pozostawione jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki przy realizacji tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wg uchwały budżetowej					     1.246.035,00 zł

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.335.302,00 zł

Różnica									       + 89.267,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 854 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o 89.267,00 zł. Zmiany były skutkiem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na placówki oświatowe o 71.759,00 zł oraz uzyskania wyższych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe 
o 17.508,00 zł.

Podsumowując, zmiany wprowadzone do budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie I półrocza 2010r. spowodowały wzrost planu dochodów powiatu o 3.755.731,55 zł, co stanowi wzrost o 8,83% w stosunku do planu pierwotnego ujętego w uchwale budżetowej. W okresie sprawozdawczym natomiast plan wydatków ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego wzrósł o 4.519.511,55 zł, 
co stanowi wzrost o 9,48% w stosunku do planu pierwotnego. Skutki zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego wprowadzonych w I półroczu 2010r. w stosunku 
do pierwotnie ustalonego budżetu w uchwale budżetowej na 2010r., przedstawia poniższy wykres:

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2010r.

- dochody

- wydatki

- przychody i rozchody

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Dochody powiatu są dochodami publicznymi, sklasyfikowanymi według działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W I półroczu 2010r. w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych zaplanowane dochody powiatu zostały zrealizowane w 45,41%, tj. w wysokości 21.012.845,30 zł.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały określone 
w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo ważną sprawą w realizacji wydatków na zabezpieczenie finansowania zadań powiatu jest posiadana baza dochodowa, będąca w dyspozycji samorządu terytorialnego. W okresie I półrocza 2010r. w realizacji zaplanowanych dochodów uwidoczniły się przewidywane skutki kryzysu gospodarczego. Znaczące symptomy 
są widoczne w zbyt małych wpływach z udziału powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT. Ponadto zapowiedzi analityków i podjęte działania przez Rząd RP skutecznie zburzyły świadomość stabilności zaplanowanych dochodów powiatu na 2010r.

Ze struktury dochodów, zarówno planowanych jak i zrealizowanych wynika, 
że dochody o największym znaczeniu w dochodach ogółem powiatu, to dochody, których źródłem są udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) oraz subwencja ogólna. Są to transfery 
z budżetu państwa, na które Powiat Łódzki Wschodni nie ma wpływu, a w obecnej sytuacji gospodarczej Polski nie ma pewności, że je w ogóle otrzyma i jeżeli tak, 
to czy w terminie pozwalającym na terminową realizację rozpoczętych zadań 
i wynikających z nich zobowiązań.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów za I półrocze 2010r. w stosunku do ustalonego planu na 2010r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

| Dział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % (4/3) | Struktura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 330,00 | 9 119,27 | 40,84% | 0,05% | 0,04% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 22 330,00 | 9 119,27 | 40,84% | 0,05% | 0,04% |
| 020 | LEŚNICTWO | 37 000,00 | 17 344,73 | 46,88% | 0,08% | 0,08% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 37 000,00 | 17 344,73 | 46,88% | 0,08% | 0,08% |
| Dział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % (4/3) | Struktura |  |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 252 190,29 | 461 675,85 | 8,79% | 11,35% | 2,20% |
|  | dochody majątkowe | 956 800,00 | 0,00 | 0,00% | 2,07% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 4 295 390,29 | 461 675,85 | 10,75% | 9,28% | 2,20% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 314 045,00 | 315 150,82 | 100,35% | 0,68% | 1,50% |
|  | dochody majątkowe | 30 000,00 | 62 321,00 | 207,74% | 0,06% | 0,30% |
|  | dochody bieżące | 284 045,00 | 252 829,82 | 89,01% | 0,62% | 1,20% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 506 118,00 | 194 438,82 | 38,42% | 1,09% | 0,93% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 506 118,00 | 194 438,82 | 38,42% | 1,09% | 0,93% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 962 836,34 | 1 429 108,36 | 48,23% | 6,40% | 6,80% |
|  | dochody majątkowe | 769 793,34 | 145 369,81 | 18,88% | 1,66% | 0,69% |
|  | dochody bieżące | 2 193 043,00 | 1 283 738,55 | 58,54% | 4,74% | 6,11% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 164 547,00 | 1 915 176,84 | 60,52% | 6,84% | 9,12% |
|  | dochody majątkowe | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14% | 0,03% | 0,04% |
|  | dochody bieżące | 3 150 547,00 | 1 907 176,84 | 60,53% | 6,81% | 9,08% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 054 537,00 | 4 539 865,74 | 41,07% | 23,89% | 21,61% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 11 054 537,00 | 4 539 865,74 | 41,07% | 23,89% | 21,61% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 408 742,00 | 5 644 846,43 | 60,00% | 20,33% | 26,86% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 9 408 742,00 | 5 644 846,43 | 60,00% | 20,33% | 26,86% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 168 012,00 | 103 960,60 | 61,88% | 0,36% | 0,49% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 168 012,00 | 103 960,60 | 61,88% | 0,36% | 0,49% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 146 093,00 | 654 847,00 | 57,14% | 2,48% | 3,12% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 1 146 093,00 | 654 847,00 | 57,14% | 2,48% | 3,12% |
| Dział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % (4/3) | Struktura |  |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 708 573,87 | 4 793 204,83 | 44,76% | 23,15% | 22,81% |
|  | dochody majątkowe | 5 356 795,26 | 1 881 534,11 | 35,12% | 11,58% | 8,95% |
|  | dochody bieżące | 5 351 778,61 | 2 911 670,72 | 54,41% | 11,57% | 13,86% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 877 494,79 | 481 504,75 | 54,87% | 1,90% | 2,29% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 877 494,79 | 481 504,75 | 54,87% | 1,90% | 2,29% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 233 628,00 | 132 605,73 | 56,76% | 0,50% | 0,63% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 233 628,00 | 132 605,73 | 56,76% | 0,50% | 0,63% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 416 197,00 | 319 995,53 | 76,89% | 0,90% | 1,52% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | dochody bieżące | 416 197,00 | 319 995,53 | 76,89% | 0,90% | 1,52% |
|  | OGÓŁEM | 46 272 344,29 | 21 012 845,30 | 45,41% | 100,00% | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | dochody majątkowe | 7 127 388,60 | 2 097 224,92 | 29,42% | 15,40% | 9,98% |
|  | dochody bieżące | 39 144 955,69 | 18 915 620,38 | 48,32% | 84,60% | 90,02% |

Z analizy przedstawionych danych w ujęciu tabelarycznym wnika, iż ustalony plan dochodów po zmianach na 2010r. w stosunku do zrealizowanych wielkości dochodów przez Powiat Łódzki Wschodni, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2010r. w największym stopniu został zrealizowany w:

- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa		 100,35% rocznego planu

- dziale 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska					   76,89% rocznego planu

- dziale 801 – Oświata i wychowanie		   61,88% rocznego planu

- dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa		   60,52% rocznego planu

- dziale 758 – Różne rozliczenia			   60,00% rocznego planu

- dziale 851 – Ochrona zdrowia			   57,14% rocznego planu

- dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	   56,76% rocznego planu

- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej			   54,87% rocznego planu

Dochody sklasyfikowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej 
w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane poniżej 50,00% ich planu rocznego.

W zakresie działu 010 i działu 020 nie ma zagrożeń w realizacji planu dochodów, natomiast pozostałe wymagają objaśnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     5.252.190,29 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        461.675,85 zł

wsk. %										         8,79%

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe po stronie planu została ujęta dotacja z budżetu państwa związana 
z dofinansowaniem remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011” 
w wysokości 2.857.926,00 zł i pomoc finansowa z gminy Koluszki, Andrespol 
i Rzgów w ramach zawartych umów na współfinansowanie remontów dróg w ramach NPPDL w wysokości 1.437.464,29 zł oraz pomoc finansowa dla powiatu z gmin 
na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Dotacja z budżetu państwa wypłacana jest na zasadzie refundacji, a zakończenie realizacji tych zadań przewidywane jest w II półroczu b.r., stąd tak niewielkie, 
bo 8,79% wykonanie planu dochodów. Zadania są realizowane i nie ma niebezpieczeństwa w zakresie realizacji zaplanowanych dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        506.118,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        194.438,82 zł

wsk. %										       38,42%

Niska realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym w stosunku 
do ustalonego planu sklasyfikowanych w dziale 710 związana jest z brakiem wpływu dotacji z budżetu państwa, związanej z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 
140.000,00 zł. Zaplanowane do realizacji zadania w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     2.962.836,34 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.429.108,36 zł

wsk. %										       48,23%

Biorąc pod uwagę dochody bieżące zaplanowane w dziale 750 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 58,54%. Niestety dochody majątkowe 
w omawianym okresie zostały zrealizowane tylko w 18,88% planu rocznego. 
Tak mała realizacja dochodów majątkowych związana jest z realizacją projektu 
pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Dotacja celowa z samorządu województwa na ten cel zaplanowana 
na 2010r. w wysokości 725.693,34 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 145.369,81 zł, co stanowi 20,03% planu rocznego.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano pomoc finansową z gmin 
na współfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest na II półrocze b.r. i wtedy nastąpi przekazanie pomocy finansowej przez gminy, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

ich poborem

Plan dochodów według uchwały na 2010r.				   11.104.537,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   11.104.537,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.539.865,74 zł

wsk. %										       41,07%

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        162.500,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        102.476,98 zł

wsk. %										       63,06%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty. W okresie sprawozdawczym opłaty te zostały zrealizowane 
w wysokości 102.476,98 zł, co stanowi 63,06% planu rocznego. Należności w zakresie omawianych dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 
6.963,97 zł, na bieżąco prowadzone są procedury windykacyjne.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

Plan dochodów według uchwały na 2010r.				   10.942.037,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   10.892.037,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.437.388,76 zł

wsk. %										       40,74%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią 21,12% 
i są głównym źródłem dochodów powiatu. Dochody te stanowią:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 
- 10,25% udział powiatu we wpływach z PIT

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 
- 1,40% udział powiatu we wpływach z CIT.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan dochodów według uchwały na 2010r.				   10.672.037,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   10.622.037,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.307.682,00 zł

wsk. %										       40,55%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2010r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 10.672.037,00 zł. Zmiana planu, która nastąpiła w okresie sprawozdawczym związana była z nadpłatą udziałów powiatu 
w 2009r., o którą to wpłata udziałów za miesiąc luty 2010r. została pomniejszona. Porównując realizację omawianych dochodów w stosunku do pierwotnego planu (informacja Ministra Finansów), stanowi ona tylko 40,36%. Miesięczne wpływy 
są niższe od wpływów w analogicznym okresie roku 2009 i niestety niepewność 
ich realizacji do wysokości planu jest coraz wyższa. W II półroczu b.r. muszą zostać podjęte działania zmierzające do obniżenia planu dochodów w tym zakresie, 
a co za tym idzie zmniejszenia planu wydatków powiatu na 2010r.

Realizacja omawianych dochodów jest na bieżąco monitorowana i raportowana. Miesięczne zestawienie otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni wpływów 
z udziału 10,25% powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich przedstawia się następująco:

UDZIAŁY POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

| Lp. | za miesiąc | WPŁYWY DO POWIATU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | wsk. % (5/4) | w 2009r. | wsk. % (7/5) | w 2010r. | wsk. % (9/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | styczeń | 541 049,00 | 625 163,00 | 658 240,00 | 105,29% | 906 338,00 | 137,69% | 797 448,00 | 87,99% |
| 2. | luty | 420 624,00 | 545 455,00 | 667 529,00 | 122,38% | 648 492,00 | 97,15% | 629 564,00 | 97,08% |
| 3. | marzec | 347 073,00 | 530 314,00 | 544 063,00 | 102,59% | 572 453,00 | 105,22% | 580 921,00 | 101,48% |
| 4. | kwiecień | 654 612,00 | 1 107 905,00 | 1 156 021,00 | 104,34% | 1 204 641,00 | 104,21% | 1 029 874,00 | 85,49% |
| 5. | maj | 501 146,00 | 583 218,00 | 641 157,00 | 109,93% | 651 606,00 | 101,63% | 673 464,00 | 103,35% |
| 6. | czerwiec | 408 452,00 | 548 992,00 | 546 758,00 | 99,59% | 543 814,00 | 99,46% | 596 411,00 | 109,67% |
| I | Razem 6 m-cy | 2 872 956,00 | 3 941 047,00 | 4 213 768,00 | 106,92% | 4 527 344,00 | 107,44% | 4 307 682,00 | 95,15% |
| II | Plan wg MF | 6 717 755,00 | 8 202 614,00 | 9 067 428,00 | 110,54% | 11 221 139,00 | 123,75% | 10 672 037,00 | 95,11% |
| III | Plan roczny po zmianach | 6 790 698,00 | 8 097 613,00 | 9 067 428,00 | 111,98% | 10 220 772,00 | 112,72% | 10 622 037,00 | 103,93% |
|  | Wsk. % (I:II) | 42,77% | 48,05% | 46,47% |  | 40,35% |  | 40,36% |  |
|  | Wsk. % (I:III) | 42,31% | 48,67% | 46,47% |  | 44,30% |  | 40,55% |  |

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        270.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        129.706,76 zł

wsk. %										       48,04%

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

| Lp. | za miesiąc | WPŁYWY DO POWIATU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w 2006r. | w 2007r. | w 2008r. | w 2009r. | w 2010r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | styczeń | 1 273,04 | 550,00 | 2 921,26 | 668,30 | 658,08 |
| 2. | luty | 10 130,19 | 23 673,91 | 26 670,18 | 5 806,78 | 6 123,49 |
| 3. | marzec | 23 005,91 | 52 113,32 | 68 181,90 | 63 311,67 | 62 086,12 |
| 4. | kwiecień | 65 088,28 | 46 594,87 | 43 124,52 | 19 867,55 | 30 760,04 |
| 5. | maj | 22 223,71 | 31 551,95 | 31 410,79 | 11 592,51 | 8 635,02 |
| 6. | czerwiec | 20 099,80 | 44 003,98 | 32 625,75 | 15 303,81 | 21 444,01 |
| I | Razem 6 m-cy | 141 820,93 | 198 488,03 | 204 934,40 | 116 550,62 | 129 706,76 |
| II | Plan wg uchwały | 145 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 |
| III | Plan po zmianach | 145 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 |
|  | wsk. % (I:II) | 97,81% | 79,40% | 68,31% | 38,85% | 48,04% |
|  | wsk. % (I:III) | 97,81% | 79,40% | 68,31% | 38,85% | 48,04% |

Faktyczna realizacja udziałów 1,40% powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosła 129.706,76 zł, co stanowi 48,04% ustalonego planu rocznego. Porównując miesięczne wpływy 
z omawianego tytułu z analogicznymi okresami lat poprzednich trudno mówić 
o jakichkolwiek proporcjach, czy tendencjach. Ustalony plan na 2010r. jest niższy
niż w 2009r. i mamy nadzieję, że zostanie zrealizowany. Realizacja omawianych dochodów jest na bieżąco monitorowana i raportowana. W przypadku, gdyby wystąpiły jakiekolwiek zagrożenia, Zarząd Powiatu będzie podejmował stosowne decyzje.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów według uchwały na 2010r.				     9.136.983,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					     9.408.742,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     5.644.846,43 zł

wsk. %										       60,00%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Plan dochodów po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 9.408.742,00 zł i wzrósł o 271.759,00 zł (o 2,97%) w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany planu dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły części oświatowej subwencji ogólnej, która na mocy decyzji Ministra Finansów została zwiększona o 271.759,00 zł. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 9.408.742,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2010r. osiągnęła poziom 5.644.846,43 zł, co stanowi 60,00% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 4.951.848,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego 
po zmianach;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75803) została zrealizowana w wysokości 359.184,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego;

- różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane 
w wysokości 62.002,43 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego;

- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 271.812,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					   10.708.573,87 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.793.204,83 zł

wsk. %										       44,76%

W planie dochodów po zmianach na 2010r. sklasyfikowanych w dziale 
852 – Pomoc społeczna należy wyszczególnić:

- plan dochodów majątkowych				     5.356.795,26 zł

- plan dochodów bieżących					     5.351.778,61 zł

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody bieżące w wysokości 2.911.670,72 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego i nie ma niebezpieczeństwa 
w realizacji planu dochodów w tym zakresie w 2010r.

W I półroczu b.r. plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 35,12%, 
tj. w wysokości 1.881.534,11 zł. Dochody majątkowe związane są z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. Zaplanowana dotacja na 2010r. w ramach RPO wynosi 5.306.795,26 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana pierwsza transza dotacji w wysokości 1.881.534,11 zł, co stanowi 35,46% ustalonego planu rocznego.

Rozgraniczając dochody powiatu na bieżące i majątkowe, realizacja dochodów za I półrocze 2010r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | Struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody majątkowe | 7 127 388,60 | 2 097 224,92 | 29,42% | 15,40% | 9,98% |
| 2. | Dochody bieżące | 39 144 955,69 | 18 915 620,38 | 48,32% | 84,60% | 90,02% |
|  | OGÓŁEM DOCHODY | 46 272 344,29 | 21 012 845,30 | 45,41% | 100,00% | 100,00% |

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony uchwałą budżetową na 2010r. określa wielkość środków finansowych zabezpieczonych na finansowanie zaplanowanych do realizacji zadań samorządu powiatowego. Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 
30 czerwca 2010r. w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % (4/3) | Struktura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 22 330,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% | 0,00% |
| 020 | LEŚNICTWO | 37 000,00 | 17 344,73 | 46,88% | 0,07% | 0,09% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 929 107,29 | 2 755 491,41 | 25,21% | 20,93% | 14,35% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 238 723,00 | 76 795,49 | 32,17% | 0,46% | 0,40% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 506 118,00 | 188 760,71 | 37,30% | 0,97% | 0,98% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 767 903,63 | 3 321 172,70 | 42,76% | 14,88% | 17,30% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 207 547,00 | 1 742 311,85 | 54,32% | 6,14% | 9,07% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 443 909,00 | 90 288,68 | 20,34% | 0,85% | 0,47% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,09% | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 452 720,50 | 4 175 418,18 | 49,40% | 16,19% | 21,75% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 146 093,00 | 652 450,70 | 56,93% | 2,19% | 3,40% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 541 538,08 | 4 362 024,35 | 28,07% | 29,77% | 22,72% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 080 957,79 | 1 102 238,60 | 52,97% | 3,99% | 5,74% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 335 302,00 | 681 770,72 | 51,06% | 2,56% | 3,55% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 416 197,00 | 16 724,56 | 4,02% | 0,80% | 0,09% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 28 000,00 | 12 000,00 | 42,86% | 0,05% | 0,06% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000,00 | 6 598,65 | 65,99% | 0,02% | 0,03% |
|  | OGÓŁEM WYDATKI | 52 213 446,29 | 19 201 391,33 | 36,77% | 100,00% | 100,00% |

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym został ustalony na poziomie 52.213.446,29  zł. Według stanu na dzień 
30 czerwca 2010r. został zrealizowany na poziomie 19.201.391,33 zł, co stanowi 36,77% planu rocznego. Najniższa realizacja planu wydatków dotyczy wydatków majątkowych, co związane jest 
z procedurami przetargowymi. W I półroczu 2010r. realizacja budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia się 
w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          22.330,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

Realizacja zadań własnych i zleconych sklasyfikowanych w dziale 010 została zaplanowana do realizacji na II półrocze 2010r.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          37.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          17.344,73 zł

wsk. %										       46,88%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna związane 
są z wypłatą miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej 
i ich zalesienie. Środki na wypłatę ekwiwalentów Powiat otrzymuje na mocy zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 17.344,73 zł, co stanowi 46,88% planu rocznego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					   10.929.107,29 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     2.755.491,41 zł

wsk. %										       25,21%

W ramach ustalonego planu wydatków po zmianach sklasyfikowanych w dziale 600 wyodrębnione zostały dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi łącznie w wysokości 3.433.285,00 zł, w tym na:

- zadania bieżące (§ 2310)					     1.992.524,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6610)		     1.440.761,00 zł

W okresie sprawozdawczym do gmin zostały przekazane transze dotacji 
w łącznej wysokości 988.339,00 zł, co stanowi 28,79% planu, w tym:

- § 2310								        988.339,00 zł

co stanowi 49,60% planu

- § 6610									        0,00 zł

co stanowi 0,00% planu

W podziale na poszczególne gminy, przekazane dotacje ukształtowały się 
w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 992 524,00 | 988 339,00 | 49,60% |
|  | 60014 |  | drogi publiczne powiatowe | 1 992 524,00 | 988 339,00 | 49,60% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 992 524,00 | 988 339,00 | 49,60% |
|  |  |  | Gmina Brójce | 641 022,00 | 320 514,00 | 50,00% |
|  |  |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  | drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol | 155 745,00 | 77 874,00 | 50,00% |
|  |  |  | drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce | 310 581,00 | 155 292,00 | 50,00% |
|  |  |  | drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna | 174 696,00 | 87 348,00 | 50,00% |
|  |  |  | Gmina Koluszki | 405 029,00 | 202 512,00 | 50,00% |
|  |  |  | Gmina Rzgów | 376 864,00 | 188 430,00 | 50,00% |
|  |  |  | Gmina Tuszyn | 569 609,00 | 276 883,00 | 48,61% |

Plan dotacji celowych do gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (§ 6610) został ustalony po zmianach na 2010r. na poziomie 1.440.761,00 zł. Przekazanie dotacji następuje po przedstawieniu rozliczenia nakładów, a w okresie sprawozdawczym nie nastąpiło rozliczenie żadnego zaplanowanego zadania, stąd wykonanie wydatków sklasyfikowanych w § 6610 według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wynosi 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kategorii „wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.027,42 zł, co stanowi 42,73% planu rocznego.

W ramach kategorii wydatków „wydatki na zadania statutowe”, największe wydatki zaplanowano i zrealizowano w § 4270 – Zakup usług remontowych. 
W ramach remontów zaplanowane zostały dwa zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011”, w tym:

„MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH POWIATOWYCH NR 2911E 
I NR 2914E ŁĄCZĄCYCH DROGI WOJEWÓDZKIE NR 713 I NR 716”

Plan wydatków na 2010r.							     4.841.800,29 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.673.408,69 zł

wsk. %										       34,56%

Roboty budowlane przedmiotowego zadania realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowany termin zakończenia robót (zgodnie z umową) ustalono na dzień 20 sierpnia 2010r.

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2941E NA ODCINKU OK. 1 270M – SOŁECTWO GRODZISKO 
- KONSTANTYNA – ETAP I”

Plan wydatków na 2010r.							        891.054,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

Realizacja przedmiotowego zadania przebiega planowo, a na dzień 6 sierpnia b.r. przewidziano zakończenie realizacji robót.

Kolejnym znaczącym wydatkiem w kategorii „wydatki statutowe” są różne opłaty i składki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49.990,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki to opłacenie polisy na ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi 
i obiektami mostowymi, będącymi własnością Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pozostałe zaplanowane wydatki sklasyfikowane w dziale 600 dotyczą wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi (§ 6050) 
- 1.582.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.220,00 zł, co stanowi 0,08% ustalonego planu.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na rok 2010 | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Gminie Andrespol w ramach NPPDL" | 499 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km" | 378 680,00 | 610,00 | 0,16% |
| 3. | "Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1150E w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna" | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E - ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim - etap IV" | 480 000,00 | 610,00 | 0,13% |
| 5. | "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E - ul. Aksamitnej w Kalonce na odcinku ok. 1000m w gminie Nowosolna" | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | "Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od ul. Aksamitnej do ul. Głównej w Kalonce w gminie Nowosolna" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | razem | 1 582 800,00 | 1 220,00 | 0,08% |

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E - UL. BRZEZIŃSKIEJ W GMINIE ANDRESPOL 
W RAMACH NPPDL"

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji w 2010r. w partnerstwie 
z Gminą Andrespol przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 
– 2011”.

W I półroczu 2010r. nie zostały poniesione żadne wydatki. Projekt jest na liście rezerwowej Urzędu Wojewódzkiego do dofinansowania.

"REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1148E W MIEJSCOWOŚCI KOPANKA, GMINA NOWOSOLNA W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM NA DŁUGOŚCI 0,834 KM"

Na wykonanie aktualizacji części kosztorysowej w zakresie przedmiaru robót, ślepego kosztorysu i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania wydano 610,00 zł.

Na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

"BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1150E W STARYCH SKOSZEWACH W GMINIE NOWOSOLNA"

W I półroczu 2010r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację 
w/w zadania inwestycyjnego.

W dniu 21 czerwca 2010r. został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania – rozstrzygnięcie w II półroczu 2010r.

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2921E - UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE W GMINIE ANDRESPOL W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM - ETAP IV"

Na wykonanie aktualizacji części kosztorysowej w zakresie przedmiaru robót, ślepego kosztorysu i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania wydatkowano 610,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2010r. został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania 
– rozstrzygnięcie w II półroczu 2010r.

"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1186E - UL. AKSAMITNEJ W KALONCE NA ODCINKU OK. 1000M W GMINIE NOWOSOLNA"

W I półroczu 2010r. nie poniesiono żadnych wydatków w związku 
z w/w zadaniem inwestycyjnym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 
NR 1186E NA ODCINKU OD UL. AKSAMITNEJ DO UL. GŁÓWNEJ W KALONCE W GMINIE NOWOSOLNA"

W I półroczu 2010r. nie poniesiono żadnych wydatków w związku 
z w/w zadaniem inwestycyjnym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.

Łącznie zaplanowane na 2010r. wydatki sklasyfikowane w dziale 600 
na poziomie 10.929.107,29 zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym 
w 25,21%, tj. w wysokości 2.755.491,41 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        238.723,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          76.795,49 zł

wsk. %										       32,17%

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 dotyczy zadań realizowanych 
w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        150.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          38.690,48 zł

wsk. %										       25,79%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały zrealizowane na:

- wykonanie operatów szacunkowych			          13.925,08 zł

- kopie map ewidencyjnych, kopie dokumentów,

publikacje ogłoszeń							 3.963,73 zł

- wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych		 1.586,00 zł

- wprowadzenie do numerycznej bazy działek

w programie EWMAPA						 1.869,84 zł

razem § 4300							          21.344,65 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych (§ 4590)						          13.711,82 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(§ 4610)								 2.170,01 zł

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz

i opinii (§ 4390)							 1.464,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          88.723,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          38.105,01 zł

wsk. %										       42,95%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w okresie sprawozdawczym składają się:

- wykonanie kopii map ewidencyjnych, kopii

dokumentów i publikacje ogłoszeń					 1.063,51 zł

- wykonanie zmian oznaczenia użytku gruntowego

na użytek drogowy							 3.528,00 zł

- rozliczenie umowy na prowadzenie, gromadzenie

i przechowywanie powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego 						          11.665,00 zł

razem § 4300							          16.256,51 zł

- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego

kominów na budynku położonym w Koluszkach

przy ul. Kościuszki 16 (§ 4390)		 			 1.500,00 zł

- opłacenie polisy z tytułu ubezpieczenia mienia

od ognia i innych żywiołów dla nieruchomości

powiatowej w Gałkowie Dużym (§ 4430)				    334,00 zł

- opłacenie podatku od nieruchomości (§ 4480)			    154,50 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób

fizycznych (§ 4590)						          19.040,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

(§ 4610)								    820,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        506.118,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        188.760,71 zł

wsk. %										       37,30%

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        505.518,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        188.760,71 zł

wsk. %										       37,34%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 8.335,00 zł

wsk. %										       41,68%

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane w wysokości 8.335,00 zł dotyczyły częściowego rozliczenia umowy na prowadzenie, gromadzenie 
i przechowywanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        140.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

W ramach zaplanowanych wydatków zawarta została umowa, której przedmiotem jest pozyskanie i opracowanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz użytków gruntowych w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych obejmującego gminę Brójce, obręb Bukowiec. Realizacja przedmiotu umowy została ustalona na 135.420,00 zł z terminem realizacji w II półroczu b.r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        345.518,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        180.425,71 zł

wsk. %										       52,22%

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy realizacji swoich zadań wydatkował środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		        152.551,70 zł

co stanowi 52,34% planu

- zadania statutowe						          27.874,01 zł

co stanowi 51,58% planu

W ramach wydatków statutowych poniesionych w I półroczu b.r. należy wymienić:

- wynajem lokali – czynsz					          18.508,50 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		 4.510,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia					 1.825,91 zł

- usługi telekomunikacyjne						 1.697,04 zł

- zakup usług pozostałych						 1.020,06 zł

- dostęp do sieci Internet						    311,55 zł

zadania własne

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						    600,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

Realizacja wydatków w ramach zadań własnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaplanowana została na II połowę b.r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     7.767.903,63 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     3.321.172,70 zł

wsk. %										       42,76%

W ramach planu wydatków ogółem sklasyfikowanych w dziale 750 zostały uwzględnione wydatki na realizację:

- zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        193.467,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        107.018,68 zł

wsk. %										       55,32%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        182.467,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          98.252,00 zł

wsk. %										       53,85%

Plan wydatków ustalony na 2010r. w rozdziale 75011 związany jest z ustaleniem wielkości środków finansowych, których źródłem jest dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez powiat w wysokości 182.307,00 zł oraz 160,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły wypłacanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania 
z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2010r. zrealizowane wydatki 
w rozdziale 75011 wyniosły 98.252,00 zł, co stanowi 53,85% planu rocznego.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          11.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 8.766,68 zł

wsk. %										       79,70%

Otrzymana dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 8.766,68 zł, 
co stanowi 79,70% planu. Pozostałe wydatki zostaną sfinalizowane w II półroczu b.r.

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          13.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          12.675,00 zł

wsk. %										       97,50%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 97,50%, tj. w wysokości 12.675,00 zł. Zrealizowane wydatki 
w I półroczu 2010r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 10.440,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 2.235,00 zł.

- zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     7.561.436,63 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     3.201.479,02 zł

wsk. %										       42,34%

W zakresie zadań własnych powiatu sklasyfikowanych w dziale 
750 – Administracja publiczna w okresie sprawozdawczym wydatki były sklasyfikowane w czterech rozdziałach.

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        280.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        116.271,74 zł

wsk. %										       41,53%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2010r. na poziomie 
280.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 116.271,74 zł, co stanowi 41,53% planu rocznego.

W ramach ustalonego planu wydatków 93,43% planu przewidziane zostało 
na wypłatę diet dla radnych. Pozostałe 6,57% planu wydatków – 18.390,00 zł zostało przewidziane na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

W okresie I półrocza b.r. na diety wydatkowano 113.006,18 zł, co stanowi 43,20%, natomiast na wydatki rzeczowe wydatkowano 3.265,56 zł, co stanowi 17,76% ustalonego planu na 2010r.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     7.144.036,63 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     2.964.272,99 zł

wsk. %										       41,49%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w okresie I półrocza 2010r. w podziale 
na grupy rodzajowe, przedstawiają się następująco:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 870 743,29 | 2 889 258,13 | 49,21% | 82,18% | 97,47% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 036 053,00 | 1 979 480,55 | 49,04% | 56,50% | 66,78% |
|  | wydatki na zadania statutowe | 1 751 750,29 | 869 426,45 | 49,63% | 24,52% | 29,33% |
|  | dotacje celowe przekazane gminie | 74 340,00 | 37 170,00 | 50,00% | 1,04% | 1,25% |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 600,00 | 3 181,13 | 36,99% | 0,12% | 0,11% |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 273 293,34 | 75 014,86 | 5,89% | 17,82% | 2,53% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe własne | 547 600,00 | 16 516,36 | 3,02% | 7,66% | 0,56% |
|  | wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 725 693,34 | 58 498,50 | 8,06% | 10,16% | 1,97% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 7 144 036,63 | 2 964 272,99 | 41,49% | 100,00% | 100,00% |

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany 
w wysokości 37.170,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego. Rok 2010 jest kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane są porozumienia zawarte 
w 1999r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminami: Andrespol, Nowosolna i Tuszyn. Porozumienia związane są z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ramach wydatków na zadania statutowe największe wydatki zrealizowane 
w okresie sprawozdawczym, to:

- zakup druków komunikacyjnych

(prawa jazdy, druki rejestracyjne)				        234.557,52 zł

- zakup usług pozostałych						        319.393,94 zł

w tym:

- zakup tablic rejestracyjnych				        140.048,49 zł

- opłaty pocztowe					          67.996,30 zł

- opłaty za transmisje danych				          29.287,02 zł

- utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń

i wywóz nieczystości					          55.571,29 zł

- usługi informatyczne (system FK)				 7.759,20 zł

- prowizje bankowe						    970,00 zł

- wyrabianie pieczątek						 1.458,65 zł

- serwis sprzętu komputerowego w Wydziale

Komunikacji i Spraw Obywatelskich			 6.405,00 zł

- pozostałe							 9.897,99 zł

- zakup energii							          64.825,07 zł

- zakup paliwa do samochodów					          12.544,01 zł

- opłaty za prenumeratę 							 8.521,22 zł

- zakup artykułów chemicznych i środków czystości			 4.795,09 zł

- zakup materiałów biurowych						 8.726,48 zł

- zakup usług remontowych					          28.203,16 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych				          19.163,14 zł

- opłata za dostęp do sieci internet					 3.455,31 zł

- opłaty za administrowanie i czynsz				          13.722,69 zł

- różne opłaty i składki						          10.997,80 zł

- podróże służbowe krajowe						 2.088,61 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		          66.469,02 zł

- szkolenia pracowników						          15.404,80 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		 5.157,31 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji								          34.152,08 zł

- pozostałe						          		          17.249,20 zł

Łącznie wydatki statutowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 869.426,45 zł, co stanowi 49,63% planu rocznego.

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu b.r. zostały zrealizowane w wysokości 3.181,13 zł, co stanowi 36,99% planu. W ramach przedmiotowych wydatków zrealizowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			 1.645,13 zł

- zakup usług zdrowotnych						 1.536,00 zł

W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 zaplanowane zostały 
do realizacji w 2010r. wydatki majątkowe. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan finansowy po zmianach na rok 2010 | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Modernizacja i konfiguracja systemu telefonii stacjonarnej Starostwa Powiatowego w Łodzi" | 36 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | "Wymiana sprzętu informatycznego związana z modernizacją systemu CEPIK" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | "Wymiana i modernizacja sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi" | 25 000,00 | 16 516,36 | 66,07% |
| 4. | "Dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich - stanowiska pracy w Tuszynie" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | "Wymiana wind w budynku – siedzibie Powiatu łódzkiego Wschodniego" | 456 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | razem | 547 600,00 | 16 516,36 | 3,02% |

"MODERNIZACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU TELEFONII STACJONARNEJ  STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁODZI"

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w III kwartale 2010r. W lipcu 2010r. zostały podpisane umowy z wykonawcami, którzy przeprowadzą wszystkie konieczne prace instalacyjne. Prace zostaną zakończone do dnia 31 sierpnia 2010r.

"WYMIANA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ZWIĄZANA Z MODERNIZACJĄ SYSTEMU CEPIK"

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie jest obecnie realizowane z uwagi 
na brak wytycznych MSWiA dla sprzętu informatycznego, jaki miałby być zakupiony, by pracować w systemie CEPIK.

"WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM 
W ŁODZI"

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 66,07%, tj. w wysokości 
16.516,36 zł  i obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej 
do współpracy z siecią teleinformatyczną oraz używanym w Starostwie Powiatowym (i jego zamiejscowych stanowiskach pracy) oprogramowaniem.

"DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁÓW PRZESUWNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH - STANOWISKA PRACY W TUSZYNIE"

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w III kwartale 2010r. W lipcu 2010r. podpisano umowę z wykonawcą systemu regałów przesuwnych. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono na 31 sierpnia 2010r.

"WYMIANA WIND W BUDYNKU – SIEDZIBIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO"

Zadanie w całości realizowane jest przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (administratora nieruchomości wspólnej). Powiat Łódzki Wschodni jest odpowiedzialny jedynie za zabezpieczenie wkładu finansowego, odpowiadającego wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. Do dnia dzisiejszego nie ustalono żadnych terminów realizacji niniejszego zadania.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 58.498,50 zł, co stanowi 8,06% planu rocznego. Przedmiotowe wydatki dotyczyły projektu realizowanego wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. W rozdziale 75020 zaplanowane i realizowane w/w wydatki dotyczą wydatków, które jako kwalifikowane są finansowane ze środków unijnych, natomiast udział własny powiatu jest zabezpieczony w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmują 65,37% wydatków kwalifikowanych, środki własne (PFGZGiK) 34,63%.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          74.260,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          58.770,74 zł

wsk. %										       79,14%

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano imprezy, których celem była prezentacja, wspieranie i ochrona wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej tworzącej Powiat Łódzki Wschodni, w szczególności 
jej lokalnego oraz narodowego dziedzictwa, kultywowanie tradycji 
oraz upowszechnianie  i rozwijanie kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych oraz materialnych cenionych przez społeczność powiatu.

W okresie I półrocza 2010r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 58.770,74 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

„Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego”

Cel: promowanie lokalnej wspólnoty samorządowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
i godne jej reprezentowanie na arenie wojewódzkiej w środowiskach związanych 
z działalnością w samorządach lokalnych

XI Spartakiada rozpoczęła się 18 marca 2010r. w Tomaszowie Mazowieckim. Pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy sportowej obejmującej wiele konkurencji sportowo – rekreacyjnych jest Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali samorządowcy gmin Koluszki, Nowosolna i Brójce, którzy rywalizowali w dwóch konkurencjach: otwierającym Spartakiadę turnieju kręglarskim w dniu 18 marca 2010r. w Tomaszowie Mazowieckim oraz w turnieju tenisa stołowego rozegranym  26 marca w miejscowości Mazew.

Wydatkowano na ten cel 400,00 zł na pokrycie tzw. wpisowego w Spartakiadzie.

„VII Krajowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w Warszawie”

Cel: Promocja dorobku kulturowego i tradycji z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego poza terenem powiatu

Niedzielę Palmową 28 marca br. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu (KGW Andrespol, Bedoń, Kraszew, Justynów i Janówka) spędziły 
w Warszawie na VII Krajowej Wystawie Stołów Wielkanocnych pn. „Wielkanocna Baba”. Jak każdego roku do Warszawy zjechały Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski, aby zaprezentować tradycyjne, regionalne potrawy wielkanocne. Pięknie udekorowane stoły, wspaniałe wypieki i wyroby cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych gości. Stół Wielkanocny, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich reprezentujące Powiat Łódzki Wschodni zdaniem licznej grupy zwiedzających prezentował się najbardziej okazale, o czym może świadczyć fakt, 
iż właśnie ten stół cieszył się największym zainteresowaniem oficjalnych gości 
(i nie tylko). Wystawa odbyła się w Hotelu Novotel w godz. 10 – 16 i towarzyszyły 
jej liczne występy artystyczne.

Wydatkowano na ten cel 700,00 zł.

„III Święto Powiatu – główne obchody”

Cel: promocja powiatu poprzez prezentację, wspieranie i ochronę wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej tworzącej Powiat Łódzki Wschodni, w szczególności jej lokalnego i narodowego dziedzictwa, kultywowania tradycji oraz upowszechniania i rozwijania kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych i materialnych cenionych przez lokalną społeczność.

W dniach 23 i 24 kwietnia br. odbyły się obchody III Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które zainaugurowała Msza Św. w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach celebrowana przez Bpa Ireneusza Pękalskiego.

Oficjalne uroczystości w ramach III Święta Powiatu miały miejsce dniu 
23 kwietnia br. w I LO w Koluszkach. W pierwszej kolejności uczestnicy święta wzięli udział w finale II Powiatowego Dnia Przedsiębiorczości, podczas którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentowali najlepsze pomysły na powiatowy produkt turystyczny. Następnie uczestnicy przenieśli się do sali gimnastycznej 
na oficjalną część, podczas której powitani byli w imieniu władz powiatu 
przez Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego – Marka Jarzębskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu – Ryszarda Surowca. Po okolicznościowych przemówieniach, wygłoszonych m.in. przez Starostę Łódzkiego Wschodniego – Piotra Busiakiewicza, nastąpiła część poświęcona uhonorowaniu dwóch pokoleń przedstawicieli lokalnej społeczności, których indywidualna, bądź zbiorowa działalność przyczyniła się do podnoszenia rangi powiatu we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Część obchodów III Święta Powiatu odbywającą się w I LO im. H. Sienkiewicza 
w Koluszkach zakończył Pan Wicestarosta – Marek Jarzębski zapraszając gości 
na panel dyskusyjny pt. „Perspektywy rozwoju powiatu w kontekście zawierania partnerstw lokalnych”, który odbył się w Restauracji „Zachęta”. Spotkaniu przewodniczył Pan Wicestarosta – Marek Jarzębski, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorców oraz reprezentanci instytucji rynku pracy, kultury i oświaty. Po przedstawieniu przez Wicestarostę prezentacji 
nt. perspektyw i efektów partnerstw lokalnych, zaproszeni goście uczestniczyli 
w dyskusjach połączonych z poczęstunkiem.

Drugi dzień obchodów III Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowiła impreza plenerowa zorganizowana w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Koluszkach, 
w której na scenie obok lokalnych zespołów artystycznych jako gwiazdy wieczoru wystąpiły popularne grupy Samokhin Band i The Bootels. Wielką atrakcją  dla dzieci 
i młodzieży przedkładaną nad inne proponowane zabawy było stoisko specjalnie przygotowane przez Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z siedzibą w Koluszkach, gdzie zwłaszcza najmłodsi mieli okazję obejrzeć pokaz sprzętu policyjnego, zapoznać się z metodami i technikami zabezpieczania śladów (tzw. „Klub Młodego Detektywa”), a także zrobić sobie zdjęcie z Kotem Prewencjuszem i Komisarzem Błyskiem. Rowerzyści zaś mogli zaopatrzyć się nieodpłatnie w elementy odblaskowe i materiały informacyjne promujące bezpieczeństwo na drodze.

Wydatkowano na ten cel 12.089,23 zł.

Tegoroczne obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego dodatkowo realizowane były częściowo jako współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Wspólnie z Powiatem”.

Projekt „Wspólnie z Powiatem” stanowiący część obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Cel: promocja powiatu poprzez działania związane z integracją społeczności lokalnej z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w  formie organizacji szeregu imprez,
 w tym plenerowych, podczas których mieszkańcy gmin tworzących powiat mieli okazję zintegrować się w aspekcie społecznym, kulturowym i sportowym.

Projekt „Wspólnie z Powiatem” poprzez zorganizowanie cyklu imprez wchodzących w skład Święta Powiatu stanowił propozycję integrowania lokalnej społeczności, budowania jej poczucia tożsamości i więzi z lokalnymi tradycjami dzięki stworzeniu możliwości spotkania się w jednym miejscu i jednym czasie, 
tj. w dniach 23 i 24 kwietnia, dniu patrona Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Świętego Wojciecha, przedstawicieli lokalnych społeczności: młodzieży, mężczyzn 
i kobiet w różnych grupach wiekowych.

Osiami projektu były cztery, niżej wymienione imprezy, które dzięki włączeniu ich w coroczne obchody Święta Powiatu zyskały rangę imprez ogólnopowiatowych 
i rozszerzyły swój dotychczas lokalny zasięg:

- IV Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych przeprowadzona w dniu 
9 kwietnia 2010r. w sali OSP w Brójcach. Tradycyjne wielkanocne potrawy 
i dekoracje stołów przygotowało i prezentowało 12 Kół Gospodyń wiejskich 
z terenu powiatu (po dwa z każdej gminy). Udział w Wystawie brali też artyści ludowi z terenu powiatu oraz ludowe zespoły pieśni i tańca. Wystawę odwiedziło ponad  300 osób.

- III Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska” miał miejsce 
w dniach  od 19 do 20 kwietnia 2010r. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniowej Górze swój dorobek artystyczny prezentowały amatorskie zespoły teatralne z terenu powiatu. Ich występy obejrzało ponad 200 osób.

- Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora odbył się 22 kwietnia 2010r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Śpiewacze, taneczne, satyryczne i innych występy artystyczne seniorów zrzeszonych w 15 zespołach obejrzało około 250 osób.

- II Powiatowy Turniej siatkarski o „Puchar Świętego Wojciecha”, w którym o sportowe trofea w formie pucharów walczyły żeńskie i męskie zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, w sumie około 80 młodych zawodników.

Wymienione przedsięwzięcia artystyczno – kulturalno – sportowe spinała finałowa impreza plenerowa o charakterze otwartego festynu. Na scenie Amfiteatru 
w Parku Miejskim w Koluszkach w dniu 24 kwietnia br. wystąpiły zespoły taneczne, ludowe, chóry i soliści, łącznie około 200 wykonawców z terenu powiatu. Atrakcją wieczoru był występ zespołu Samokhin Band sfinansowany ze środków EFS 
oraz koncert grupy The Bootels. Dla uczestników imprezy plenerowej: występujących zespołów i solistów, mieszkańców powiatu i ich rodzin przygotowano poczęstunek 
z potraw regionalnych, który był przygotowany przez lokalne gospodynie, a podawany był w specjalnie zakupionych na ten cel namiotach – pawilonach. Zadbano 
też o higieniczne warunki imprezy (sanitariaty i kosze na śmieci) 
oraz o bezpieczeństwo uczestników organizując ochronę imprezy przez profesjonalną firmę, a także opiekę medyczną.

Społeczność powiatu była na bieżąco informowana o projekcie na stronach www powiatu (aktualności, osobna strona projektu) i w bazie projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zapewniono także promocję wizualną i medialną tj. wyprodukowanie 
i emisję spotu reklamowego w Radiu Łódź promującego projekt na tydzień 
przed imprezą plenerową i zapraszającego mieszkańców powiatu na finałową imprezę w Koluszkach oraz  plakaty, na których wymieniono wszystkie imprezy wchodzące
 w skład projektu, a także zakup banerów i breloczków pamiątkowych.

Przy realizacji projektu Powiat Łódzki Wschodni, beneficjent środków unijnych, ściśle współpracował z gminami Brójce, Koluszki i Andrespol oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Koluszkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brójcach, które ze swojej strony bezpośrednio współpracowały z Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, artystami, szkołami i innymi instytucjami z terenu powiatu.

Wydatki w ramach projektu realizowano na podstawie podpisanej w dniu 
23 lutego 2010r. „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” nr UDA-POKL.07.03.00-10-225/09-00 przyznającej Beneficjentowi, tj. Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu kwotę 42.460,00 (85% z EFS i 15% z budżetu państwa). Całkowita realizacja projektu zamknęła się kwotą 42.392,13 zł.

„Bieg II Dycha Justynów – Janówka”

Cel: promocja powiatu poprzez zaangażowanie w popularyzację aktywnego trybu życia wśród mieszkańców.

W dniu 1 maja 2010r. na terenie Justynowa oraz lasu justynowskiego „Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki” zorganizowało po raz drugi 
10 kilometrowy bieg pn. „II Dycha Justynów – Janówka”. Dzieci i młodzież szkolna 
z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego biegli na dystansie 1 km, a bieg główny 
w kategoriach kobiety i mężczyźni na dystansie 10 km prowadził trasą po lesie justynowskim oraz po Justynowie. Bieg po raz drugi objął swoim patronatem Starosta Łódzki Wschodni – Piotr Busiakiewicz. Zwycięzcy biegu zostali uhonorowani pucharami.

Na ten cel wydatkowano 487,00 zł.

„Obchody 25 - lecia GOK w Rzgowie”

Cel: promocja powiatu poprzez udział w wydarzeniach upamiętniających tradycje regionalnej kultury muzycznej i jej kultywowanie przez lokalną społeczność

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie w dniu 29 maja 2010r. uroczyście obchodził 25 jubileusz swojego istnienia oraz działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Założony w 1985 roku zespół swą rocznicę uczcił dwugodzinnym programem artystycznym, w którym swój dorobek  zaprezentowały zespoły ludowe oraz grupy działające w Gminnym Ośrodku Kultury.

Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył środki finansowe na promocję powiatu podczas obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia GOK w Rzgowie oraz działalności ZPiT „Rzgowianie” poprzez pokrycie części kosztów wydania folderu okolicznościowego w kwocie 488,00 zł.

„Majówka Samorządowa Byszewy 2010”

Cel: promocja powiatu poprzez udział w uroczystościach upamiętniających 20 lecie powstania gmin oraz utrwalenie w świadomości mieszkańców wagi istnienia samorządów lokalnych.

W dniu 30 maja 2010r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Nowosolna w Byszewach odbyła się XI Majówka Samorządowa Byszewy 2010. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Maryjnym w Starych Skoszewach w intencji samorządu lokalnego. Współorganizatorem uroczystości był m.in. Powiat Łódzki Wschodni. Wśród wielu atrakcji jakie zaproponowano mieszkańcom był XI Bieg Żołnierski o Puchar Ministra Obrony Narodowej, 
VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Nowosolna Gry w Bule o Puchar Wójta Gminy Nowosolna, a w bloku artystycznym występy lokalnych zespołów ludowych, widowiskowy pokaz iluzji, występ zespołu Fayerwerk, muzyczne przeboje wszystkich pokoleń. Obchody Majówki zakończyła zabawa taneczna, w której z entuzjazmem uczestniczyli mieszkańcy gminy i powiatu. Powiat w ramach współorganizacji pokrył część kosztów koncertu dziecięco-młodzieżowego zespołu „Koderki” z Łowicza.

Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

Na pozostałe formy promocji powiatu wydatkowano 1.214,38 zł. Były 
to wydatki, których celem była promocja powiatu poprzez udział reprezentantów władz powiatu podczas ważnych wydarzeń o wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          63.140,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          62.163,55 zł

wsk. %										       98,45%

W dniu 17 czerwca 2010r. w Koluszkach odbyło się uroczyste spotkanie władz samorządowych powiatu, tj. członków prezydium Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przedsiębiorcami z terenu powiatu, którzy bądź to w formie rzeczowej, bądź to finansowej, wspierali ważniejsze imprezy promujące naszą społeczność lokalną.

W ramach spotkania omówione zostały dotychczasowe formy współpracy między samorządem i przedstawicielami sfery życia gospodarczo-ekonomicznego powiatu, wzajemne oczekiwania stron oraz możliwości wspierania w przyszłości ważniejszych imprez o zasięgu ogólnopowiatowym, propagujących wśród lokalnej społeczności zarówno kulturę, tradycje powiatu jak i jego potencjał rozwojowy, czynnie tworzony przez współpracę władz samorządowych z kluczowymi przedstawicielami lokalnego biznesu.

Wydatek na organizację spotkania połączonego z poczęstunkiem poniesiony został w kwocie 776,20 zł.

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano na 2010r. udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 61.440,00 zł. 
Są to środki na zabezpieczenie udziału własnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na realizację w 2010r. projektu w ramach umowy partnerskiej pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego – Wrota Regionu Łódzkiego”. Po rozliczeniu wszystkich partnerów przez Lidera projektu, udział własny powiatu w realizacji projektu wynosi 61.387,35 zł i tyle też środków zostało w okresie sprawozdawczym przekazane do samorządu województwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     3.207.547,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.742.311,85 zł

wsk. %										       54,32%

W ramach zadań realizowanych w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej zaplanowane zostały wydatki na zadania zlecone 
i na zadania własne.

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

rozdział 75411 –  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     3.131.147,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.722.425,31 zł

wsk. %										       55,01%

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 125 147,00 | 1 722 425,31 | 55,12% | 99,81% | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 644 347,00 | 1 431 872,96 | 54,15% | 84,45% | 83,13% |
|  | wydatki na zadania statutowe | 316 200,00 | 214 851,33 | 67,95% | 10,10% | 12,47% |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 600,00 | 75 701,02 | 45,99% | 5,26% | 4,40% |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,19% | 0,00% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 3 131 147,00 | 1 722 425,31 | 55,01% | 100,00% | 100,00% |

Zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
są zadaniami zleconymi dla powiatu, na które powiat otrzymuje dotację celową 
z budżetu państwa. Plan wydatków dla Komendy na 2010r. pierwotnie został ustalony na poziomie:

- wydatki bieżące						     3.053.300,00 zł

- wydatki majątkowe							 6.000,00 zł

Po zmianach, które następowały w okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. ukształtowany został na poziomie:

- wydatki bieżące						     3.125.147,00 zł

(zwiększenie o 71.847,00 zł, tj. o 2,35%)

- wydatki majątkowe							 6.000,00 zł

razem wydatki							     3.131.147,00 zł

Wydatki bieżące w wydatkach ogółem Komendy stanowią 99,81%, a majątkowe tylko 0,19%. W wydatkach bieżących zarówno w planie, jak i w wykonaniu największą pozycję stanowią wydatki w kategorii „wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń”. W okresie sprawozdawczym w ramach tej kategorii wydatkowano 1.431.872,96 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego.

W wydatkach na zadania statutowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy

i funkcjonariuszy						          93.476,60 zł

tj. 88,94% planu

- zakup materiałów i wyposażenia				          58.739,22 zł

tj. 67,66% planu

- zakup usług pozostałych					          24.811,47 zł

tj. 82,70%

- zakup energii							          11.199,94 zł

tj. 46,67% planu

- zakup usług remontowych						 7.571,22 zł

tj. 50,47% planu

- podróże służbowe krajowe						 5.985,84 zł

tj. 66,51%

- zakup usług telekomunikacyjnych					 4.889,93 zł

tj. 34,93% planu

- pozostałe								 8.177,11 zł

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków majątkowych. 
W II półroczu b.r. przewidziano w ramach przyznanych środków zakup pompy szlamowej.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          76.400,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          19.886,54 zł

wsk. %										       26,03%

rozdział 75411 –  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          33.400,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          15.000,00 zł

wsk. %										       44,91%

W ramach tych środków zaplanowano przeznaczyć 15.000,00 zł 
na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego. Pozostała część wartości pojazdu w wysokości 32.912,08 zł została przekazana Komendzie w formie darowizny rzeczowej przez firmę AMX sp. jawna. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu  na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy przede wszystkim na zakup odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          20.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										         0,00%

W rozdziale 75421 zaplanowana została rezerwa celowa, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          23.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 4.886,54 zł

wsk. %										       21,25%

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki związane są z organizacją lub współorganizacją imprez, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z pożarów, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego 
oraz bezpieczeństwa jego uczestników.

I tak w okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni współfinansował:

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Cel: podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży nt. zagrożeń wynikających 
z pożarów oraz znajomości postępowania związanego z zapobieganiem pożarom

W dniu 30 marca 2010r. odbył się w Koluszkach powiatowy etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu rozgrywanego 
w trzech kategoriach wiekowych przystąpiła młodzież z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Turniej był objęty patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego, 
a organizował go Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zakupiono nagrody (9 książek) dla laureatów łącznie za 374,89 zł.

XXXII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Cel:  Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego uczestników

W dniu 14 kwietnia 2010r. na terenie Miejsko Gminnego Centrum Edukacji Komunikacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach rywalizowały najlepsze drużyny ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego w Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego, który jest jedną ze stałych form profilaktycznej pracy służb ruchu drogowego mającej na celu m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Organizatorami XXXII eliminacji wojewódzkich turnieju byli: PZMot, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu 
oraz Powiat Łódzki Wschodni. Pomocy w wojewódzkim przedsięwzięciu udzielili również policjanci z koluszkowskiej drogówki.

Zakupiono puchary łącznie za kwotę 300,00 zł.

I Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”

Cel: popularyzowanie poszanowania zasad, przepisów i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa społecznego i roli policji w jego utrzymaniu wśród najmłodszych mieszkańców powiatu

W dniu 24 kwietnia 2010r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Z Policją Bezpieczniej” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu, zorganizowanego z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach, objętego patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

Atrakcyjne nagrody i dyplomy dla 20 laureatów konkursu ufundowane były przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, WODR w Łodzi oraz KP Policji 
w Koluszkach. Powiat na ten cel wydatkował 925,71 zł.

V Edycja Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie

Cel: popularyzowanie poszanowania zasad i przestrzegania prawa, utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, profilaktyka wiktymologiczna

W dniu 13 maja br. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Długiem odbyły się powiatowe eliminacje V edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach wojewódzkiego programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. W konkursie wzięło udział 7 drużyn pierwszoklasistów reprezentujących szkoły podstawowe z Koluszek, Kalina, Justynowa, Różycy, Lipin oraz Długiego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa oraz szybkością i sprawnością fizyczną. Najlepszą okazała się być drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach i ona to właśnie reprezentowała Powiat Łódzki Wschodni podczas finału wojewódzkiego w Łodzi.

Na nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych dla laureatów wydatkowano 385,94 zł.

W ramach zadań realizowanych w zakresie bezpieczeństwa publicznego został zakupiony przez Powiat Łódzki Wschodni skuter z myślą o jego przekazaniu 
jako pomoc rzeczową dla Gminy Koluszki z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Edukacji Komunikacyjnej – miasteczka ruchu drogowego w Koluszkach. Na zakup skutera wydatkowano 2.900,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        443.909,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          90.288,68 zł

wsk. %										       20,34%

W okresie sprawozdawczym wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75702 zostały zrealizowane w wysokości 90.288,68 zł. Są to uregulowane odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat Łódzki Wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          50.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

W ustalonym budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalonym na 2010r. zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła żadna sytuacja, 
na rozwiązanie której wystąpiłaby potrzeba rozdysponowania środków finansowych 
z rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     8.452.720,50 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.175.418,18 zł

wsk. %										       49,40%

Zadania oświaty i wychowania sklasyfikowane w dziale 801 w okresie sprawozdawczym były realizowane bez żadnych zatorów. Wydatki oświaty 
i wychowania są sklasyfikowane w ośmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Plan po zmianach i jego realizacja w okresie sprawozdawczym w szczegółowości 
do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, został zobrazowany w tabeli:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 8 452 720,50 | 4 175 418,18 | 49,40% |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 773 160,00 | 453 095,21 | 58,60% |
|  | 80111 | Gimnazja specjalne | 392 111,00 | 219 779,59 | 56,05% |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 293 821,00 | 1 298 453,03 | 56,61% |
|  | 80123 | Licea profilowane | 478 059,00 | 278 503,10 | 58,26% |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 162 786,50 | 1 726 819,33 | 54,60% |
|  | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 328 076,00 | 189 185,59 | 57,67% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 591,00 | 6 119,97 | 18,22% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 991 116,00 | 3 462,36 | 0,35% |

Ponadto przedstawiamy poniżej wykres obrazujący realizację wydatków działu 801 w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do ustalonego planu wydatków 
po zmianach na 2010r.

W ramach ustalonego planu wydatków ogółem sklasyfikowanych w dziale 801 należy wyróżnić:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 145 062,00 | 4 175 418,18 | 51,26% | 96,36% | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 899 039,00 | 3 413 929,74 | 49,48% | 81,62% | 81,76% |
|  | wydatki na zadania statutowe | 1 180 934,00 | 747 457,88 | 63,29% | 13,97% | 17,90% |
|  | dotacje na zadania bieżące | 54 000,00 | 12 115,56 | 22,44% | 0,64% | 0,29% |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 089,00 | 1 915,00 | 17,27% | 0,13% | 0,05% |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 307 658,50 | 0,00 | 0,00% | 3,64% | 0,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wydatki majątkowe własne | 207 658,50 | 0,00 | 0,00% | 2,46% | 0,00% |
|  | wydatki majątkowe w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,18% | 0,00% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 8 452 720,50 | 4 175 418,18 | 49,40% | 100,00% | 100,00% |

W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84,70% w strukturze planu wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń wydatkowano 3.413.929,74 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i na zakup usług zdrowotnych w okresie I półrocza b.r. wydatkowano 1.915,00 zł, co stanowi 17,27% planu.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane zostały również dotacje 
na zadania bieżące w wysokości 54.000,00 zł. W 2010r. Powiat Łódzki Wschodni dotuje działalność jednej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest to Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach. Wykorzystanie zaplanowanej dotacji w okresie sprawozdawczym nie jest proporcjonalne w stosunku do okresu rozliczeniowego, co wynika ze zmiany kwoty dotacji na jednego ucznia miesięcznie oraz innej niż planowano liczby uczniów.

W planie finansowym wydatków na 2010r. zaplanowano wielkość dotacji 
w oparciu o zadeklarowaną przez osoby prowadzące w/w szkołę, planowaną liczbę 
60 uczniów w  2010r. i stawkę miesięczną dotacji w kwocie 75,00 zł  na jednego ucznia  (60 uczniów x 75,00 zł x 12 m-cy = 54.000,00 zł).

Dotacja dla w/w szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych 
w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju na jednego ucznia. Ponieważ Powiat Łódzki Wschodni nie jest organem prowadzącym dla tego typu szkoły, zatem podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

W związku z tym zwrócono się do ościennych powiatów z prośbą o podanie wysokości   wydatków  bieżących  ponoszonych w tego typu szkołach. Z zebranych  informacji, na podstawie  wydatków bieżących ponoszonych przez Powiat Piotrkowski,  ustalono dotację w kwocie 59,39 zł  miesięcznie na jednego ucznia.

Liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010r. wynosiła średnio 34 uczniów/m-c.

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana jest miesięcznie. Wyliczana jest na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wg stanu w pierwszym dniu miesiąca, podawanej przez osoby prowadzące szkołę oraz stanowi iloczyn stawki miesięcznej 59,39 zł na jednego ucznia i podanej liczby uczniów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 801 dotyczą dwóch zadań, 
a mianowicie:

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH”

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        207.658,50 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

W I półroczu 2010r. nie zostały poniesione żadne środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Powiat Łódzki Wschodni w 2009r. wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu z możliwością realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, II Oś Priorytetowa: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6: Ochrona powietrza.

W dniu 24 lutego 2010r. została przekazana informacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, iż przedmiotowy wniosek został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków EFRR w ramach w/w konkursu.

Ogłoszenie przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji możliwe będzie 
po umieszczeniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na liście podstawowej 
na dofinansowanie inwestycji środkami z RPO WŁ na lata 2007 – 2013.

„BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KOLUSZKACH”

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        100.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

Powiat Łódzki Wschodni ujął w planie wydatków pomoc finansową dla Gminy Koluszki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącym 
w Koluszkach. Pomoc finansowa zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana 
po otrzymaniu rozliczenia nakładów na w/w zadanie. W okresie I półrocza b.r. 
nie nastąpiło takie rozliczenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.335.302,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        681.770,72 zł

wsk. %										       51,06%

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 854 dotyczy czterech rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | Struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 335 302,00 | 681 770,72 | 51,06% | 100,00% | 100,00% |
|  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 356 188,00 | 222 579,40 | 62,49% | 26,67% | 32,65% |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | Struktura % |  |
|  |  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 644 723,00 | 374 621,40 | 58,11% | 48,28% | 54,95% |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 246,00 | 3 467,36 | 21,34% | 1,22% | 0,51% |
|  | 85495 | Pozostała działalność | 318 145,00 | 81 102,56 | 25,49% | 23,83% | 11,89% |

W strukturze planu, a także i zrealizowanych wydatków w wydatkach ogółem sklasyfikowanych w dziale 854 największym konsumentem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Łącznie w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w dziale 854 wyniosły 681.770,72 zł, co stanowi 51,06% rocznego planu po zmianach.

W zakresie planu, jak i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2010r. w dziale 854 należy wyróżnić:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 323 302,00 | 681 770,72 | 51,52% | 99,10% | 100,00% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |
|  | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 057 947,00 | 518 407,15 | 49,00% | 79,23% | 76,04% |
|  | wydatki na zadania statutowe | 259 930,00 | 163 363,57 | 62,85% | 19,47% | 23,96% |
| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,15% | 0,00% |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 425,00 | 0,00 | 0,00% | 0,25% | 0,00% |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,90% | 0,00% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 1 335 302,00 | 681 770,72 | 51,06% | 100,00% | 100,00% |

W ramach wydatków bieżących największą kategorię stanowią wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń – 79,23% planu wydatków ogółem. Kolejną kategorią pod względem wysokości wydatków są wydatki na zadania statutowe – 19,47% planu wydatków ogółem.

W kategorii wydatków bieżących w ustalonym planie wydatków na 2010r. przewidziano dotację na zadania bieżące w wysokości 2.000,00 zł. Powiat Łódzki Wschodni na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, przekazuje dotację za wydane orzeczenia 
dla uczniów z terenu powiatu. Orzeczenia te wydawane są przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa zawodowego i dla Dzieci 
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Poradnia ta decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty została wskazana dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego do wydawania w/w orzeczeń. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano żadnego rozliczenia z liczba orzeczeń 
i nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel. Corocznie takie rozliczenie przez Miasto Łódź jest przekazywane w miesiącu grudniu.

W kategorii wydatki majątkowe zostało zaplanowane jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – etap I” – 12.000,00 zł. Realizacja tego zadania została przewidziana na II półrocze b.r.

| Dział | Treść | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 452 720,50 | 4 175 418,18 | 49,40% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 335 302,00 | 681 770,72 | 51,06% |
|  | OGÓŁEM | 9 788 022,50 | 4 857 188,90 | 49,62% |

Podsumowując plan wydatków i jego realizację w dziale 801 i 854 należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym łącznie na realizację zadań wydatkowano 4.857.188,90 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego. Rozliczenie środków finansowych otrzymanych i uzyskanych na oświatę i wychowanie (dział 801) 
oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) za okres I półrocza 2010r. przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana

na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.		     4.332.867,00 zł

- dochody łączne uzyskane przez szkoły i placówki

oświatowe w I półroczu b.r.					        236.566,33 zł

razem								     4.569.433,33 zł

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 4.857.188,90 zł. 
Jak z powyższego rozliczenia wynika, powiat „dołożył” do oświaty 287.755,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.146.093,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        652.450,70 zł

wsk. %										       56,93%

w tym:

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.141.600,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        650.204,30 zł

wsk. %										       56,96%

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacane są składki           na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						 4.493,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 2.246,40 zł

wsk. %										       50,00%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka              w Bukowcu, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innych tytułów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					   15.541.538,08 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     4.362.024,35 zł

wsk. %										       28,07%

Zadania realizowane w ramach działu 852 – Pomoc społeczna sklasyfikowane 
są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        851.424,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        492.211,39 zł

wsk. %										       57,81%

W ramach placówek opiekuńczo – wychowawczych działa Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu. Dom statutowo przeznaczony jest dla ośmiorga wychowanków. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. w placówce przebywało 8 wychowanków, w wieku od 6 do 16 lat.

Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, odzież, pomoc w nauce, opiekę lekarską, organizację czasu wolnego, możliwość kontaktowania się z rodzinami naturalnymi, wypełniania – zgodnie z wolą rodziców 
– praktyk religijnych. W Rodzinnym Domu Dziecka zatrudnione są 3 osoby.

Plan finansowy dla Rodzinnego Domu Dziecka na 2010r. został ustalony 
na poziomie 192.132,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki 
w wysokości 91.524,61 zł, co stanowi 47,64% planu.

Plan wydatków Rodzinnego Domu Dziecka dzieli się na kategorie:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 74 667,00 | 40 703,89 | 54,51% | 38,86% | 44,47% |
| 2. | Wydatki na zadania statutowe | 114 472,00 | 49 560,72 | 43,30% | 59,58% | 54,15% |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 993,00 | 1 260,00 | 42,10% | 1,56% | 1,38% |
|  | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 192 132,00 | 91 524,61 | 47,64% | 100,00% | 100,00% |

Koszt utrzymania jednego dziecka (opublikowany w dzienniku Urzędowym Wojewody Łódzkiego) wynosi 1.796,00 zł. W omawianym rozdziale zaplanowane zostały również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie 600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 375.367,87 zł, co stanowi 62,56% planu. Są to dotacje do innych jednostek samorządu terytorialnego w rozliczeniu za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach działających na terenie innych powiatów, za które Powiat Łódzki Wschodni ponosi odpłatność.

W okresie sprawozdawczym  było 20 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo 
– wychowawczych poza Powiatem. Na poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 375.367,87 zł składają się dotacje do:

- Powiatu Gostynińskiego					        156.150,06 zł

- Powiatu Kutnowskiego					          34.485,52 zł

- Powiatu Pabianickiego					          70.840,11 zł

- Powiatu Rawskiego						          23.587,82 zł

- Miasta Piotrków Trybunalski				          67.174,00 zł

- Miasta Siedlce							          23.130,36 zł

Koszty w placówkach opiekuńczo wychowawczych znacznie wzrastają z chwilą osiągnięcia przez placówkę określonego przepisami prawa standardu. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu i poza nim, są kierowane na podstawie postanowień właściwego sądu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, przyznano z tytułu usamodzielnienia świadczenie pieniężne dla jednego wychowanka z placówki w wysokości 6.588,00 zł. Pomoc 
na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano dwóm wychowankom za łączną kwotę 9.837,11 zł. Dla wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacono zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 8.893,80 zł. Łącznie na ten rodzaj pomocy wypłacono świadczenia w wysokości 25.318,91 zł, 
co stanowi 42,70% ustalonego planu na 2010r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     6.173.645,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     2.745.539,42 zł

wsk. %										       44,47%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

- w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,

- w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,

- w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          60.208,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          28.360,00 zł

wsk. %										       47,10%

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych z chorobą Alzheimera przy Stowarzyszeniu Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach przeznaczony jest dla 14 osób w podeszłym wieku i 24 osób przewlekle somatycznie chorych. W 2010r. plan dotacji celowej został ustalony na poziomie 60.208,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.360,00 zł, co stanowi 47,10% planu. W Domu pomocy umieszczonych jest 31 mieszkańców, w tym według tzw. „nowych zasad” przebywało 28 osób, a na tzw. „starych zasadach” – 3 osoby.

W Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku według tzw. „nowych zasad” przebywało 5 osób, na tzw. „starych zasadach” – 3 osoby. Koszt utrzymania jednej osoby w 2010r. wynosi 2.239,00 zł.

W placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. na „nowych zasadach” przebywały 23 osoby. Koszt utrzymania mieszkańca Domu w 2010r. (ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego) wynosi 2.376,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.825.708,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        924.729,97 zł

wsk. %										       50,65%

Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet 
w Lisowicach posiada 60 miejsc statutowych. W I półroczu 2010r. było wykonanych 369 miejsc. W Domu umieszczonych jest 60 mieszkanek, z czego 9 osób jest przyjętych według tzw. „nowych zasad”, a 51 osób według tzw. „starych zasad”. Koszt utrzymania mieszkanki wynosi 1.915,00 zł i jest na poziomie 2007r.

Plan wydatków na 2010r. dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach został ustalony na poziomie 1.825.708,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 924.729,97 zł, co stanowi 50,65% planu. Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym w podziale na kategorie wydatków, w porównaniu do ustalonego planu po zmianach, przedstawiają się następująco:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 200 247,00 | 614 442,17 | 51,19% | 65,74% | 66,45% |
| 2. | Wydatki na zadania statutowe | 622 367,00 | 309 428,89 | 49,72% | 34,09% | 33,46% |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 094,00 | 858,91 | 27,76% | 0,17% | 0,09% |
|  | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 1 825 708,00 | 924 729,97 | 50,65% | 100,00% | 100,00% |

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 
na realizację swoich zadań statutowych wydatkował 50,65% ustalonego na 2010r. planu wydatków.

W strukturze wydatków poniesionych w I półroczu b.r. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń stanowią 66,45% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki na zadania statutowe 33,46%, natomiast świadczenia 
na rzecz osób fizycznych stanowią 0,09%.

Największe wydatki wśród wydatków statutowych poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach w okresie sprawozdawczym, to:

- zakup środków żywności					          92.200,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia				          69.199,31 zł

- zakup energii							          40.222,31 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	          38.683,79 zł

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     3.848.521,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.791.839,45 zł

wsk. %										       46,56%

Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Wiśniowej Górze posiada 145 miejsc statutowych. Według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wykonanych było 891 miejsc. W Domu umieszczonych jest 148 mieszkańców, w tym na tzw. „nowych zasadach” 53 osoby, a na „starych zasadach” 95 osób. Koszt utrzymania pensjonariusza wynosi 1.804,00 zł i jest na poziomie 2007r.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 536 300,00 | 1 272 790,45 | 50,18% | 65,90% | 71,03% |
| 2. | Wydatki na zadania statutowe | 1 303 021,00 | 512 126,67 | 39,30% | 33,86% | 28,58% |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200,00 | 6 922,33 | 75,24% | 0,24% | 0,39% |
|  | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 3 848 521,00 | 1 791 839,45 | 46,56% | 100,00% | 100,00% |

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 
na realizację swoich zadań wydatkował 46,56% ustalonego na 2010r. planu wydatków.

W strukturze wydatków poniesionych w I półroczu 2010r. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń stanowią 71,03% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki na zadania statutowe stanowią 28,58%, natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,39%.

Największe wydatki wśród wydatków statutowych poniesionych przez Dom Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym to:

- zakup energii							        171.402,51 zł

- zakup środków żywności					        107.671,70 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	          81.265,00 zł

- zakup usług pozostałych					          66.243,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia				          35.915,66 zł

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze nie spełnia wymaganych standardów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program naprawczy opiera się przede wszystkim na zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. Pierwszy etap zadania ma być zakończony do końca listopada b.r.

Pozostały plan wydatków w rozdziale 85202 został ustalony na poziomie 429.208,00 zł i przypisany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010r. W okresie sprawozdawczym realizacja planu wydatków przez Centrum była zerowa.

Ponadto w planie wydatków ustalono plan na poziomie 10.000,00 zł przypisując do realizacji Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 610,00 zł, co stanowi 6,10% planu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.413.493,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        746.509,23 zł

wsk. %										       52,81%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu 2010r. wykonując postanowienia prawne zawarte w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej sprawowało nadzór nad rodzinną opieką zastępczą na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Nadzorem objętych było 78 rodzin zastępczych, w tym 58 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 16 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem 
oraz 4 zawodowe rodziny niespokrewnione.

W okresie sprawozdawczym objętych opieką w rodzinach zastępczych było 
113 dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie stosownych postanowień sądów.

W ramach zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 45.820,83 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu wynagrodzeń wypłacanych 
dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym wypłacone świadczenia dla:

- zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych

o charakterze pogotowia rodzinnego			          31.045,82 zł

- wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej		          11.635,10 zł

- specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej			 3.139,91 zł

Na różnego rodzaju świadczenia dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków zaplanowano niezbędne środki na 2010r. w wysokości 1.152.445,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 642.255,44 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego. Wypłacone świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 486.070,44 zł, natomiast świadczenia pieniężne wypłacone dla wychowanków rodzin zastępczych usamodzielniających się w okresie sprawozdawczym wyniosły 156.185,00 zł.

Wypłacone świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym w podziale na charakter rodziny i rodzaje świadczeń, przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Charakter rodziny zastępczej | Liczba rodzin | Liczba dzieci w rodzinach | Świadczenia pieniężne |  |  |  | Struktura % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | na pokrycie bieżących kosztów utrzymania | jednorazowe na pokrycie niezbędnych potrzeb przyjmowanych dzieci | na pomoc związaną ze zdarzeniami losowymi | Razem |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze | 58 | 76 | 292 231,95 | 2 000,00 | 6 150,00 | 300 381,95 | 61,80% |
| 2. | Niespokrewnione rodziny zastępcze | 16 | 23 | 120 214,33 | 0,00 | 0,00 | 120 214,33 | 24,73% |
| 3. | Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego | 2 | 8 | 29 490,48 | 4 600,00 | 800,00 | 34 890,48 | 7,18% |
| 4. | Zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem | 1 | 5 | 25 234,20 | 0,00 | 0,00 | 25 234,20 | 5,19% |
| 5. | Nowa zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem | 1 | 1 | 2 949,48 | 2 400,00 | 0,00 | 5 349,48 | 1,10% |
|  | Razem | 78 | 113 | 470 120,44 | 9 000,00 | 6 950,00 | 486 070,44 | 100,00% |

Struktura % wypłaconych świadczeń pieniężnych w I półroczu 2010r. obrazuje wielkość wydatków na opiekę i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na spokrewnione 
z dzieckiem rodziny zastępcze – 300.381,95 zł, tj. 61,80% ogółem zrealizowanych świadczeń pieniężnych. Biorąc pod uwagę rodzaj świadczeń, to najwyższe 
są świadczenia przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 470.120,44 zł, co stanowi 96,72% ogółem wypłaconych świadczeń.

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wydał na wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków z rodzin zastępczych 156.185,00 zł.
I tak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracowało z 24 rodzinami usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych. W okresie I półrocza 2010r. wypłacono:

- zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania

nauki dla wychowanków					          87.410,54 zł

- świadczenia z tytułu usamodzielnienia się

dla 9 wychowanków						          44.469,00 zł

- pomoc finansową w formie zagospodarowania

dla 5 wychowanków						          24.305,46 zł

Ponadto w ramach planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85204 zaplanowano 117.647,00 zł na 2010r. w § 2320 na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazane dotacje wyniosły 49,67% ustalonego planu na 2010r.

W okresie I półrocza b.r. Powiat Łódzki Wschodni przekazał na 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu dotacje celowe do:

- Powiatu Chełmskiego						 5.929,20 zł

- Powiatu Łowickiego							 1.690,65 zł

- Powiatu Pruszkowskiego						 6.917,40 zł

- Powiatu Tomaszowskiego						    658,80 zł

- Powiatu Zgierskiego							 3.592,24 zł

- Miasta Łódź							          36.350,67 zł

- Miasta Gdańsk							 3.294,00 zł

razem								          58.432,96 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        776.970,61 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        333.053,54 zł

wsk. %										       42,87%

W ramach planu wydatków po zmianach na 2010r. sklasyfikowanych 
w rozdziale 85218 zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 498.095,00 zł, w tym 4.500,00 zł dotacja 
z budżetu państwa z przeznaczeniem na miesięczny dodatek dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie oraz 278.875,61 zł na wydatki związane 
z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”.

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 240.914,61 zł, co stanowi 48,37% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		        196.618,49 zł

- zadania statutowe						          44.156,12 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych				    140,00 zł

W ramach wydatków na zadania statutowe największą pozycję stanowił czynsz za lokale zajmowane przez Centrum – 14.945,71 zł, następnie zakup materiałów 
i wyposażenia – 7.213,05 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– 6.389,19 zł.

Projekt pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” jest realizowany 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już po raz drugi. Projekt ten jest realizowany w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Unii Europejskiej 
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany 
w partnerstwie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koluszkach i jest skierowany 
do dwóch grup odbiorców:

- osób usamodzielniających się (są to wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych),

- osób niepełnosprawnych, w tym uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Projekt ma na celu umożliwienie aktywnego poruszania się 60 uczestnikom 
w obszarze lokalnym, społecznym i zawodowym. Wartość projektu została oszacowana na 311.592,86 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa w wysokości 278.875,61 zł. Udział własny powiatu w projekcie wynosi 32.717,25 zł i są to środki finansowe zabezpieczone w ramach ustalonego planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. zrealizowane wydatki na zadania zapisane w projekcie wynoszą 117.913,18 zł, 
co stanowi 37,84% planu. Realizacja zadań rozpoczęła się dopiero w miesiącu marcu b.r., po zawarciu aneksu do umowy ramowej. Realizacja projektu przebiega 
bez zakłóceń i wytyczone cele zostaną osiągnięte.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          85.375,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          44.710,77 zł

wsk. %										       52,37%

W ramach realizacji programu pomocy osobom w kryzysie w Powiecie Łódzkim Wschodnim działają dwa Punkty Interwencji Kryzysowej, w których pomocy udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, pracownik socjalny. W I półroczu z porad skorzystało 107 osób. Wypełniając umocowanie prawne zawarte w ustawie z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (art. 19 pkt 11) w Katarzynowie gmina Koluszki, powiat prowadzi mieszkania chronione, przeznaczone 
dla usamodzielnionych osób z terenu powiatu, opuszczających placówki opiekuńczo
 – wychowawcze lub rodziny zastępcze, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W I półroczu przebywały w nich dwie usamodzielniające się wychowanki, które aktualnie kontynuują naukę (jedna szkoła średnia, druga szkoła wyższa).

W okresie sprawozdawczym na realizację tych zadań wydatkowano 44.710,77 zł, co stanowi 52,37% ustalonego planu na 2010r.

W ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85220 zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		          25.190,94 zł

- zadania statutowe						          19.519,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych				        0,00 zł

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     6.240.630,47 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

W ramach planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85295, to w 99,76% wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. Projekt ten jest realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu zostały przeprowadzone i zakończone procedury przetargowe na zadania objęte projektem. Na dzień 30 czerwca 2010r. nie było zrealizowanych wydatków związanych z realizacją projektu. Pierwsze płatności nastąpiły w miesiącu lipcu b.r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     2.080.957,79 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					     1.102.238,60 zł

wsk. %										       52,97%

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        233.500,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        157.250,06 zł

wsk. %										       67,34%

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje orzeczeń dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego.

W I połowie 2010r. odbyły się 153 posiedzenia składów orzekających. Zespół rozpatrzył 2220 wniosków, z czego 109 to wnioski dotyczące umorzenia z powodu zgonu, niestawiennictwa, wycofania wniosku. Pozostałe sprawy w liczbie 2111 zostały rozpatrzone w postaci wydania orzeczenia, z czego 198 to osoby do 16 roku życia, pozostałe 1913 to osoby dorosłe. W przypadku osób dorosłych wydano 1781 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, a 132 osoby otrzymały orzeczenia 
o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności. Natomiast u dzieci liczba pozytywnych orzeczeń wyniosła 150, a 48 nie zostało zaliczonych do osób niepełnosprawnych.

Do Zespołu wpłynęły 204 odwołania dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności. Od orzeczeń o niepełnosprawności wpłynęło 
37 odwołań, z czego 36 zostało przekazanych do II instancji. Natomiast w przypadku orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wpłynęło 167 odwołań, z czego 162 zostało przesłanych do II instancji.

W okresie od stycznia do czerwca 2010r. wpłynęły łącznie 1884 wnioski 
o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (1689 dla dorosłych i 195 dla dzieci). Na dzień 30 czerwca 2010r. oczekuje na rozpatrzenie 1090 wniosków, 
a czas oczekiwania na ich rozpatrzenie wynosi 4 miesiące. Aktualny, średni koszt orzeczenia wynosi kwotę 116,40 zł.

Zespół dysponuje 2 gabinetami lekarskimi oraz 5 pomieszczeniami administracyjno – biurowymi. Zespół posiada również archiwum rozmieszczone 
w pomieszczeniach. Gromadzone są w nim akta od 1997 do chwili obecnej.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano 157.250,06 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		          96.929,36 zł

- zadania statutowe						          38.492,70 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych			          21.828,00 zł

W ramach wydatków statutowych największą pozycję stanowią opłaty za czynsz – 19.761,54 zł. W ramach kategorii świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 21.828,00 zł na zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania specjalistyczne).

Ogólnie sytuacja Zespołu jest trudna, gdyż według decyzji Wojewody 
o wielkości dotacji celowej, koszt orzeczenia wynosi 61,00 zł i jest bardzo zaniżony. Faktyczny koszt orzeczenia jest znacznie wyższy i wynosi 116,40 zł. Zarówno zaniżony koszt orzeczenia, jak i ilość wydawanych orzeczeń powodują 
wręcz dramatyczną sytuację finansową Zespołu.

zadania własne

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          70.908,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          35.453,00 zł

wsk. %										       50,00%

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 35 osób 
(25 osób z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 10 osób z terenu Powiatu Tomaszowskiego). Powiat zobowiązany jest dofinansowywać 10% kosztów rehabilitacji każdego uczestnika. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową do Warsztatów w Koluszkach w wysokości 28.874,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Ponadto Powiat Łódzki Wschodni ma zawarte dwa porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie innych powiatów. W okresie 
I półrocza b.r. przekazane zostały dotacje celowe do:

- Powiatu Brzezińskiego						    825,00 zł

- Miasta Łódź								 5.754,00 zł

Razem w okresie sprawozdawczym, to jest za I i II kwartał przekazano dotacje celowe do innych powiatów w wysokości 6.579,00 zł, co stanowi 50,00% ustalonego planu na 2010r.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						 4.151,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 2.965,90 zł

wsk. %										       71,45%

W okresie sprawozdawczym wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85321 
w zadaniach własnych zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych dla wspomagania prac administracyjnych Zespołu.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					     1.772.398,79 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        906.569,64 zł

wsk. %										       51,15%

Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód 
są sklasyfikowane w rozdziale 85333. W ramach planu wydatków rozdziału 85333 zabezpieczone zostały środki finansowe na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy – 1.504.595,00 zł, na wydatki majątkowe – 35.860,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 231.943,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 906.569,64 zł, co stanowi 51,15% planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków wyróżnić należy:

- wydatki bieżące						        906.569,64 zł

w tym:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	        706.578,05 zł

  - wydatki na zadania statutowe			        109.331,21 zł

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych			    459,52 zł

  - wydatki z udziałem środków UE			          90.200,86 zł

- wydatki majątkowe							        0,00 zł

W ramach wydatków na zadania statutowe zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największe pozycje stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	          36.294,56 zł

- zakup energii							          30.550,14 zł

- zakup usług pozostałych					          26.712,73 zł

Wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczone zostały 
na realizację programu pn. „Inwestycja w kadrę”. W I półroczu b.r. wydatkowano 
na ten cel 90.200,86 zł, co stanowi 38,89% ustalonego planu na 2010r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostało do realizacji w 2010r. zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód” – 35.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane na miesiąc sierpień b.r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					        416.197,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          16.724,56 zł

wsk. %										         4,02%

Zgodnie z zapisami art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym m.in. w art. 400a ust. 1 pkt.  9 i 21 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów 
z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zgodnie z cytowanym powyżej art. 400a ust. 1 pkt. 9 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.

W ramach rozdziału 90019 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.007,10 zł z przeznaczeniem na zakup usługi pełnienia nadzoru saperskiego, którego zakres obejmował przeszukanie terenu, zlokalizowanie przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych, wydobycie przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych w rowie 
w pasie drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Mały, gmina Koluszki 
oraz sprawdzenie składowanego gruntu w pryzmach oraz gruntu nierozplantowanego pozyskanego z odcinka przedmiotowego rowu.

Ponadto wydatkowano  kwotę 8.553,00 zł z przeznaczeniem na usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz kwotę 164,46 zł za którą zakupiono oznaczniki do cechowania drewna w związku z powierzonym nadzorem nad gospodarką leśną, zgodnie z zapisami art. 400 a ust. 42  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 28 poz. 150 ze zmianami), który mówi iż środki powiatowych funduszy przeznacza się na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          28.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          12.000,00 zł

wsk. %										       42,86%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          24.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          12.000,00 zł

wsk. %										       50,00%

Zgodnie z Porozumieniem Nr 35/2010 z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie powierzenia na 2010 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej  Biblioteki  Publicznej dla Powiatu  Łódzkiego Wschodniego, powiat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 
30 czerwca 2010 roku przekazał dotację w wysokości 12.000,00 zł.  Na podstawie  w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała powiatowi informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych 
za I półrocze 2010 roku (zgodnie z wykazem zadań biblioteki, który stanowi załącznik do porozumienia). Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie                      z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						 4.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						        0,00 zł

wsk. %										        0,00%

W ramach ustalonego planu wydatków na 2010r. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadań, których finansowanie zostało przewidziane w rozdziale 92195 została zaplanowana na II półrocze b.r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków po zmianach na 2010r.					          10.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 6.598,65 zł

wsk. %										       65,99%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						 2.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 2.000,00 zł

wsk. %										     100,00%

Uchwałą Nr 149//XVI/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 
oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustanowiła Nagrodę Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe.

W 2010 roku zostały złożone cztery wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2009 roku. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego na przyznanie w/w nagrody przeznaczyła z budżetu powiatu kwotę w wysokości 2.000,00zł. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego Uchwałą 
Nr 1185/2010 z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe ustalił maksymalną wartość nagrody na kwotę 1.000,00zł. Nagrody, po uprzednim zaopiniowaniu kandydatur przez Powiatową Radę Sportu, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznał Panu Krzysztofowi Pietrzykowi (w wysokości 1.000,00zł) 
oraz Panu Feliksowi Bińkowskiemu (w wysokości 1.000,00zł). Nagrody zostały wręczone w dniu 23 kwietnia 2010r. w trakcie obchodów „Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2010r.						 8.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 4.598,65 zł

wsk. %										       57,48%

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się 9 imprez sportowych, których powiat był współorganizatorem. Powiat wydatkował również z budżetu środki finansowe na współorganizację jednej imprezy sportowej, która z przyczyn niezależnych od współorganizatorów nie odbyła się. Łącznie 
z budżetu powiatu wydatkowano kwotę  w wysokości 4.598,65 zł w sposób następujący:

1) W dniu 6 lutego 2010r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Różycy, na terenie gminy Koluszki odbył się Powiatowy Turniej w Szachach dla Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W turnieju, który przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców udział wzięli mieszkańcy gmin z terenu naszego Powiatu.

Na podstawie Uchwały Nr 1073/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Powiatowego Turnieju w Szachach dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 stycznia 2010r. na współorganizację  imprezy wydatkowano 
z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 87,20 zł, z czego na zakup medali 
dla uczestników turnieju, którzy zajęli I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych wydatkowano kwotę w wysokości 66,00 zł, na zakup kartonu 
do drukowania dyplomów dla uczestników turnieju, którzy zajęli I, II i III miejsce                  w poszczególnych kategoriach wiekowych wydatkowano kwotę w wysokości 11,01 zł oraz na zakup napojów dla wszystkich uczestników turnieju wydatkowano kwotę                                        w wysokości 10,19 zł.

2) W dniu 7 lutego 2010r. w Kurowicach, na terenie gminy Brójce odbyły się 
II Powiatowe Biegi Narciarskie dla Mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.  Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 
W imprezie, którą przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt 
i chłopców udział wzięli mieszkańcy gmin z terenu naszego powiatu.

Na podstawie Uchwały Nr 1074/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                           w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu 
II Powiatowych Biegów Narciarskich dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 stycznia 2010r. na współorganizację imprezy wydatkowano 
z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 383,20 zł, z czego na zakup medali 
dla uczestników, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli I, II i III miejsce wydatkowano kwotę w wysokości 127,20 zł, na zakup kartonu do drukowania dyplomów dla uczestników turnieju, którzy zajęli I, II i III miejsce wydatkowano kwotę wysokości 11,00 zł oraz na zakup napojów i ciepłego posiłku wydatkowano kwotę w wysokości 245,00 zł.

3) W dniu 6 marca 2010r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach, na terenie gminy Nowosolna odbył się III Turniej 
w Tenisie Stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie, którą  przeprowadzono 
w czterech kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn udział wzięło 76 osób 
- mieszkańców gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz ościennych powiatów.

Na podstawie Uchwały Nr 1121/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu 
III Turnieju w Tenisie Stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza z dnia 
26 lutego 2010r. na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 600,50 zł, z czego na zakup pucharów dla drużyn, które zajęły 
I, II i III miejsce w klasyfikacji generalnej wydatkowano kwotę w wysokości 
101,40 zł, na zakup nagród dla uczestników turnieju, którzy zajęli w poszczególnych kategoriach wiekowych II i III miejsce wydatkowano kwotę w wysokości 499,10 zł.

4) W dniu 22 marca 2010r. w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu 
i Wypoczynku w Tuszynie odbył się Turniej Finałowy Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Tuszynie. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni 
oraz Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. W turnieju, w ramach którego w miesiącach od listopada 2009 roku do marca 2010 roku rozegrano 
50 meczów w dwóch kategoriach wiekowych, udział wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na podstawie Uchwały Nr 1143/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                           w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Turnieju Finałowego Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Tuszynie z dnia 11 marca 2010r.  na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu łączną kwotę  444,82 zł, z czego na zakup medali dla drużyn, które zajęły I, II i III miejsce 
w poszczególnych kategoriach wiekowych  wydatkowano   kwotę  w  wysokości  70,80 zł,  na  zakup   kartonu  do  drukowania dyplomów dla uczestników turnieju wydatkowano kwotę  44,02 zł oraz na zakup pucharów dla uczestników, którzy zdobyli tytuł „Króla Strzelców” w poszczególnych kategoriach wiekowych wydatkowano kwotę w wysokości 330,00 zł.

5) W dniu 1 kwietnia 2010r. na Pływalni „Oceanik” w Tuszynie odbył się Rodzinny Turniej Sportowo – Rekreacyjny „Na Spotkanie Wiosny”. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. W turnieju, który przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych dzieci, udział wzięli mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na podstawie Uchwały Nr 1153/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego                           w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Turnieju Sportowo – Rekreacyjnego „Na Spotkanie Wiosny” na Pływalni „Oceanik” w Tuszynie z dnia 18 marca 2010r.  na współorganizację imprezy, wydatkowano z budżetu powiatu kwotę w wysokości 241,80 zł. Za powyższą kwotę dla uczestników turnieju, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli 
I, II i III miejsce zostały zakupione puchary.

6) W dniu 10 kwietnia 2010r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Różycy, na terenie gminy Koluszki obyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Warcabach 64 Polowych. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie, którą  przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców udział wzięli mieszkańcy gmin z terenu naszego powiatu. Na podstawie Uchwały Nr 1168/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                 w Warcabach 64 Polowych z dnia 25 marca 2010r. na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 461,69 zł, z czego 
na zakup nagród dla uczestników, którzy w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli I miejsce wydatkowano kwotę 261,69 zł oraz na wynagrodzenie sędziów wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł.

7) W dniu 30 kwietnia 2010r. w Hali Sportowej w Koluszkach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Kobiet. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie udział wzięli mieszkańcy gmin z terenu naszego powiatu.

Na podstawie Uchwały Nr 1188/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Kobiet z dnia 
8 kwietnia 2010r. oraz Uchwały Nr 1192/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zmiany Uchwały Nr 1188/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Kobiet na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu łączną kwotę 
w wysokości 624,30 zł, z czego na zakup pucharów dla drużyn, które zajęły I, II i III miejsce wydatkowano kwotę w wysokości 125,30 zł, na pokrycie kosztów związanych                            z wynajęciem sali do przeprowadzenia Mistrzostw wydatkowano kwotę w wysokości 299,00 zł oraz na wynagrodzenie sędziów wydatkowano kwotę w wysokości  
200,00 zł.

8) W dniu 22 maja 2010r. w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu 
i Wypoczynku w Tuszynie miały się odbyć Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Mistrzostwa te jednak nie odbyły się 
z powodu braku chętnych. Wspólnie ze współorganizatorem Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie podjęto decyzję, aby rozgrywki zostały przeprowadzone terminie późniejszym tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1252/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Mężczyzn z dnia 
13 maja 2010r. na współorganizację imprezy wydatkowano z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 293,60 zł, która została przeznaczona na zakup pucharów i medali dla drużyn, które zajęłyby I, II i III miejsce.

W związku z tym, że planowana impreza nie odbyła się, więc puchary zakupione 
na tę imprezę zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników Festynu Sportowo
– Rekreacyjnego dla Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych z okazji  Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 1 czerwca 2010r. w Tuszynie. Na zakupionych 
na Mistrzostwa pucharach wymieniono tabliczki z nazwą Mistrzostw na tabliczki 
z nazwą Festynu. Tabliczki za kwotę 15,00 zł zakupiono w dniu  26 maja 2010r.

9) W dniu 1 czerwca 2010r. w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu 
i Wypoczynku w Tuszynie oraz na Pływalni „Oceanik” w Tuszynie odbył się Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni 
oraz Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. W Festynie, w ramach którego przeprowadzono różne konkursy na pływalni oraz rozgrywki w piłkę siatkową, udział wzięły dzieci i młodzież – mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na podstawie Uchwały Nr 1267/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Festynu Sportowo – Rekreacyjnego dla Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka z dnia 18 maja 2010r.  na  współorganizację imprezy wydatkowano 
z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 471,10 zł, z czego na zakup pucharów dla uczestników, którzy zajęli I, II i III miejsce wydatkowano kwotę w wysokości 368,80 zł, na zakup medali dla uczestników, którzy zajęli I, II i III miejsce indywidualnie wydatkowano kwotę w wysokości 87,30 zł oraz na zakup tabliczek 
z nazwą Festynu (do wymiany na pucharach zakupionych na odwołane Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Mężczyzn) wydatkowano kwotę                          w wysokości  15,00 zł.

10) W dniu 19 czerwca 2010r. w Kurowicach, na terenie gminy Brójce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn. Współorganizatorami imprezy byli Powiat Łódzki Wschodni 
oraz Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. W imprezie, którą  przeprowadzono w kategorii kobiet i mężczyzn, udział wzięli mieszkańcy gmin z terenu naszego powiatu.

Na podstawie Uchwały Nr 1289/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn z dnia 9 czerwca 2010r. na współorganizację imprezy wydatkowano 
z budżetu powiatu łączną kwotę w wysokości 990,44 zł, z czego na zakup nagród 
dla uczestników Mistrzostw, którzy zajęli I, II i III miejsce wydatkowano kwotę 
w wysokości 590,44 zł oraz na wynagrodzenie sędziów wydatkowano kwotę 
w wysokości 400,00 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 został ustalony w Uchwale Nr XXLVIII/600/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010r. Pierwotnie plan przychodów został ustalony na poziomie 7.027.722,00 zł, a rozchody w wysokości 1.850.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym następowały zmiany, w efekcie których plan przychodów powiatu na 2010r. według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosił 7.791.502,00 zł. W I półroczu b.r. dokonano zmniejszenia wysokości planowanego kredytu bankowego przewidzianego do zaciągnięcia w 2010r. z kwoty 6.000.000,00 zł 
na 5.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody zostały zrealizowane 
w wysokości 3.626.217,68 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego po zmianach. Zaciągniecie kredytu zaplanowane jest na koniec miesiąca września b.r.

W ramach ustalonego planu rozchodów na 2010r. zostały zaplanowane ujęte 
w harmonogramach spłat – spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych 
w poprzednich latach i w 2010r. przez Powiat Łódzki Wschodni w łącznej wysokości 1.850.400,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. zostały spłacone raty kapitałowe kredytów w wysokości 721.800,00 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego na 2010r.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi 3.601.000,00 zł. Dla porównania, zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu pozostałych do spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez samorząd według stanu na dzień 30 czerwca 2009r. wynosiło 2.496.000,00 zł.

Zrealizowane w okresie I półrocza 2010r. rozchody w podziale na poszczególne umowy kredytowe, przedstawiają się następująco:

- długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty przez Powiat Łódzki Wschodni 
w wysokości 2.300.000,00 zł w miesiącu wrześniu 2006r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu został spłacony według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w wysokości 1.594.000,00 zł. Na koniec 2009r. pozostało 
do spłaty 706.000,00 zł. W okresie I półrocza b.r. spłacono raty kapitałowe 
w wysokości 234.000,00 zł. Zobowiązania w zakresie pozostałych do spłaty rat omawianego kredytu według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 472.000,00 zł;

- długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty przez Powiat Łódzki Wschodni 
w wysokości 2.300.000,00 zł w miesiącu sierpniu 2007r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego został spłacony do dnia 31 grudnia 2009r. w wysokości 1.052.000,00 zł. 
Na koniec 2009r. pozostały do spłaty raty kapitałowe w wysokości 1.248.000,00 zł. W okresie I półrocza 2010r. spłacone raty kapitałowe wyniosły 234.000,00 zł. Zobowiązania w zakresie omawianego kredytu według stanu 
na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 1.014.000,00 zł;

- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty przez Powiat Łódzki Wschodni w miesiącu sierpniu 2009r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. został spłacony w wysokości 131.200,00 zł. Na koniec 2009r. pozostały do spłaty raty kapitałowe w wysokości 2.368.800,00 zł. W okresie I półrocza 2010r. spłacono raty kapitałowe w wysokości 253.800,00 zł. Zobowiązania 
w zakresie spłaty omawianego kredytu według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 2.115.000,00 zł;

- planowany do zaciągnięcia w 2010r. kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 zł nie mógł być spłacony w omawianym okresie sprawozdawczym, gdyż jego zaciągnięcie zaplanowane zostało na koniec miesiąca września b.r.

Dla zobrazowania zrealizowanych rozchodów w okresie sprawozdawczym 2010r. przedstawiamy zestawienie poszczególnych czynnych umów kredytowych:

| Lp. | Nazwa banku | Wysokość zaciągniętego kredytu | Spłata rat kredytu |  |  |  |  | Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer umowy kredytowej |  | 2006r. | 2007r. | 2008r. | 2009r. | I półrocze 2010r. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Bank Spółdzielczy | 2 300 000,00 | 116 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 542 000,00 | 234 000,00 | 472 000,00 |
|  | O/Andrespol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32026/2006/13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bank Spółdzielczy | 2 300 000,00 |  | 116 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 234 000,00 | 1 014 000,00 |
|  | O/Andrespol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33898/2007/13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ING Bank Śląski | 2 500 000,00 |  |  |  | 131 200,00 | 253 800,00 | 2 115 000,00 |
|  | 678/2009/00000883/00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM | 7 100 000,00 | 116 000,00 | 584 000,00 | 936 000,00 | 1 141 200,00 | 721 800,00 | 3 601 000,00 |

Część III

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2010r.

- gospodarstwa pomocnicze

W strukturach powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonują dwa gospodarstwa pomocnicze. Są to:

- Gospodarstwo pomocnicze powołane zarządzeniem Dyrektora przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach jako Warsztaty Szkolne,

- Gospodarstwo pomocnicze powołane zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego przy Starostwie Powiatowym w Łodzi – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Plany finansowe gospodarstw pomocniczych na 2010 rok zostały ustalone 
w Uchwale Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego 
na 2010 rok.

W okresie sprawozdawczym następowały zmiany planów finansowych. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie rzeczywistych stanów środków obrotowych gospodarstw rozliczonych na dzień 31 grudnia 2009r., które stanowią automatycznie stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2010r.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80197 – Gospodarstwo pomocnicze

Plan finansowy przychodów na 2010r.					          57.870,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					          30.389,69 zł

Wsk. %										       52,51%

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się wpływy sklasyfikowane w:

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan finansowy na 2010r.						          57.370,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.				          30.359,91 zł

wskaźnik %									      52,82%

Wykonanie przychodów w § 0830 obejmuje wpływy z tytułu świadczonych usług obróbki mechanicznej zleconych przez przedsiębiorstwa.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan finansowy na 2010r.							    200,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					      29,78 zł

wskaźnik %									      14,89%

Przychody sklasyfikowane w § 0920, to odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym Warsztatów Szkolnych w Koluszkach.

Przychody sklasyfikowane w § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowane w wysokości 300,00 zł nie zostały osiągnięte na dzień 30 czerwca 2010r.

Plan kosztów ustalony został na 2010r. na poziomie 57.870,00 zł. W okresie sprawozdawczym Warsztaty Szkolne wydatkowały 25.524,01 zł, tj. 44,11 % planu.

Środki te przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń    			          19.463,80 zł

- pozostałe koszty 								 6.060,21 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia					 1.546,69 zł

- zakup energii 							 2.570,10 zł

- zakup usług pozostałych 						    660,00 zł

- odpisy na ZFŚS							    670,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 						    568,68 zł

(telefonia stacjonarna i komórkowa)

- inne									      44,74 zł

Środki obrotowe Warsztatów Szkolnych według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosiły 18.010,03 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

W okresie sprawozdawczym plan finansowy ustalony na 2010r. 
dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi zrealizowany został:

- po stronie przychodów w wysokości			        340.172,35 zł

- po stronie kosztów w wysokości	 			        293.548,30 zł

PRZYCHODY

§ 0830 – Wpływy z tytułu usług

Plan finansowy na 2010r.						        608.287,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.				        333.797,99 zł

wskaźnik %									      54,88%

Usługi na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego

- Prowadzenie zasobu geodezyjno kartograficznego 		        248.000,00 zł

- Wprowadzenie do numerycznej bazy w programie EWMAPA

wybranych działek w obrębie Kalino i Grodzisko w gminie Rzgów       1.869,84 zł

- Dokonanie zmian oznaczenia użytku gruntowego na drogowy

dla wybranych działek w gminie Nowosolna				 3.528,00 zł

- Dostawa baz danych mapy zasadniczej w postaci cyfrowej

na terenie miasta Tuszyn				                                48.142,50 zł

RAZEM									        301.540,34 zł

# Usługi na rzecz kontrahentów

# Rozliczanie powierzchni konturów klasyfikacyjnych w działkach	 1.388,00 zł

- Uzgadnianie obiektów  budowlanych nie  będących sieciami

uzbrojenia terenu							          16.800,60 zł

- Prace kartograficzne wykonywane przy sporządzaniu

wyrysów z ewidencji gruntów 						 3.827,20 zł

- Prace reprodukcyjne ,sporządzanie kserokopii,

odbitek ozalidowych i wydruków komputerowych, refaktury 	          10.241,85 zł

# RAZEM									          32.257,65 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan finansowy na 2010r.							    850,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					    628,87 zł

wskaźnik %									      73,99%

Wykonanie planu w § 0920 w wysokości 628,87 zł stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan finansowy na 2010r.							        0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					 5.745,49 zł

wskaźnik %									        0,00%

Wykonanie planu przychodów w § 0970 stanowi zwrot środków finansowych 
z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji prac interwencyjnych.

### KOSZTY

Plan kosztów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej ustalony na rok 2010 wynosi 615.846,00 zł i został zrealizowany 
w 50,42%. W okresie sprawozdawczym Ośrodek wydatkował 293.548,30 zł 
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			        254.729,48 zł

- pozostałe koszty							          38.818,82 zł

w tym:

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 11.686,04 zł

  - zakup energii          	 11.677,64 zł

  - zakup materiałów i wyposażenia		 1.608,50 zł

  - zakup usług pozostałych  		 5.077,58 zł

  - zakup usług telekomunikacyjnych 		    925,69 zł

  - podatek od towarów i usług (VAT)  		 1.939,78 zł

  - zakup usług dostępu do sieci internet     		    605,31 zł

  - zakup usług remontowych  		    781,53 zł

  - czynsz na najem lokali 		 2.022,85 zł

  - pozostałe             		 2.493,90 zł

W strukturze poniesionych pozostałych kosztów, znaczącą pozycję zajmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30,10%, zakup energii – 30,08% oraz zakup usług pozostałych – 13,08% .

Środki obrotowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynosiły 58.959,09 zł.

Część IV

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM

I KARTOGRAFICZNYM

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na 2010r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010r. W okresie sprawozdawczym od dnia jego uchwalenia plan finansowy nie uległ zmianie.

Plan przychodów funduszu został ustalony na poziomie 719.000,00 zł, a plan wydatków w wysokości 856.648,98 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 283.579,05 zł, co stanowi 39,44% planu rocznego. Analiza stanu realizacji przychodów wskazuje, iż przychody funduszu z tytułu opłat różnych w wysokości 281.024,80 zł, stanowią tylko 39,58% ustalonego planu rocznego.

Wpływy z opłat zrealizowane w I półroczu 2010r., to:

- wpływy ze sprzedaży map wchodzących w skład zasobu geodezyjno 
– kartograficznego, tj. mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisów, wyrysów i wykazów zmian gruntowych,

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu, 
a w szczególności za obsługę zgłoszeń geodezyjnych, kontrolę i przyjmowanie nowych opracowań do zasobu,

- wpływy z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD).

Biorąc pod uwagę upływ czasu, półrocze i zrealizowane przychody, należy dokonać zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Pozostałe przychody stanowią uzyskane odsetki bankowe od środków 
na rachunku bankowym w wysokości 2.554,25 zł, tj. 28,38% planu.

Plan gospodarowania środkami funduszu geodezyjnego zakładał realizację następujących wydatków:

Wydatki zaplanowane ogółem						        856.648,98 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        325.091,62 zł

wsk. %										      37,95%

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

Plan  na 2010r. 							        143.800,00 zł

- odpis10% od przychodów własnych dla WFGZGiK 	          		 71.900,00 zł

- odpis10% od przychodów własnych dla CFGZGiK	          		71.900,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.				          56.715,82 zł

- odpis10% od przychodów własnych dla WFGZGiK 	          		 28.357,91 zł

- odpis10% od przychodów własnych dla CFGZGiK	          		 28.357,91 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan na 2010r.								        328.410,24 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.				        237.386,00 zł

wsk. %										       72,28%

Planowane środki  przeznaczone są  między innymi na:

- prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, a w tym:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

- techniczne uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby organów nadzoru geodezyjno – kartograficznego,

- prace geodezyjne związane z przekształceniem i modernizacją zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym opracowanie dokumentacji 
dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,

- koszty związane z finansowaniem wykonywanych zadań powierzonych 
w związku z zawartym porozumieniem z gminą Rzgów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6119 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Plan na 2010r.								        350.393,99 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.				          30.989,80 zł

wsk. %										         8,84%

§ 6129 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

Plan na 2010r.								          34.044,75 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        0,00 zł

wsk. %										         0,00%

Zaplanowane wydatki w ramach wydatków majątkowych, to wydatki związane 
z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Projekt ten jest realizowany z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach planu wydatków zostały ujęte środki zapewniające rozliczenie udziału własnego powiatu w realizacji projektu. W projekcie rozliczenie źródeł finansowania wynosi:

- 65,37% - dotacja – dofinansowanie z EFRR

- 34,63% - udział własny powiatu

W okresie sprawozdawczym na udział własny powiat wydatkował łącznie 30.989,80 zł, co stanowi 8,06% planu. Niska realizacja zadań w ramach projektu związana jest ze zmianą finansowania projektów i późnym otrzymaniem środków 
z EFRR (m-c czerwiec 2010r.). Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. środki funduszu wynosiły 121.136,41 zł.

Część V

REALIZACJA DOCHODÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZLECANYCH

W I PÓŁROCZU 2010r.

Pierwotny plan dochodów budżetu państwa zaplanowanych do uzyskania 
w 2010r. przez Powiat Łódzki Wschodni w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, został sporządzony 
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-15/P/2010 z dnia 
23 października 2009 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/600/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010r., a następnie zmieniony decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-1/P/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku.

Plan dochodów budżetu państwa w okresie sprawozdawczym był ustalony 
i realizowany w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2010r.						        0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 2.170,00 zł

wsk. %										         0,00%

Zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą opłat z tytułu postanowienia ustalającego opłatę legalizacyjną za wykonanie bez pozwolenia wodno – prawnego urządzenia wodnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów po zmianach na 2010r.					        379.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.					        610.020,61 zł

wsk. %										     160,96%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości						        580.983,80 zł

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni		        145.245,95 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa			        435.722,21 zł

- dochodów z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa						 3.832,74 zł
w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni			    958,19 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa				 2.874,55 zł

- wpływów z tytułu przekształcenia  prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 					 1.072,80 zł
w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni			    268,20 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa 				    804,60 zł

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych		          10.736,16 zł
w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni			 2.684,04 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa				 8.052,12 zł

- wpływów odsetek od nieterminowych wpłat                                          672,96 zł
w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni			    168,24 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa				    497,90 zł

- wpływów z różnych dochodów 					          12.722,15 zł

w tym:

- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni			 2.455,85 zł

- dochody przekazane do budżetu państwa			          10.266,30 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów po zmianach na 2010r.						        0,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r.						 4.770,33 zł

wsk. %										         0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z naliczonych kar i grzywien z tytułu nadzoru budowlanego. Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności w celu ściągnięcia kar i grzywien budowlanych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku realizacja przedmiotowych dochodów wynosi 4.770,33 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą ogółem 261.030,60 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 kwota należności wynosi 195.867,37 zł, na którą składają się:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Skarbu Państwa (prowadzona jest bieżąca windykacja)	          49.275,87 zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Skarbu Państwa, gdzie został ustalony inny termin zapłaty	          29.115,14 zł

- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa			    122,82 zł

- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat			 1.869,70 zł

- należności z tytułu sprzedaży gruntów zgodnie z zawartymi

aktami notarialnymi – należność płatna w ratach 		        115.483,84 zł

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wynosi 65.163,23 zł, wszystkie sprawy zostały przekazane do komornika – tytuły wykonawcze.

Podsumowując plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych 
do uzyskania na dzień 30 czerwca 2010 roku przez Powiat Łódzki Wschodni
w omawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

| Lp. | Dział | Rozdział | Plan na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Dochody potrącone przez powiat | Dochody przekazane do budżetu państwa | Należności pozostałe do zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | 01095 | 0,00 | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 | 0,00 |
| 2. | 700 | 70005 | 379 000,00 | 610 020,61 | 151 780,47 | 458 217,68 | 195 867,37 |
| 3. | 710 | 71015 | 0,00 | 4 770,33 | 0,00 | 4 770,33 | 65 163,23 |
| OGÓŁEM |  |  | 379 000,00 | 616 960,94 | 151 780,47 | 465 158,01 | 261 030,60 |

# Część VI

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU

## ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W I PÓŁROCZU 2010r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1062/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 2. | 1063/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zlecania prac geodezyjnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 3. | 1064/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 4. | 1065/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku ok. 1270m–Sołectwo Grodzisko– Konstantyna – etap I” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 5. | 1066/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 6. | 1067/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów dla części miasta Rzgowa w rejonie ul. Tuszyńskiej– ul. Literackiej |
| 7. | 1068/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów dla części wsi Bronisin Dworski |
| 8. | 1069/2010 | 07.01.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 9. | 1070/2010 | 21.01.2010r. | w sprawie zmiany Uchwały Nr 239/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 stycznia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Sportu |
| 10. | 1071/2010 | 21.01.2010r. | w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, znajdujących się w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a |
| 11. | 1072/2010 | 21.01.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w zakresie robót budowlanych i wyposażenia budynku |
| 12. | 1073/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Powiatowego Turnieju w Szachach dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 13. | 1074/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu II Powiatowych Biegów Narciarskich dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 14. | 1075/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
| 15. | 1076/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 16. | 1077/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2941E na odcinku ok. 1270m – Sołectwo Grodzisko – Konstantyna – etap I” |
| 17. | 1078/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” |
| 18. | 1079/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 19. | 1080/2010 | 28.01.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Wykonanie prac obejmujących zakup baz danych poprzez aktualizację ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 20. | 1081/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego |
| 21. | 1082/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 3.000.000,00 zł |
| 22. | 1083/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 23. | 1084/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Miastem Tuszyn w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn |
| 24. | 1085/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Rzgów w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów |
| 25. | 1086/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Brójce w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Brójce |
| 26. | 1087/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Brójce w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Andrespol i Nowosolna |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 27. | 1088/2010 | 04.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki |
| 28. | 1089/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminom w 2009 roku na zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne |
| 29. | 1090/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej Gminie Koluszki na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2009 roku |
| 30. | 1091/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na powierzenie zadania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego dla dzieci z wadami rozwojowymi w Łodzi polegającego na wydawaniu orzeczeń do kształcenia specjalnego w 2009 roku |
| 31. | 1092/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej przez Powiat Łódzki Wschodni na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w 2009 roku |
| 32. | 1093/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Tuszyn w 2009 roku na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |
| 33. | 1094/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na zadania w zakresie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych realizowane przez rodziny zastępcze na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2009 roku |
| 34. | 1095/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na zadania w zakresie pokrycia części kosztów za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach |
| 35. | 1096/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na zadania z zakresu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 36. | 1097/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach |
| 37. | 1098/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie ustalenia liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni |
| 38. | 1099/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia w sprawie powierzenia na 2010 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 39. | 1100/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Łodzi |
| 40. | 1101/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 41. | 1102/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” |
| 42. | 1103/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego” |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 43. | 1104/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego” |
| 44. | 1105/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Koordynatora, Specjalisty ds. Finansowo –Księgowych oraz Specjalisty ds. Monitoringu, Ewaluacji i Promocji projektu „Wspólnie z Powiatem” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” do realizacji, nadzoru i opisywania pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym dowodów wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu |
| 45. | 1106/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach |
| 46. | 1107/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach |
| 47. | 1108/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Miastem Tuszyn w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie ewidencji gruntów i budynków gleboznawczej klasyfikacji gruntów |
| 48. | 1109/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Miastem Tuszyn w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Tuszyna prowadzenia spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |
| 49. | 1110/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Andrespol w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów |
| 50. | 1111/2010 | 11.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Nowosolna w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów |
| 51. | 1112/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Koluszki na lata 2009–2016” |
| 52. | 1113/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Nadleśnictwami: Brzeziny i Kolumna w sprawie powierzenia Nadleśnictwom spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa |
| 53. | 1114/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyników rozliczenia dotacji celowej na zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych w 2009 roku na podstawie zawartych porozumień z Gminami |
| 54. | 1115/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego w zakresie zadań własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok |
| 55. | 1116/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi na 2010 rok zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
| 56. | 1117/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi na 2010 rok z zakresu zadań własnych |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 57. | 1118/2010 | 18.02.2010r. | o wydaniu opinii w sprawie budowy drogi gminnej – ul. Wczasowej w miejscowości Rydzynki, gm. Tuszyn |
| 58. | 1119/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstw pomocniczych działających przy jednostkach budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 |
| 59. | 1120/2010 | 18.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w ogłoszeniu w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 60. | 1121/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu III Turnieju w Tenisie Stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza |
| 61. | 1122/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją projektu pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, do nadzoru i opisywania dowodów poniesionych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznymi formalno–rachunkowym oraz potwierdzania zgodności zrealizowanych wydatków z prawem polskim i wspólnotowym |
| 62. | 1123/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Modernizacja systemu komunikacyjnego na drogach powiatowych Nr 2911E i Nr 2914E łączących drogi wojewódzkie Nr 713 i Nr 716” |
| 63. | 1124/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2941E na odcinku ok. 1270m – sołectwo Grodzisko – Konstantyna – Etap I” |
| 64. | 1125/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie podpisania umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”– jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” Poddziałanie 7.1.2 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 |
| 65. | 1126/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 66. | 1127/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2010 |
| 67. | 1128/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego |
| 68. | 1129/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie akceptacji zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód ustalonym na rok 2010 |
| 69. | 1130/2010 | 26.02.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 70. | 1131/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok |
| 71. | 1132/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 72. | 1133/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie odwołania doraźnej komisji przetargowej powołanej Uchwałą Nr 1080/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Wykonanie prac obejmujących zakup baz danych poprzez aktualizację ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 73. | 1134/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 74. | 1135/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” |
| 75. | 1136/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 76. | 1137/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” |
| 77. | 1138/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Archiwizacja bazy danych operatów do celów prawnych stanowiących część zasobu geodezyjno kartograficznego powiatu łódzkiego wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 78. | 1139/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora zespołów szkół ponadgimnazjalnych i placówki oświatowej |
| 79. | 1140/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie |
| 80. | 1141/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie akceptacji zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustalonym na rok 2010 |
| 81. | 1142/2010 | 04.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 82. | 1143/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcie regulaminu Turnieju Finałowego Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Tuszynie |
| 83. | 1144/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie ustalenia ramowego harmonogramu III obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku |
| 84. | 1145/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, I Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Z Policją Bezpieczniej” (w ramach obchodów w 2010r. Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego) |
| 85. | 1146/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie organizacji w ramach obchodów w 2010 r. Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przyjęcia regulaminu konkursu na najlepszy projekt edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni pn. „Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości. |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 86. | 1147/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie organizacji w ramach obchodów w 2010 r. Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz przyjęcia regulaminu II Powiatowego Turnieju Siatkarskiego drużyn męskich i żeńskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego o „Puchar Świętego Wojciecha” |
| 87. | 1148/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych i zadań zleconych na rok 2010 |
| 88. | 1149/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 89. | 1150/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 90. | 1151/2010 | 11.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez firmę PTAK MEDIA S.A. |
| 91. | 1152/2010 | 15.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 92. | 1153/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Rodzinnego Turnieju Sportowo – Rekreacyjnego “Na Spotkanie Wiosny” na Pływalni “Oceanik” w Tuszynie |
| 93. | 1154/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 94. | 1155/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych i zadań zleconych na rok 2010 |
| 95. | 1156/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi przewidzianych do kierowania merytorycznego i księgowego realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” |
| 96. | 1157/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie objęcia patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego oraz współorganizacji z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych konkursu pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” |
| 97. | 1158/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez firmę EURO PORTAL w związku z organizacją plebiscytu EURO GMINA |
| 98. | 1159/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 rok |
| 99. | 1160/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łodzi” |
| 100. | 1161/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promowanie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez przedstawicieli pięciu Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Andrespol podczas Ogólnopolskiej Wystawy Stołów Wielkanocnych w Warszawie |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 101. | 1162/2010 | 18.03.2010r. | w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. |
| 102. | 1163/2010 | 24.03.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 103. | 1164/2010 | 24.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 104. | 1165/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach. |
| 105. | 1166/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach |
| 106. | 1167/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach |
| 107. | 1168/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w warcabach 64 polowych |
| 108. | 1169/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 3.000.000,00 zł |
| 109. | 1170/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód |
| 110. | 1171/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. – bilansu powiatu łódzkiego wschodniego |
| 111. | 1172/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej do uczestnictwa w komisjach konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora zespołów szkół i placówki |
| 112. | 1173/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Powiatu do uczestnictwa w komisjach konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora zespołów szkół i placówki |
| 113. | 1174/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 114. | 1175/2010 | 25.03.2010r. | w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2009r. |
| 115. | 1176/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminą Brójce w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Brójce |
| 116. | 1177/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” |
| 117. | 1178/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań własnych na rok 2010 |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 118. | 1179/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 119. | 1180/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2010 |
| 120. | 1181/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadań własnych na rok 2010 |
| 121. | 1182/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1186E położony w obrębie Byszewy, gmina Nowosolna, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 140/3 o powierzchni 0,089 ha |
| 122. | 1183/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej gospodarstw pomocniczych działających przy jednostkach budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2010 |
| 123. | 1184/2010 | 01.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 124. | 1185/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe |
| 125. | 1186/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie przyznania w 2010 roku Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe |
| 126. | 1187/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2010 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi |
| 127. | 1188/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Kobiet |
| 128. | 1189/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego zadań własnych na rok 2010 |
| 129. | 1190/2010 | 08.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego eliminacji powiatowych „XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” |
| 130. | 1191/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach |
| 131. | 1192/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zmiany Uchwały Nr 1188/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Kobiet |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 132. | 1193/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 2913E położony w obrębie Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 90/3 o powierzchni 0,0101 ha |
| 133. | 1194/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” |
| 134. | 1195/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 135. | 1196/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2010 |
| 136. | 1197/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań własnych na rok 2010 |
| 137. | 1198/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego biegu pn. „2 Dycha Justynów – Janówka” |
| 138. | 1199/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego „V Wieczoru Gór i Przygody” |
| 140. | 1200/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunt pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 1156E położony w obrębie Byszewy, gmina Nowosolna, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka Nr 111/11 o powierzchni 0,0227 ha |
| 141. | 1201/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 142. | 1202/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 143. | 1203/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 144. | 1204/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań zleconych na rok 2010 |
| 145. | 1205/2010 | 16.04.2010r. | w sprawie zmiany Uchwały Nr 1105/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Koordynatora, Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych oraz Specjalisty ds. Monitoringu, Ewaluacji i Promocji projektu „Wspólnie z Powiatem” realizowanego w ramach Priorytetu VII–Promocja integracji społecznej, Działania 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” do realizacji, nadzoru i opisywania pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym dowodów wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu |
| 146. | 1206/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Powiatem Zgierskim w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Zgierskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 147. | 1207/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej |
| 148. | 1208/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne pn. ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834km”oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 149. | 1209/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 150. | 1210/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych” |
| 151. | 1211/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 kwietnia 2010 roku na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, znajdujących się w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a |
| 152. | 1212/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 kwietnia 2010 roku na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych, znajdujących się w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a |
| 153. | 1213/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2010 |
| 154. | 1214/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 155. | 1215/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 156. | 1216/2010 | 22.04.2010r. | w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawierania i podpisywania umów związanych z bieżącą działalnością powiatu, realizacją zakupów inwestycyjnych oraz realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 157. | 1217/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Koluszki dotyczącą przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2010 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód |
| 158. | 1218/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Koluszkach |
| 159. | 1219/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach |
| 160. | 1220/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach |
| 161. | 1221/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie ustalenia na 2010 r. miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej funkcjonującej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego |
| 162. | 1222/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie współorganizowania przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Nowosolna imprezy pn. „Majówka Samorządowa Byszewy 2010” |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 163. | 1223/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników powiatowych eliminacji „V Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie” organizowanych w Długiem przez Komendę Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego |
| 164. | 1224/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje mienia ruchomego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach |
| 165. | 1225/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 166. | 1226/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2010 |
| 167. | 1227/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w wysokości 2.500.000,00 zł |
| 168. | 1228/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 169. | 1229/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na likwidację druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych |
| 170. | 1230/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie zakresu sposobu i miejsca publicznego ujawnienia informacji o gospodarowaniu środkami publicznymi |
| 171. | 1231/2010 | 29.04.2010r. | w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2009 |
| 172. | 1232/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac polegających na zakładaniu i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków” |
| 173. | 1233/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 174. | 1234/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 175. | 1235/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 176. | 1236/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego wydatków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 euro |
| 177. | 1237/2010 | 06.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach |
| 178. | 1238/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 179. | 1239/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 180. | 1240/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych i zleconych na rok 2010 |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 181. | 1241/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 182. | 1242/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 183. | 1243/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Rzgów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2010 roku |
| 184. | 1244/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km” |
| 185. | 1245/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Koluszki |
| 186. | 1246/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Rzgów w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów |
| 187. | 1247/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Koluszki w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Koluszki w 2010 roku |
| 188. | 1248/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas obchodów jubileuszu 25 lecia istnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” |
| 189. | 1249/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie ustalenia wysokości odpisu w 2010 roku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela emeryta i rencisty uprawnionego do korzystania ze świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni. |
| 190. | 1250/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach |
| 191. | 1251/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach |
| 192. | 1252/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Piłce Siatkowej Mężczyzn |
| 193. | 1253/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie powierzenia Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego” dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach” |
| 194. | 1254/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie powierzenia Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania pn. „Zakup ubrania gazoszczelnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach |
| 195. | 1255/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych” |
| 196. | 1256/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 197. | 1257/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2010 |
| 198. | 1258/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” w zakresie robót budowlanych i wyposażenia budynku |
| 199. | 1259/2010 | 13.05.2010r. | o wydaniu opinii w sprawie budowy drogi gminnej – ul. Nasiennej w Koluszkach |
| 200. | 1260/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Koluszki w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Koluszki w 2010 roku |
| 201. | 1261/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Brójce w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Brójce w 2010 roku |
| 202. | 1262/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gmina Nowosolna w sprawie przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Nowosolna w 2010 roku |
| 203. | 1263/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z wykonawcą zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 204. | 1264/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 205. | 1265/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie zadań własnych i zadań zleconych na rok 2010 |
| 206. | 1266/2010 | 13.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 207. | 1267/2010 | 18.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu “Festynu Sportowo – Rekreacyjnego dla Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych” z okazji Dnia Dziecka |
| 208. | 1268/2010 | 20.05.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienia publiczne dla zadania pn. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 209. | 1269/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi |
| 210. | 1270/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 3, znajdującego się w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a |
| 211. | 1271/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie powierzenia p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach obowiązków związanych z realizacją zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach – etap I” |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 212. | 1272/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 213. | 1273/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2010 |
| 214. | 1274/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 215. | 1275/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie zadań własnych i zadań zleconych na rok 2010 |
| 216. | 1276/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach zadań własnych i zadań zleconych na rok 2010 |
| 217. | 1277/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych” |
| 218. | 1278/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych poprzez archiwizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 219. | 1279/2010 | 27.05.2010r. | o wydaniu opinii w sprawie budowy drogi gminnej łączącej ul. Starościńską z ul. Garbowską w Tuszynku Majorackim, gm. Tuszyn |
| 220. | 1280/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie opinii dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej nr 1507E Wola Kutowa–Szynczyce od miejscowości Rzepki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3313E Biskupia Wola –Kruszów o długości 2 978 m na kategorię drogi gminnej na terenie Gminy Czarnocin w Powiecie Piotrkowskim |
| 221. | 1281/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac polegających na zakładaniu i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków” |
| 222. | 1282/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 223. | 1283/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 224. | 1284/2010 | 27.05.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 225. | 1285/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| 226. | 1286/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego (środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w używaniu) przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach |
| 227. | 1287/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 228. | 1288/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych poprzez archiwizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” |
| 229. | 1289/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie wyrażenia zgody na współorganizację oraz przyjęcia Regulaminu Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn |
| 230. | 1290/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach w Gminie Nowosolna” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| 231. | 1291/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna w Powiecie Łódzkim Wschodnim na długości 0,834 km” |
| 232. | 1292/2010 | 9.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” |
| 233. | 1293/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 234. | 1294/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 235. | 1295/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010 |
| 236. | 1296/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Starostwa Powiatowego w Łodzi w zakresie zadań zleconych na rok 2010 |
| 237. | 1297/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie zadań własnych na rok 2010 |
| 238. | 1298/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Andrespol w sprawie przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Andrespol w 2010 roku |
| 239. | 1299/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie upoważnienia osób do podpisania umowy z Gminą Andrespol w sprawie przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Andrespol w 2010 roku |
| 240. | 1300/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1150 E w Starych Skoszewach w gminie Nowosolna” |
| 241. | 1301/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie prac geodezyjnych” |
| 242. | 1302/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E – ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim – etap IV” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy |
| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia uchwały | Treść uchwały |
| 243. | 1303/2010 | 18.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zmian planów finansowych Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach zadań własnych na rok 2010 |
| 244. | 1304/2010 | 24.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości” |
| 245. | 1305/2010 | 24.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2921E – ul. Głównej w Janówce w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim – etap IV” |
| 246. | 1306/2010 | 24.06.2010r. | w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn. Dostawa baz danych poprzez archiwizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. |

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody i przychody osiągnęły poziom 24.639.062,98 zł, co stanowi 45,57% ustalonego planu po zmianach na 2010r. Natomiast na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych powiatowi wydatkowano 19.201.391,33 zł, a łącznie z rozchodami według stanu na dzień 
30 czerwca 2010r. wydatkowano 19.923.191,33 zł, tj. 36,85% ustalonego planu rocznego w tym zakresie.

Realizacja zaplanowanych zadań przez Powiat Łódzki Wschodni przebiegała 
bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Zestawienie planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów oraz jego realizację, przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Treść | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody zlecone | 5 360 555,00 | 3 094 049,00 | 57,72% |
| 2. | Dochody powierzone | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 3. | Dochody własne | 40 898 789,29 | 17 905 796,30 | 43,78% |
| I. | RAZEM DOCHODY | 46 272 344,29 | 21 012 845,30 | 45,41% |
| II. | PRZYCHODY | 7 791 502,00 | 3 626 217,68 | 46,54% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 54 063 846,29 | 24 639 062,98 | 45,57% |
| 1. | Wydatki zlecone | 5 360 555,00 | 2 866 595,94 | 53,48% |
| 2. | Wydatki powierzone | 13 000,00 | 12 675,00 | 97,50% |
| 3. | Wydatki własne | 46 839 891,29 | 16 322 120,39 | 34,85% |
| I. | RAZEM WYDATKI | 52 213 446,29 | 19 201 391,33 | 36,77% |
| II. | ROZCHODY | 1 850 400,00 | 721 800,00 | 39,01% |
| III. | OGÓŁEM (I + II) | 54 063 846,29 | 19 923 191,33 | 36,85% |

Zgromadzone dochody i przychody na koniec I półrocza 2010r. były wyższe 
od zrealizowanych wydatków i rozchodów o 4.715.871,65 zł. Zgodnie 
z upoważnieniem zawartym w § 14 pkt 4 uchwały Nr XLVIII/600/2010 z dnia 
22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2010, Zarząd Powiatu dokonywał lokat wolnych środków budżetowych 
w okresie sprawozdawczym, po uprzednim wynegocjowaniu najkorzystniejszego oprocentowania. Z tego tytułu uzyskano dodatkowe dochody do budżetu powiatu 
w wysokości 33.887,67 zł. Łącznie według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 21.012.845,30 zł, co stanowi 45,41% ustalonego planu na rok 2010. W rozbiciu na główne kategorie dochodów plan i jego realizacja przedstawia się następująco:

| Lp. | Dochody | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (4/3) | Struktura % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | DOCHODY OGÓŁEM | 46 272 344,29 | 21 012 845,30 | 45,41% | 100,00% |
| 1. | ZADANIA ZLECONE | 5 360 555,00 | 3 094 049,00 | 57,72% | 14,73% |
|  | dochody bieżące | 5 354 555,00 | 3 094 049,00 | 57,78% | 14,73% |
| Lp. | Dochody | Plan po zmianach na 2010r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | wsk. % (4/3) | Struktura % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | dochody majątkowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2. | ZADANIA POWIERZONE | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,06% |
|  | dochody bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,06% |
|  | dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3. | ZADANIA WŁASNE | 40 898 789,29 | 17 905 796,30 | 43,78% | 85,21% |
|  | dochody bieżące | 33 777 400,69 | 15 808 571,38 | 46,80% | 75,23% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 553 279,40 | 423 573,80 | 76,56% | 2,02% |
|  | dochody majątkowe | 7 121 388,60 | 2 097 224,92 | 29,45% | 9,98% |
|  | w tym: |  |  |  |  |
|  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 306 795,26 | 1 881 534,11 | 35,46% | 8,95% |

Łącznie w planie dochodów po zmianach na 2010r. dochody bieżące zostały ustalone na poziomie 39.144.955,69 zł, a zrealizowane w wysokości 18.915.620,38 zł, co stanowi 48,32% planu. Dochody majątkowe zostały w planie na 2010r. ustalone 
na poziomie 7.127.388,60 zł, a zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.097.224,92 zł, tj. w 29,42%.

Biorąc pod uwagę wielkość planu dochodów bieżących ustalonego na poziomie 39.144.955,69 zł i wielkość planu wydatków bieżących określonego na 2010r. 
w wysokości 41.215.065,40 zł należy stwierdzić, iż dochody bieżące powiatu są niższe od wydatków bieżących o 2.070.109,71 zł. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wolne środki z rozliczenia 2009r. wprowadzone do budżetu powiatu na 2010r. po stronie przychodów wynoszą 2.791.502,00 zł. W związku z powyższym ustawowo wymagana relacja jest zachowana.

Biorąc po uwagę plan wydatków ogółem ustalony na 2010r., to został 
on zrealizowany w okresie sprawozdawczym w 36,77%. Plan wydatków w podziale 
na grupy rodzajowe oraz jego realizacja, został zobrazowany w poniższej tabeli:

| Lp. | Treść | Plan wg Uchwały Nr XLVIII/600/2010 z dnia 22 stycznia 2010r. | Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. | Różnica (4-3) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010r. | Wsk. % | Struktura % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | planu | wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | WYDATKI OGÓŁEM | 47 693 934,74 | 52 213 446,29 | 4 519 511,55 | 19 201 391,33 | 36,77% | 100,00% | 100,00% |
| I. | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 594 947,85 | 41 215 065,40 | 6 620 117,55 | 19 045 869,12 | 46,21% | 78,94% | 99,19% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 22 014 280,00 | 22 507 479,00 | 493 199,00 | 11 305 320,33 | 50,23% | 43,11% | 58,88% |
|  | Wydatki na zadania statutowe | 7 100 529,29 | 12 962 852,00 | 5 862 322,71 | 4 963 863,63 | 38,29% | 24,83% | 25,85% |
|  | Dotacje na zadania bieżące | 3 107 108,00 | 3 005 627,00 | -101 481,00 | 1 547 238,39 | 51,48% | 5,75% | 8,06% |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 725 834,00 | 1 741 919,00 | 16 085,00 | 914 426,17 | 52,50% | 3,34% | 4,76% |
|  | Wydatki z udziałem środków UE | 203 287,56 | 553 279,40 | 349 991,84 | 224 731,92 | 40,62% | 1,06% | 1,17% |
|  | Wydatki na obsługę długu | 443 909,00 | 443 909,00 | 0,00 | 90 288,68 | 20,34% | 0,85% | 0,47% |
| II. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 098 986,89 | 10 998 380,89 | -2 100 606,00 | 155 522,21 | 1,41% | 21,06% | 0,81% |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki majątkowe własne | 6 495 120,71 | 3 352 753,71 | -3 142 367,00 | 35 636,36 | 1,06% | 6,42% | 0,19% |
|  | Wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 017 426,18 | 6 017 426,18 | 0,00 | 58 498,50 | 0,97% | 11,52% | 0,30% |
|  | Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z jst | 580 440,00 | 1 622 201,00 | 1 041 761,00 | 61 387,35 | 3,78% | 3,11% | 0,32% |
|  | Wydatki majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 0,00% |

W ramach zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 99,19%, 
to wydatki bieżące, a tylko 0,81%, to wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zarówno po stronie planu, jak i realizacji, najwyższe znaczenie ma kategoria „wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń” – 58,88% ogółu zrealizowanych wydatków i kategoria „wydatki na zadania statutowe” – 25,85% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu w I półroczu 2010r.

Według stanu na dzień 30 czerwca b.r. wydatki ogółem powiatu zostały zrealizowane na poziomie 19.201.391,33 zł, co stanowi 36,77% ustalonego planu 
po zmianach.

Informacja opisowa została sporządzona na podstawie opisowych sprawozdań półrocznych z jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Łodzi. W całym okresie sprawozdawczym jednostki organizacyjne powiatu terminowo składały sprawozdania jednostkowe 
do Starostwa Powiatowego w Łodzi, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Z otrzymanych sprawozdań wynika, iż według stanu na dzień 
30 czerwca 2010r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim zostały wyliczone należności, które wyniosły łącznie 87.852,58 zł, w tym zaległości 27.069,36 zł. Wykazane należności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ukształtowały się 
w sposób następujący:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota należności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 48 499,41 | 12 349,67 |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 499,41 | 12 349,67 |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 48 499,41 | 12 349,67 |
| 2. | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 963,97 | 6 959,17 |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 963,97 | 6 959,17 |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 963,97 | 6 959,17 |
| 3. | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 377,50 | 368,40 |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 377,50 | 368,40 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 377,50 | 368,40 |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota należności |  |
|  |  |  |  |  |  | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 19 851,37 | 7 392,12 |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 19 851,37 | 7 392,12 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 747,65 | 7 288,40 |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 103,72 | 103,72 |
| 5. | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 160,33 | 0,00 |
|  |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 12 160,33 | 0,00 |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 987,58 | 0,00 |
|  |  |  | 0970 | Pozostałe dochody | 1 172,75 | 0,00 |
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 87 852,58 | 27 069,36 |

Najwyższe należności występują w dziale 700 i dotyczą należnych powiatowi 25% udziałów ze zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa – 48.499,41 zł, 
co stanowi 55,21% należności ogółem. Kolejne pod względem wysokości należności, to odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 19.747,65 zł, co stanowi 22,48% należności ogółem. Następne to:

- rozliczenie opłat za media przez najemców

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Koluszkach							          10.987,58 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego					 6.963,97 zł

- pozostałe								 1.653,97 zł

Wśród przedstawionych należności są zaległości w wysokości 27.069,36 zł. Najwyższe pozycje dotyczą 25% udziału powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa – 12.349,67 zł i nie uzyskanej w terminie należnej odpłatności 
za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 7.288,40 zł oraz zaległości wynikających z decyzji administracyjnych naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.959,17 zł. Powiat na bieżąco podejmuje działania windykacyjne zmierzające w kierunku ich wyegzekwowania.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-Z za I półrocze 2010r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 3.601.000,00 zł. Łączne zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.811.187,01 zł, gdzie:

- zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą			     3.601.000,00 zł

co stanowi 94,49% zobowiązań ogółem

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie

zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

wynoszą							        105.300,00 zł
co stanowi 2,77% zobowiązań ogółem

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń wynoszą 						 1.227,00 zł

co stanowi 0,03% zobowiązań ogółem

- zobowiązania z tytułu zakupu energii wynoszą 		          29.461,19 zł

co stanowi 0,77% zobowiązań ogółem

- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych

wynoszą							          27.468,12 zł

co stanowi 0,72% zobowiązań ogółem

- zobowiązania związane z zakupem środków żywności

w domach pomocy społecznej wynoszą 			          26.812,18 zł

co stanowi 0,70% zobowiązań ogółem

- pozostałe różne zobowiązania wynoszą			          19.918,52 zł

co stanowi 0,52% zobowiązań ogółem

Wszystkie wykazane zobowiązania, to zobowiązania bieżące. W żadnej 
z jednostek organizacyjnych powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Podsumowując informację z realizacji budżetu za I półrocze 2010r. należy podkreślić, iż realizacja budżetu w 2010r. zapowiada się w obliczu trwającego kryzysu gospodarczego oraz wielu niezbilansowanych dziedzin (np. dotacja na Zespół 
ds. orzekania o niepełnosprawności) jako niełatwa, a nawet więcej, jako bardzo trudna.

W I półroczu b.r. nie było to aż tak dotkliwe, gdyż wydatkowano środki jakie 
na ten moment były zabezpieczone w budżecie. Stąd też przy opisie poszczególnych zagadnień pojawiły się już na tym etapie przekroczenia (> 50%) w stosunku 
do upływu czasu. Dodatkowy i to duży niepokój wprowadza realizacja za I półrocze 
i przewidywana w stosunku do możliwości wykonania dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co może mieć niekorzystny wpływ na finanse powiatu, a każdy % niewykonania tych dochodów burzy możliwość sfinansowania założonych w budżecie wydatków. Wskaźnik realizacji dochodów za I półrocze wynoszący 45,41% należałoby skorygować 
o przekazane środki na miesiąc lipiec. Dla przykładu, tak jak dotychczas, do budżetu powiatu do końca czerwca została przekazana część oświatowa subwencji ogólnej 
na miesiąc lipiec, a także dotacja na uposażenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nie należy jednak zapominać, 
iż na wykonanie dochodów ogółem, miała również wpływ realizacja dochodów własnych. Przekazanie środków z pomocy finansowej z gmin, wynikających 
z zawartych umów, czy porozumień, uwarunkowane jest z kolei od uzgodnionego terminu ich przekazywania i podstawy rozliczenia, w związku z czym realizacja przebiega różnie, niekoniecznie adekwatnie do wskaźnika upływu czasu.

Oceniając wykonanie wydatków należy rozpatrywać je z perspektywy układu rodzajowego. Niska bo zaledwie 1,41% realizacja wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż zarówno inwestycje, jak i zakupy inwestycyjne założone w planie, będą sfinalizowane w II półroczu.

Realizacja budżetu jest na bieżąco monitorowana i z uwagi na odczuwalne skutki kryzysu gospodarczego w Polsce należy po raz kolejny przeanalizować planowane 
do uzyskania dochody i ujęte do realizacji przedsięwzięcia po stronie wydatków. Konieczne będą korekty – zmiany budżetu do wprowadzenia. Niektóre z nich 
już zostały zaproponowane przez Zarząd Powiatu i wprowadzone przez Radę Powiatu w miesiącu lipcu b.r. Kolejne zmiany zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Pomimo różnych trudności, o których była mowa wcześniej, należy szczególnie podkreślić, iż ogólnie gospodarka finansowa przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia odbywała się terminowo.

Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu została sporządzona w oparciu o Uchwałę Nr LII/685/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 maja 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze roku budżetowego. Zarząd Powiatu przygotował informację zachowując ustawowy termin 
i przekazuje ją Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.