- UMOWA NR……… /2013

Zawarta w dniu …..2013r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr113 poz.759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty oraz uchwały Nr……. Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wyrażenia zgody na warunki umowy.

pomiędzy:

1/ Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

reprezentowanym przez:

Zarząd Powiatu,

w imieniu którego działają:

Piotr Busiakiewicz – Starosta

Marek Jarzębski – Wicestarosta

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest :

- Modernizacja systemu komunikacyjnego na dwóch drogach  powiatowych nr 2918E i nr 2917E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. Modernizacja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2918E - ul.11-Listopada od terenu PKP ( wschodnia granica działki nr ew. 462) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2917E (ul. Warszawska) oraz odcinek drogi powiatowej nr 2917E od skrzyżowania z ul. 11 Listopada w kierunku południowym do granicy obrębu geodezyjnego Katarzynów z obrębem geodezyjnym Stefanów.

- Droga 2918E ul. 11-Listopada

Przewiduje się pozostawienie drogi w obecnym śladzie i obecnej szerokości, jedynie na łuku poziomym nastąpi poszerzenie jezdni do 6,50m. W ramach modernizacji na całym odcinku drogi nastąpi budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa drogi obejmująca wykonanie nowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, nowych chodników i zjazdów z kostki betonowej na projektowanej podbudowie, wymiana przepustów rurowych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w drodze, oczyszczenie rowów z namułu, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawą, wykonanie oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa.

Zestawienie podstawowych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- roboty zabezpieczające

- kładki dla pieszych

- barierki ochronne

- konstrukcje podwieszeń rurociągów i kanałów

- roboty rozbiórkowe

-  cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznych

-  ręczne rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej, krawężników i

obrzeży,  ułożenie na paletach i zafoliowanie

-  rozebranie ław pod krawężnikami, przepustów rurowych ze ściankami

czołowymi i ławami

-  załadowanie i wywózka wyrobów drogowych na miejsce wskazane przez

inwestora

-  wywózka gruzu z terenu rozbiórki

- roboty ziemne

- wykopy mechaniczne i ręczne

- umocnienie pionowych ścian wykopów pod kanalizację deszczową

- transport urobku

- zasypanie wykopów i formowanie nasypów z zagęszczeniem

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi

- roboty montażowe kanalizacji deszczowej

- założenie rur ochronnych na istniejących sieciach

- wykonanie podłoży pod kanały i studnie rewizyjne i ściekowe

- montaż betonowych studni rewizyjnych i ściekowych

- ułożenie kanałów z rur polipropylenowych

- wykonanie prób szczelności i inspekcji kanałów kamerą TV

- podbudowy

- wykonanie warstwy odcinającej

- podbudowy betonowe

- podbudowy z kruszywa łamanego twardego (granit, bazalt)

- podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej

- elementy ulic

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i ścieki przykrawężnikowe

- ułożenie krawężników

- ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej

- ułożenie obrzeży betonowych

- nawierzchnie

- jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- chodników i zjazdów z kostki betonowej

- roboty wykończeniowe

- układanie rur ochronnych AROT

- ręczne plantowanie, humusowanie skarp z obsianiem trawą

- wykonanie pod zjazdami przepustów rurowych na ławach i ze ściankami

czołowymi

- wykonanie przepustu drogowego na ławie betonowej ze ściankami czołowymi 
   i umocnieniem wylotów

- zamocowanie barierek ochronnych przy wylotach przepustu drogowego

- oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp

- oznakowanie drogi  i elementy bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania pionowego drogi

- wykonanie barierek nad przepustem

- Droga nr 2917E

Przewiduje się pozostawienie drogi w obecnym pasie drogowym z lewostronnym poszerzeniem jezdni do 5,50m oraz budowę chodnika dla pieszych po stronie lewej na całym odcinku modernizacji. W ramach modernizacji przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w km 0+971 do 1+013 z odprowadzeniem wód do dwóch studni chłonnych oraz przebudowę drogi obejmującą wykonanie nowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, nowych zjazdów z kostki betonowej po stronie lewej i prawej, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego, usuniecie kolizji z linią energetyczną, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w drodze, oczyszczenie rowów z namułu, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawą, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa.

Zestawienie podstawowych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i rozbiórkowe

- frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału na wskazane miejsce

przez inwestora

- wykopy mechaniczne z wywozem urobku poza teren budowy

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie elementów odwodnienia

- posadowienie studni ściekowych, chłonnych i rewizyjnych

- wykonanie kanałów deszczowych

- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

- demontaż odcinków linii napowietrznej i przyłączy do posesji

- demontaż opraw oświetleniowych i wysięgników

- przestawienie 4 słupów żelbetowych linii nn

- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych

- odtworzenie linii nn i przyłączy

- uziemienie

- pomiary kontrolne

- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi

- wykonanie elementów ulic i chodnika

- wykonanie ław betonowych

- ustawienie krawężników

- wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy chodników

- ułożenie chodników z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych twardych

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej

- ustawienie obrzeży betonowych

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- oznakowanie drogi  i elementy bezpieczeństwa ruchu

- wykonanie oznakowania poziomego drogi

- wykonanie oznakowania pionowego drogi

- wykonanie barierki na ściance czołowej przepustu

- roboty odtworzeniowe

- odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja geodezyjna

- regulacja pionowa armatury

- zabezpieczenie kabli tp rurami dwudzielnymi

- Zamawiający wymaga ponadto wykonania  następujących robót:

- wycinki i wykarczowania 37 drzew w pasie drogi 2917E

- sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze 2917E ( na odcinku objętym zamówieniem), uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu

- Zamawiający wymaga zamontowania żeliwnych wpustów ulicznych i pokryw studni na zawiasach.

- Powyższe prace winny być wykonane zgodnie z umową, SIWZ, projektami oraz STWiOR.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Materiały o których mowa w ustępie 6 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 
i STWiOR.

§ 2

- Ustala się wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w §1

w wysokości brutto:

……….. zł słownie złotych: …. /100;

W tym należny podatek VAT …..… zł słownie złotych ..…./100;

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym niezmiennym do czasu zakończenia inwestycji.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy                         ustala się do dnia 30 października 2013 roku.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-  finansowego realizacji robot oraz dokumentów wymaganych w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w terminie 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w ust. 1 do protokolarnego przekazania terenu budowy, 1 egz. dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi pozwoleniami na budowę.

§ 5

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, SIWZ, STWiOR 
      i uznaje te opracowania za podstawę do realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne  stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą realizuje przedmiot umowy, jak również za działania innych osób, którym powierza wykonanie robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania inspektora nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu lub robót zanikających na trzy dni przed wykonaniem tych robót. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy.

- Proponowany termin odbioru robót zanikających musi umożliwić inspektorowi nadzoru sprawdzenie ich wykonania pod kątem ilości i jakości przed zakryciem.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformuje w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt  do wykonania i utrzymania wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zadania, a także do demontażu oznakowania po jego zakończeniu .

- Przydatne materiały z rozbiórki oraz drewno z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć je w sposób uporządkowany w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.z 2013 r. poz 21).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

§ 6

1. Wykonawca może zlecić wskazane w ofercie części zamówienia podwykonawcom, pod     następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za terminowość i jakość realizowanych przez nich robót tak jak za działania własne,

- Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy przedstawiając oświadczenie podwykonawcy o kwalifikacjach pozostającej w jego dyspozycji kadry oraz o posiadanym wyposażeniu w sprzęt budowlany, a także o zapoznaniu się z treścią § 6 ust 1. lit. d) umowy z Wykonawcą,

- Wykonawca obowiązany jest najpóźniej na jeden dzień roboczy przed upływem daty wymagalności płatności wynagrodzenia  należnego Wykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy (kopia faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej) oraz oświadczenie podwykonawcy            o otrzymaniu należności.

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, że nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od Wykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 par. 5 kodeksu cywilnego.

- jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy (-ców) lub jego/ich wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy(ców).

  - Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej  ofercie  przetargowej na ustalony z Zamawiającym zakres robót.

  - Wykonawca może podpisać umowę o wykonawstwo z podwykonawcami na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu  cywilnego.

  - Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-ców), jego  przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

  - Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w § 6 ust. 1. lit. c), Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub odstąpić od Umowy.

  - Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla  zawarcia umowy.

  - Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania części robót.

§ 7

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres rękojmi i gwarancji, który wynosi 60  miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Przed podpisaniem umowy, na zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem” Wykonawca wniósł kwotę ……… zł  (słownie złotych: ………/100)  w formie …………………… …………………………………..  stanowiącą 10 % wartości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy „zabezpieczenie”  na kwotę ………. zł (słownie złotych: …………./100) stanowiącą 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  terminie do 30 dni po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

- „Zabezpieczenie” na kwotę …… zł (słownie złotych: …………../100) stanowiącą 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić  Wykonawcy w  terminie do 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i gwarancji.

- „Zabezpieczenie” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu również po upływie okresu gwarancji i rękojmi o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy jako załącznik do protokołu odbioru.

- Zamawiający wyznaczy przed upływem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty  odbiór gwarancyjny zadania. Z odbioru gwarancyjnego Zamawiający sporządzi protokół  podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót          i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot we właściwych Organach Zarządzających Ruchem.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu podczas prowadzonych prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej             w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca tymczasowego składowania odpadów. Wykonawca pokryje koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz innych czynników  niezbędnych do realizacji robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy        w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 9

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe (z podatkiem VAT).

- Zamawiający dopuszcza  płatność za części wykonanych robót budowlanych rozliczane nie częściej niż raz w miesiącu na kwotę obliczoną na podstawie zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

- Podstawą do wystawienia  faktury VAT za wykonane części robót oraz faktury końcowej są protokoły odbioru częściowego i końcowego wykonanego zakresu robót podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.1.   Protokół odbioru częściowego.

- Po zakończeniu uzgodnionego zakresu robót , dokonaniu wpisu w dzienniku budowy  przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru częściowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych  licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru częściowego.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem częściowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Protokoły odbiorów częściowych będą podstawą do wystawienia faktur za wykonane części robót. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2.    Protokół odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów poszczególnych branż

- protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów, szczególnie robót zanikających 
i ulegających zakryciu

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta pełniącego nadzór autorski 
i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zakresu robót (3 egz. szkicu inwentaryzacyjnego oraz 3 egz. mapy z inwentaryzacji obiektu zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego),

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu,

- oświadczenie kierownika o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów i materiałów budowlanych do obrotu,

- świadectwo jakości dla mieszanki mineralno-bitumicznej

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów

- dokument gwarancyjny.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu  zakończenia odbioru.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

- Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3.1. i ust. 3.2.

§ 10

- Należność Wykonawcy będzie uregulowana w formie polecenia przelewu w terminie do        30 dni od daty otrzymania faktur za części wykonanych robót i faktury końcowej potwierdzonych protokołami odbioru.

- Faktury za wykonane roboty będą wystawiane po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej) wykonanych robót oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i normami, po protokolarnym przyjęciu  przez Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić na Powiat Łódzki Wschodni – REGON 472057649, NIP 725-18-38-572, na adres: 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.

§ 11

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr ………….. w specjalności …………………………..

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr …………..  w specjalności …………………,

- Kierownikiem robót sanitarnych będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr …………..w specjalności …………

- Kierownikiem robót elektrycznych będzie ………………….. posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
nr ………….. w specjalności …………

- Zmiana kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w trakcie realizacji robót nie powoduje konieczności zmiany umowy.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 12

- Odbiory będą dokonywane w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, normy branżowe, wytyczne i instrukcje.

- W przypadku stwierdzenia wad w zgłoszonej do odbioru części lub całości zadania Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

§ 13

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zastosowane   będą kary umowne bez względu  na wysokość powstałej szkody i jej charakteru.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -                 w wysokości 20% przewidywanego wynagrodzenia określonego w § 2 za  wykonanie przedmiotu zamówienia;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,20 % przewidywanego wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu zamówienia, za  każdy dzień zwłoki;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 0,20 % przewidywanego   wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury końcowej należności z tytułu kar umownych bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne :

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 2 ust.1.

- za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej  szkody, strony  mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wszelkie uchybienia spowodowane przez Wykonawcę, a mogące mieć wpływ na przyznaną Zamawiającemu wysokość dofinansowania ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, lub mające wpływ na jego niekorzystne rozliczenie powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych obciążać będą tego Wykonawcę do pełnej wysokości nie przekazanego dofinansowania.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:

- Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego . W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy.

- Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia i właściwa realizacja umowy. Podstawą wykonania robót dodatkowych, będzie udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego może ulec zmianie termin wykonania zamówienia podstawowego, o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. Protokół konieczności podpisany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- Wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią, wówczas może zostać zmieniony termin zakończenia prac, o czas niezbędny do wykonania zamówienia.

- Zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.

- Konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie.

- Działania sił natury,

- Natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp.

2.   Warunki dokonania zmiany umowy:

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:

- opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy

- uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,

- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opisze wpływ zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy.

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy/ów za pisemną zgodą Zamawiającego w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji Wykonawcy. Wraz z propozycją zmiany, lub wprowadzenia nowego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami.

- Zmiany terminów określonych w ust. 1 pkt 2)÷4) mogą nastąpić w formie pisemnych aneksów do umowy, po potwierdzeniu wystąpienia okoliczności do zmiany terminu przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz za zgodą Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole konieczności.

- Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której, dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o niniejsze zamówienie i wynik postępowania oraz jeżeli zmiany te nie naruszą zasady równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienie.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach i terminach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu bezusterkowego wykonania części umowy;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego albo opóźnia się z robotami tak dalece, że zakończenie ich w terminie nie jest prawdopodobne;

- Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne;

- Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie jego firmy (przedsiębiorstwa).

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt własny, w zakresie obustronnie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających;

- W terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) i pkt 3), usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o przerwaniu robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16

Na realizację niniejszej umowy Zamawiający posiada środki w budżecie Powiatu na rok 2013    w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050.

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 19

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy  dla Zamawiającego, jednego dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik:

- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.