OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 EURO

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU

siedziba: 90 – 954 Łódź,  ul. Sienkiewicza 3,

Telefon: (0-42) 633 71 91    Faks: (0-42) 632 93 11

admin@lodzkiwschodni.pl    www.lodzkiwschodni.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów jest  Dariusz  Łukowiak

IX piętro, pok. 904 Telefon: (0-42) 632 77 91.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – etap Ia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-     pełną obsługę geodezyjną,

- usunięcie i spryzmowanie ziemi urodzajnej w miejscu posadowienia budynku i prowadzenia robót,

- trwałe wygrodzenie placu budowy z elementów pełnych na wysokości 2,0m,

- wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,

- wykonanie zbrojonych ław fundamentowych wraz z izolacją,

- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych (bloczki – dostawa inwestora),

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych,

- wykonanie ścian budynku w systemie „POROTHERM” (cegła POROTHERM – dostawa inwestora),

- wykonanie zbrojonych stropów, podciągów, belek, słupów, itp.,

- wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu blachą dachówkopodobną,

- uporządkowanie terenu budowy.

CPV:   45215210-2.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO.

- NIE DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT WARIANTOWYCH

- TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31 października 2005r. .

- WYMAGANE WADIUM : 17.000,00 zł..

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:

nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

- do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej wraz z wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- w okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, których wartość (dla każdego) wynosiła co najmniej 500.000,00 zł. brutto;

- posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł..

Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawców ww. warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty a określonych w SIWZ.

- KRYTERIA OCENY OFERT:  Cena  - 100 %.

- SPECYFIKACJA DOSTĘPNA U ZAMAWIAJĄCEGO: cena: 25,00 zł., adres jak w pkt 1.

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  data:  30/06/2005r. godzina: 10:00,  Kancelaria Starostwa Powiatowego w Łodzi - Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pok. 809.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: data: 30/06/2005r. godzina 10:30,

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łodzi; Łódź, ul. Sienkiewicza 3, IX piętro, pokój 908.

13. Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  6 maja 2005r. .

Starosta Łódzki Wschodni

Andrzej Opala